双牌县蒋家塘水库、小麦塘水库除险加固工程

交易文件

交易编号：ZXCDZB-2021-0016

招标单位：双牌县水利建设项目管理中心

代理机构：中新创达咨询有限公司

二○二一年十一月

目      录

第一部分  交易公告	1

第二部分  投标人须知前附表	4

第三部分  投标人须知	7

一 总则	7

二 交易文件	7

三 交易要求	7

四 交易及评审	8

五 授予合同	9

第四部分  投标文件的编写与制作格式	11

一 总则	11

二 投标文件的编写与制作	11

附 投标文件格式	12

第五部分 评审办法	23

第六部分 合同条款及格式	27

第七部分  施工图纸（另册）	58

第八部分  工程量清单（另册）	59

第一部分  交易公告

双牌县蒋家塘水库、小麦塘水库除险加固工程已由双牌县发展和改革局以双发改备[2021]14号文核准，本项目招标人为双牌县水利建设项目管理中心，建设资金来源为上级专项资金。中新创达咨询有限公司受招标人的委托，对本项目施工进行公开交易。现将有关招标事项公告如下：

- 交易编号：ZXCDZB-2021-0016

- 2、工程概况：

2.1招标人名称：双牌县水利建设项目管理中心；

2.2招标人地址：双牌县泷泊镇兴隆街2号；

2.3 项目名称：双牌县蒋家塘水库、小麦塘水库除险加固工程；

2.4建设规模：帷幕灌浆、增设防浪墙，铺设预制六角护坡等，（具体详见施工图纸和工程量清单）。

2.5项目资金来源：上级专项资金；

2.6交易价格：人民币贰佰捌拾伍万叁仟玖佰肆拾壹元壹角整（¥2853941.10元）【具体以双牌县财政评审审定的金额为准】；

2.7项目工期：60天（日历日）

2.8质量要求：合格及以上标准；

2.9招标范围：双牌县蒋家塘水库、小麦塘水库除险加固工程，具体内容以招标人提供的施工图纸及工程量清单为准；

2.10保修要求：按水利工程相关规定保修。

3、投标人企业资质等级要求：

- 3.1 本次交易要求投标人具有独立的法人资格，持有效的营业执照；湖南省外企业须按照湘建建【2015】190号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准）或具有入湘施工登记证（处于有效期内）；

- 3.2 投标人必须是在全国水利建设市场信用信息平台建立信用档案并在我省水利建设市场信用信息平台公示的市场主体单位；

3.3 具备建设行政主管部门颁发的水利水电工程施工总承包叁级及以上资质，安全生产许可证处于有效期内；并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目施工的能力；

3.4 要求投标人近3年内（指 2018 年10月20日起～2021年10月19日止）有完成的经竣工验收合格的类似工程业绩，完成时间以合同工程竣工或完工验收文件中建设单位签字之日为准，并在湖南省水利建设市场综合监管系统可查，提供查询截图。

- 3.5拟任项目负责人必须是注册在本投标单位的水利水电工程专业贰级及以上建造师，具有水行政主管部门颁发或核发的B类安全生产考核合格证书，且为投标单位正式职工，无在建项目；

3.6拟任技术负责人具有水利水电工程相关专业中级及以上技术职称，且为投标单位正式职工；

3.7拟任专职安全员具有水行政主管部门颁发或核发的C类安全生产考核合格证书,且为投标单位正式职工；

3.8本次交易活动不接受联合体参与交易。

3.9依据《湖南省水利厅关于印发<湖南省水利工程建设项目招标投标管理实施办法>的通知》（湘水办〔2017〕113 号）、《湖南省水利厅关于印发<湖南省水利建设市场主体红黑名单管理办法> 的通知》（湘水办〔2018〕28 号），凡被列入全国水利建设市场信用信息平台、湖南省水利建设市场主体黑名单并在有效期内的从业单位和从业人员，以及受到湖南省人民政府及湖南省直有关部门取消投标资格以上处罚并在有效期内的从业单位和从业人员，禁止参与本次投标。

4.交易担保

4.1交易担保的金额为：人民币肆万元整。

4.2 本项目需要递交交易担保：详见交易文件的规定。

4.3 递交方式：银行保函。

5、交易文件获取方式：
     5.1在永州市公共资源交易中心网进行网上下载/获取交易文件、图纸及工程量清单。通过网络下载，其交易文件、图纸及工程量清单与备案的书面交易文件、图纸及工程量清单具有同等法律效力。

5.2招标人可以对已发出的交易文件进行必要的澄清或者修改。如有修改，于提交交易响应文件截止时间前3日在永州市公共资源交易中心网、双牌县人民政府网上发布。

5.3投标人若对交易文件有任何疑问或异议的，应在投标截止时间2日前将疑问或异议以电子邮件的方式发至中新创达咨询有限公司邮箱（1397771432@qq.com），否则视为认可交易文件的内容和条款。对投标人提出的疑问或异议，招标人当收到疑问或异议之日起1天内作出答复, 在永州市公共资源交易网和双牌县人民政府网上发布，敬请获得交易文件的所有投标人关注，恕不另行通知，如有遗漏招标人概不负责。

5.3交易文件售价400元，递交投标文件时以现金形式缴纳，售后不退。

6、评审办法

6.1评审办法采用“合理定价评审抽取法”。

6.2本项目当递交投标文件的投标人数量超过15家（含15家）时，第一阶段先随机抽取9家入围，对入围的投标人进行评审，通过评审符合交易文件要求的入围投标人再进行第二阶段中标候选人的抽取并产生3家中标候选人；当递交投标文件的投标人数量没有超过15家时，全部入围，对入围的投标人进行评审，通过评审符合交易文件要求的入围投标人直接抽取3家中标候选人；对中标候选人进行公示，公示期不少于3日，公示期内如对中标候选人无异议，公示期满后，招标人将确定第一中标候选人为中标人。

6.3本项目资格审查方式为资格后审。

7、交易时间和地点：

7.1交易截止时间：2021年12月9日9时30分；

7.2交易地址： 双牌县原政务中心二楼（双牌县双电中路）。

7.3逾期送达的或者未送达指定地点或未按要求密封和加写标注的投标文件，招标人不予受理。

7.4投标人必须由企业法定代表人或拟任本项目负责人到场参加投标，否则，招标人不予受理,交易无效。

8、本公告在永州市公共资源交易中心网和双牌县人民政府网站上发布。

9、行政监督

本次招标行政监督部门为双牌县水利局、双牌县发展和改革局，电话：0746-7723513。

10、联系方式和联系人：

招标单位：双牌县水利建设项目管理中心

地   址：双牌县泷泊镇兴隆街2号

联 系 人：王哲

联系电话：13762969501

代理机构：中新创达咨询有限公司

地址：永州市冷水滩区印象巴厘小区（印象誉峰）1单元501

联系人：宋朝辉

联系电话：15575306906/17774646517

第二部分  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程概况 | 双牌县蒋家塘水库、小麦塘水库除险加固工程，具体内容以招标人提供的施工图纸及工程量清单为准。 |
| 2 | 资金来源 | 上级专项资金 |
| 3 | 资质与合格 条件的要求 | - 3.1 本次交易要求投标人具有独立的法人资格，持有效的营业执照；湖南省外企业须按照湘建建【2015】190号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准）或具有入湘施工登记证（处于有效期内）； - 3.2 投标人必须是在全国水利建设市场信用信息平台建立信用档案并在我省水利建设市场信用信息平台公示的市场主体单位； 3.3 具备建设行政主管部门颁发的水利水电工程施工总承包叁级及以上资质，安全生产许可证处于有效期内；并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目施工的能力； 3.4 要求投标人近3年内（指 2018 年10月20日起～2021年10月19日止）有完成的经竣工验收合格的类似工程业绩，完成时间以合同工程竣工或完工验收文件中建设单位签字之日为准，并在湖南省水利建设市场综合监管系统可查，提供查询截图。 - 3.5拟任项目负责人必须是注册在本投标单位的水利水电工程专业贰级及以上建造师，具有水行政主管部门颁发或核发的B类安全生产考核合格证书，且为投标单位正式职工，无在建项目； 3.6拟任技术负责人具有水利水电工程相关专业中级及以上技术职称，且为投标单位正式职工； 3.7拟任专职安全员具有水行政主管部门颁发或核发的C类安全生产考核合格证书,且为投标单位正式职工； 3.8本次交易活动不接受联合体参与交易。 3.9依据《湖南省水利厅关于印发<湖南省水利工程建设项目招标投标管理实施办法>的通知》（湘水办〔2017〕113 号）、《湖南省水利厅关于印发<湖南省水利建设市场主体红黑名单管理办法> 的通知》（湘水办〔2018〕28 号），凡被列入全国水利建设市场信用信息平台、湖南省水利建设市场主体黑名单并在有效期内的从业单位和从业人员，以及受到湖南省人民政府及湖南省直有关部门取消投标资格以上处罚并在有效期内的从业单位和从业人员，禁止参与本次投标。 |
|  |  | 其它要求： （1）凡未在全国水利建设市场信用信息平台建立信用档案和未在我省水利建设市场信用信息平台公示的市场主体，其业绩、主要人员（项目负责人、技术负责人和专职安全员）资历在资格审查和评标中将不予认定； （2）委托代理人及拟任项目主要人员为投标单位正式员工需提供下列资料： a、投标人单位与其签订的聘任劳动合同，证明其在投标人单位参加社会保险（至投标截止日最近6个月）的证明。国家和地方政府对退休人员和企业社保缴费有专门规定的，从其规定。 |
| 4 | 招标范围 | 双牌县蒋家塘水库、小麦塘水库除险加固工程，具体内容以招标人提供的施工图纸及工程量清单为准。 |
| 5 | 付款方式 | a. 如果该月进度付款证书的付款金额小于80万元，发包人将考虑将此笔付款累计至下月支付； b. 当累计付款达到合同总金额的 70 ％ 时，暂停支付，待竣工结算经发包人审计部门或发包人委托的中介机构审计通过后再支付到审定金额的 95 ％，其余5 ％作为保留金。 |
| 6 | 合理定价 | 本项目合理定价为: 人民币贰佰捌拾伍万叁仟玖佰肆拾壹元壹角整（¥2853941.10元）【具体以双牌县财政评审审定的金额为准】 |
| 7 | 取费标准 | 按国家标准要求收取。 |
| 8 | 定额执行 | 按国家标准文件要求执行。 |
| 9 | 材料价格 | 参照双牌县财政投资评审中心的有关材料价格及双牌县的材料市场价格,并考虑施工期间的市场价格浮动和风险因素后由投标人自行确定。 |
| 10 | 施工合同价 | 采用固定合同总价。 |
| 11 | 工程价款的变更 | 经招标人同意设计变更和工程量增减允许变更,若清单中有单价，项目计量单价依清单单价；若清单中没有单价，则按双牌县评审中心普遍性项目单价确定办法确定项目单价进行结算。 |
| 12 | 完成期限 | 60天（日历日） |
| 13 | 质量标准 | 合格及以上标准。 |
| 14 | 交易保证金 | 1、交易保证金金额：人民币肆万整（￥40000.00元）； 2、交易保证金形式：【银行保函】。应当是银行业金融机构（具有办理相关业务资格的银行业法人及分支机构）开立的无条件的、不可撤销的独立保函。 3、投标担保有效期应当与交易有效期保持一致。 |
| 15 | 交易截止时间及交易地址 | 交易截止时间：详见交易公告； 交易地址： 双牌县原政务中心二楼（双牌县双电中路）。 |
| 16 | 评审办法 | 合理定价评审抽取法 |
| 17 | 履约保证金 | 中标金额的10%（银行保函）； |
| 18 | 保 修 | 按水利工程相关规定保修。 |
| 19 | 投标文件 装订要求 | 统一装订成册并加盖公章（详见第四部分投标文件的编写与制作格式）投标文件伍份[正本一份、副本四份，电子文档1份（U盘）]。 |
| 20 | 构成投标文件的其他材料 | 详见交易公告3、4。 |
| 21 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：3 人； 评标专家确定方式：从政府评审专家库随机抽取。 |
| 22 | 身份验证 | 投标人的法定代表人或授权委托代理人持法定代表人授权委托书及本人二代身份证原件亲自到场参加投标,授权委托代理人必须为拟任本项目的项目负责人，否则视为不响应交易文件作废标处理。 |
| 23 | 签字和（或）盖章要求 | - （1）投标文件须按交易文件第四部分“投标文件的编写与制作格式”规定处及招标人发布的合理价及其组成部分的每页由投标人的法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）和加盖单位章。加盖的投标人单位章名称须与投标人营业执照、资质证书和安全生产许可证上注明的单位名称一致。 - （2）投标报价文件由投标人自行编制的，应当由注册在本企业的注册造价工程师签字并加盖其执业专用章；投标人委托他人编制投标报价文件的，应当委托具有相应资质的工程造价咨询机构编制并在投标报价文件中另附委托合同、受托人（编制单位）资质证书复印件，同时由受托人的注册造价工程师签字并加盖其执业专用章，签字盖章的注册造价工程师的注册单位应当与被委托人一致。 （3）上述签字盖章要求投标文件正本须本人亲笔签字，盖章必须为原章，副本可用正本复印。 |
| 24 | 交易有效期 | 90天 |
| 25 | 其他 | 1、交易场地服务费：由中标（成交）单位向双牌县公共资源交易中心按相关文件规定交纳。 2、经招标人同意，并按有关规定，本合同工程招标代理费约定由中标人向招标代理人支付。以中标通知书中确定的中标总金额作为招标代理费收费的计算基数。本合同按国家计委<<关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知>>（计价格【2002】1980号）文规定收费标准计取，在领取中标通知书前一次性支付。 3、项目评审费由中标人全额支付。 4、交易文件其他章节条款与本附表不一致的，以本附表为准。 |

第三部分  投标人须知

一、 总  则

1、交易编号：详第一部分交易公告第1条。

2、工程概况：详投标人须知前附表中序号1的内容。

3、定义：（略）

4、资金来源：详投标人须知前附表中序号2的内容。

5、资质与合格条件的要求：详投标人须知前附表中序号3的内容。

6、转包及分包投标人不得借用他人名义参与交易，一经发现，招标方将终止其交易权利,投标人将承担一切损失及相关法律责任。

7、招标范围：详投标人须知前附表中序号4的内容。

8、付款方式：详投标人须知前附表中序号5的内容。

9、现场勘察：本项目不统一组织现场勘察。

10、交易费用

10.1投标人自行承担所有与参加交易有关的全部费用，不管交易结果如何，招标方对上述费用不负任何责任。

二、交易文件

12、交易文件阅读与接收

12.1投标人应详细阅读交易文件全部内容，不按交易文件的要求提供投标文件和资料，将会导致交易被拒绝。

12.2投标人收到交易文件时，应检查页数和附件数量，投标人发现任何页数或附件数量遗缺，数字或词汇模糊不清，词义含混不清，应以书面形式及时告知招标方补全或澄清，如果投标人不按上述方式提出要求所造成的不良后果，招标方不承担任何责任。

13、交易文件的澄清（略）

14、交易文件的修改（略）

三、交易要求

15、合理定价  详见投标人须知前附表中内容。

16、投标报价承诺

投标人投标报价承诺的确定以交易文件规定的招标范围和省有关计价管理规定计算，并经县财政评审后的总造价为基础，综合考虑安全性、合理性、经济性，依据各投标人各自实力和掌握的市场信息自主决定是否接受招标人的合理定价；所有投标报价均以招标人的合理定价为准，不得另行报价。

17、施工合同价

17.1投标人承诺的合理定价即为施工合同价；

17.2工程价款的变更：详投标人须知前附表中的内容。

18、交易工期、质量与保修要求

18.1完成期限和质量：详投标人须知前附表中的内容。

18.2保修要求:详投标人须知前附表中的内容。

19、奖罚（略）

20、交易保证金详投标人须知前附表中的内容。

20.1成交的投标人交易保证金收到中标通知书后五个工作日内退还。

20.2其他未成交的投标人的，其交易保证金，在现场及时退还。

20.4有下列情形之一的，投标人的交易保证金将被没收。

20.4.1投标人交易后撤出交易或者拒绝签订合同的。

20.4.2投标人的投诉举报，经查实属恶意或不实投诉举报的。

21、投标文件的有效期（略）

22、投标文件的递交

22.1将投标文件按要求包装密封后，按投标人须知前附表中规定的时间和地点派专人递交。

22.2投标人自行送达，在规定时间内送达的投标文件招标方应签收并署明时间。

23、交易截止时间：

23.1交易截止时间：按投标人须知前附表中规定的时间。

23.2在交易截止时间以后送达的投标文件，招标方将拒绝接收。

24、投标文件的修改和撤回（略）

四、交易及评审

25、交易

25.1招标方按交易文件规定的时间、地点主持公开交易。投标人必须委派法定代表人或授权委托人(项目负责人)参加。参加交易的投标人代表应签名报到，以证明其出席交易会议，交易会将请有关部门进行监督。

25.2投标人必须由其法定代表人或授权委托人（项目负责人）持本人身份证原件（授权委托人必须有授权委托书）、营业执照副本、公司资质等级证书副本、安全生产许可证、建造师证、技术负责人证、专职安全员证和交易银行保函等相关资料参加交易会。

25.3交易时查验投标文件的密封情况，确认无误后拆封，唱投标文件“承诺书”的内容以及招标方认为合适的其他内容并记录。

26、存在下列情况之一的交易被拒绝接收和确认为无效交易：

26.1有下列情况之一的交易将被拒绝接收

26.1.1逾期送达的或者未送达指定地点的；

26.1.2未按交易文件要求密封的。

26.2投标文件有下列情形之一的，由评审委员会初审后按无效交易处理：

26.2.1未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

26.2.2未按交易文件要求提交交易保证金的；

27、投标文件的澄清（略）

28、评审委员会组成和评审原则

28.1招标方根据工程项目的特点组建评审委员会。

28.2评审工作应坚持客观、公正、公平、自主和注重信誉的原则。

28.3评审委员会所采取的做法不对投标人作原因解释。

29、接受和拒绝交易（略）

30、评审

30.1评审根据投标人须知前附表中序号16中的办法进行（具体详见交易文件第四部分），评审委员会和评审方法执行七部委联合发布的第12号令《评审委员会和评标方法暂行规定》等规定。

30.2评审委员会全面负责评审工作，对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。评审委员会完成评审后写出评审报告。

30.3评审委员会根据交易文件第四部分评审办法确定出合格的投标人，进入公开随机抽取程序。

30.4成交条件：

30.4.1投标文件符合交易文件要求；

30.4.2经评审委员会评审为合格投标人的；

30.4.3若排序优先的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者投标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或弄虚作假被举报经查实认定违反交易文件规定的，招标人可以确定排名次之的中标候选人为中标人，以此类推。

31、评审过程保密（略）

五、授予合同

33、最终审查（略）

34、中标通知书

34.1在交易有效期内、中标候选人公示期满后，招标方以书面形式通知所选定的中标方。

34.2中标方必须在提交了履约保证金后，才有资格与招标人签订施工合同。

34.3中标通知书将是合同的一个组成部分。

35、履约保证金

35.1中标人在签订施工合同前须向招标人足额交纳详投标人须知前附表中序号17中规定的履约保证金；

35.2 履约保证金在保修责任证书发出后无息退还。

35.3如果中标人未能按交易文件的要求足额提交履约保证金，则招标人有充分的理由取消其中标资格并没收交易保证金。如果给招标人造成损失超过保证金数额的，应当对超出部分予以赔偿。

36、签订合同

36.1中标方应按中标通知书中规定的时间、地点与招标人签订施工合同，否则按交易后撤回交易处理、中标方的交易保证金将被招标方没收。

36.2交易文件、中标方的投标文件及评审过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

第四部分  投标文件的编写与制作格式

一、总 则

1、投标文件计量单位及文字（略）

2、投标文件的组成

仅做投标文件、不做技术投标文件(施工组织设计)。待中标结果确定后，由投标人在签订施工合同时提交技术投标文件(施工组织设计)。但不得因技术投标文件的问题而要求增加工程造价。

3、投标文件填写

3.1 投标人必须毫无例外地使用交易文件提供的投标文件格式。

4、投标文件的签署及规定

4.1组成投标文件的各项资料均应遵守本条规定。

4.2投标人应在规定的位置填写全称，且投标文件的每页都必须加盖投标单位公章。

4.3投标文件必须由法人代表或授权委托人按规定签署。

4.4投标文件的份数：投标文件伍份、由投标人盖投标单位公章及其法人代表或授权委托人签字（或盖章）。

4.5投标文件不得涂改，增删，投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

二、投标文件的编写与制作（格式）

5、投标文件格式详见附件一至附件十；

6、有关确立企业法律地位原始文件及复印件：包括营业执照副本、资质等级证书副本，安全生产许可证、建造师证、技术负责人证、专职安全员证和交易保证金等相关证件，以及投标人认为其他需要编写的内容；

7、投标报价：投标人应根据招标人提供的交易文件、施工图纸和有关技术资料及交易答疑纪要，以及自身的经济实力和技术力量，参照双牌县的市场施工价，自行确定是否需要预算和能否接受招标人的合理定价。

8、投标文件总的编写要求：投标文件按附件一至附件十顺序装订，要求编写目录和页码，页码号采用手写和打印均可、统一编在右下方。

9、投标文件的制作与密封

9.1投标人应将投标文件投标文件统一装订成册，字迹必须十分清晰。

9.2投标文件伍份[正本一份、副本四份，副本可以是正本的复印件]装入同一个自备的密封袋中，并在密封套上都要加贴密封条、封套骑缝加盖单位公章和法定代表人印鉴或签字，密封套上写明交易编号、项目名称、投标人名称。同时要注明“    年  月  日     时前不得开封”（按投标人须知前附表第15序号规定的时间）。

附：投标文件格式

附件一：

投 标 文 件

（项目名称）：

（交易编号）：

投  标  人：                 （盖单位公章）

法定代表人：                          （签名）

时      间：            年       月        日

附件二：

投标报价

致：双牌县水利建设项目管理中心

1、根据贵方交易编号为                   交易文件，我方经考察现场和研究上述工程交易文件的投标人须知、合同条款、技术规范、施工图纸和其他有关文件后。同意如下：

（1）投标范围：                           。

（2）投标总价：根据我方施工技术能力和经济实力，我方同意按       元投标，保证工程施工质量。

（3）我方完全接受招标人提供的由双牌县财政评审中心出具的各项综合单价及其组成内容，并严格按约定的招标范围和合同条款，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。

（4）我方完全接受交易文件和合同条款约定的工程量增减的计价原则。

（5）我方承诺在施工过程中不得更换人员，必须在现场工作；特殊情况下，经招标人方书面批准，方可更换和离开现场。

（6）我方将按交易文件的规定履行合同责任和义务。

（7）我方已详细审查全部交易文件，包括补充说明文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

（8）如果在交易规定时间和日期后，投标人在交易有效期内撤回交易，其交易保证金将被招标方没收。

（9）我方同意提供按照招标方可能要求的与交易有关的一切数据或资料。

（10）按上述合同条款、技术规范、施工图纸的要求承包此工程的材料供应、工程施工、安装、直到竣工验收和保修维护。

2、与本项目有关的一切正式往来通讯请寄：

投标人名称：    （公章）

法定代表人：   （签字）

地址：                        ；                      邮编：                    ；

电话：                        ；                      传真：                       ；

电子邮箱：                    ；                      QQ号：                      。

附件三：

承诺书

（招标人名称）：

1、如果我方中标，我方承诺如下：

（1）质量承诺：                                          。

（2）完成期限承诺：若我方中标，我方保证在   天工期内竣工并移交整个工程。

（3）保修服务措施承诺：                                   。

（4）费用承诺：若我方中标，保证足额交纳交易代理服务费和交易场地服务费等费用。

（5）我方将按照规定提交中标金额       的履约保证金，并承担合同履约责任。

（6）我方保证不拖欠民工工资。

2、除非另外达成协议生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人：                         （盖单位章）

法定代表人或其授权委托人：            （签字）

附：交易担保（银行保函）复印件

备注：原件由法定代表人或委托代理人，交易会时单独提交。

附件四：

法定代表人身份证明

投标人名称：                             ；

单位性质：                               ；

地    址：                               ；

成立时间：            年        月         日

经营期限：                               ；

姓名：            性别：            年龄：          ；

身份证号码：                               ；

职务：            系               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证扫描件

投标人：                   （盖单位公章）

日  期：     年    月     日

备注：由法定代表人参加开标会议的，请另准备本法定代表人身份证明原件一份，交易会时单独提交。

附件五：

授权委托书

本人      （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改          （项目名称）标段施工投标文件，其法律后果由我方承担。

委托期限：                          。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及委托代理人身份证明

| 法定代表人二代身份证复印件（正面） | 法定代表人二代身份证复印件（反面） |
| --- | --- |
| 委托代理人二代身份证复印件（正面） | 委托代理人二代身份证复印件（反面） |

投标人：                   （盖单位章）

法定代表人：                 （签字）

委托代理人：                 （签字）

日期：     年     月     日

备注：由委托代理人参加开标会议的，请另准备本授权委托书原件一份，交易会时单独提交。

附件六：

公司简历

| 企业注册 名称 |  |  |  | 建立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 职称 |  | 企业性质 |  |
| 企业资质 等级 |  | 经营方式 |  |  |  |
| 上级主管 部门 |  |  |  | 年检年审 时 间 |  |
| 批准成立 机构 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 企 业 简 介 |  |  |  |  |  |

投标人：                   （盖单位章）

法定代表人：                 （签字）

日期：     年     月     日

附件七：

项目负责人简历表

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  |  | 学历 |  |
| 身份证号码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 工作年限 |  |  |  |
| 已完成工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  |  | 建设规模 |  |  | 开、竣工日期 |  | 工程质量 |

投标人：                   （盖单位章）

委托代理人：                 （签字）

日期：     年     月     日

附件八：

拟投入的主要管理人员及机械设备情况

| 姓名 | 专业 | 职称 | 职务 | 在本工程中拟担任工作 | 主要经历及近2年承担的项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机械或设备名称 |  | 型号 | 数量（台） | 总功率（KW/hp） | 现存地点 | 产地 | 制造年份 | 自有或租赁 |

投标人：                   （盖单位章）

法定代表人：                 （签字）

日期：     年     月     日

注：此表（附件七、附件八）按项目部关健人员顺序如实填写、不够可延伸，表后依顺序附本人的岗位资格证书、身份证等复印件；机械设备情况要求标明自有或租赁。

附件九：

其它证明材料

（包括营业执照副本、资质等级证书副本，安全生产许可证等相关证件复印件（详见投标人须知前附表），以及投标人认为其他需要编写的内容（如企业基本账户等））

附件十:

附工程量清单

（（按投标人须知前附表规定每页由投标人法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章））

第五部分  评审办法

- 本项目资格审查方式为资格后审。当递交投标文件的投标人数量超15家（含15家）时，第一阶段先随机抽取9家入围，对入围的投标人进行评审，通过评审符合交易文件要求的入围投标人再进行第二阶段中标候选人的抽取并产生3家中标候选人；当递交投标文件的投标人数量没有超过15家时，全部入围，对入围的投标人进行评审，通过评审符合交易文件要求的入围投标人直接抽取3家中标候选人。入围抽取程序见附件5-A“公开随机抽取9家入围投标人程序”。

本项目采用“合理定价评审抽取法”，评审委员会对投标文件进行资格审查。

其评审程序分别为：投标文件资格审查，进入公开随机抽取，推荐中标候选人。

1、投标文件文件资格评审

1.1投标文件文件资格评审：评审委员会了解和熟悉交易文件和投标文件，可以要求投标人对投标文件中的内容作必要的澄清、说明或者纠正；进行资格性检查，符合性检查；确定不合格投标人和进入详细评审阶段的投标人名单。

1.2 评审委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者纠正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

澄清、说明、补正事项纪要表

| 序号 | 投标人 | 投标文件中需要澄清的页次 | 对投标文件中含义不明确 | 对同类问题表述不一致 | 明显文字和计算错误的内容 | 投标人签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.3  进行资格性检查：资格性检查是评审委员会根据法律法规和交易文件的规定，对投标文件的证明文件、资格文件、交易担保进行检查和评价。

资格性检查一览表

| 序号 | 投标人 | 证明文件 |  | 合格性 |  |  |  | 交易担保情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 投标文件填写签署情况 | 法人代表资格证明文件 | 企业资质情况 | 营业 执照 | 项目负责人资质情况 | 技术负责人、专职安全员 |  |

有下述情况之一的，评审委员会认定其为不合格投标人：

1.3.1  在评审过程中，评审委员会发现投标人以他人的名义交易的；串通交易的；以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式交易的；

1.3.2  投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正；

1.3.3  投标文件没有投标人法人代表签字（或盖章）或者加盖公章的；

1.3.4  没有按照交易文件要求提供交易担保或者所提供的交易担保有瑕疵的；投标人不能提供合法的、真实的材料证明其为合格投标人的；

1.3.5投标人资格条件不符合国家有关规定或者交易文件要求的；其它不能满足法律法规资格性规定的。

1.4进行符合性检查：符合性检查是评审委员会根据交易文件的规定，对投标文件的完整性、响应性进行检查和评价。

符合性检查一览表

| 序号 | 投标人 | 完整性 |  |  |  | 实质性响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 投标文件的组成 | 投标文件的格式 | 报价范围 | 质量 等级 | 完成 期限 | 保修 承诺 | 合同 条款 | 其它实质性内容 |

有下述情况之一的，评审委员会认定其为不合格投标人：

1.4.1  投标文件载明的投标范围小于交易文件规定的招标范围；

1.4.2  投标文件载明的质量等级低于交易文件规定的；

1.4.3  投标文件载明的工期超过交易文件规定的；

1.4.4  投标文件附有招标人不能接受的条件的；

1.4.5  其他未能实质响应交易文件条件和要求的。

1.5  评审委员会认定资格性、符合性检查不合格，确定为不合格投标人。

不合格投标人名单表

| 不合格情况 投标人 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.6评审委员会认定资格性和符合性检查合格，确定可以进入详细评审的投标人。

进入详细评审的投标人一览表

| 序号 | 投标人 | 备 注 |
| --- | --- | --- |

2、中标候选人抽取程序

（1）经评审合格的投标人的法人或授权委托人持法人证明或授权委托书及本人身份证，在号码箱中公开抽取一个号码球，投标人抽取的号码即代表该投标人，当场公布每个号码所对应的投标人；

（2）各投标人抽取的号码球自行放入自动抽取机内，由招标人代表启动自动抽取机，自动吹出三个号码球，其中：

A、吹出的第一个号码相对应投标人为第一中标候选人；

B、吹出的第二个号码相对应投标人为第二中标候选人；

C、吹出的第三个号码相对应投标人为第三中标候选人；

（3）中标候选人依法进行公示，公示期不少于三日。

3、招标人应当在公开抽取的中标候选人中，确定第一中标候选人为预中标人。第一中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者交易文件规定应当提交担保而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定第二中标候选人为中标人。第二中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定第三中标候选人为中标人，否则应当依法重新招标。

附件5-A：公开随机抽取9家入围投标人程序

抽取程序：

D1.1 宣布进入公开随机抽取入围投标人程序的名单（递交了投标文件的投标人全部进入）。

D1.2 随机抽取分两轮进行，第一轮：按照递交投标文件签到先后顺序，由投标单位法定代表人或其授权委托代理人抽取，投标人抽取的号码为该投标人的代码号；第二轮：由招标人代表随机抽取，抽取出来的第1个至第9个号码球分别对应的投标人为入围投标人，然后对上述9家投标人进行验证，验证合格的投标人进入评审阶段。

D1.3 通过随机抽取出来的号码球的号码必须由投标人的法定代表人或其授权委托代理人签字进行确认，投标人不确认的将视为自动弃权，放弃交易资格。”

D1.4 随机抽取入围投标人时，投标人法定代表人或法定代表人委托代理人（即项目负责人）未准时出席的，视为自动弃权，放弃交易资格。

D1.5 随机抽取出来的入围投标人，投标人法定代表人未出示法定代表人身份证明或本人身份证或法定代表人委托代理人（即项目负责人）未出示授权委托书和本人身份证的，视为不响应交易文件作废标处理。

一共产生9家入围投标人，现场公布并记录。

第六部分  合同条款及格式

- 第一节  通用合同条款

（略）

提供的专用合同条款内容供招标人参考，招标人可根据项目具体情况修改、补充、完善，除通用合同条款明确专用合同条款可作出不同约定外，专用合同条款及附件补充细化的内容不得与通用合同条款规定相抵触，不得违反法律、法规和行业规章的有关规定和平等、自愿、公平以及诚实信用原则。

- 第二节  专用合同条款

### 1．一般约定

1.1词语定义

- 1.1.2  合同当事人和人员

1.2.2.2  发包人：（填入发包人的名称） 。

1.1.2.3  承包人：（签约后填入承包人的名称） 。

1.1.2.4（补充）  承包人项目负责人、技术负责人和专职安全员：（签约后填入项目负责人、技术负责人和专职安全员的姓名、身份证号号码，项目负责人执业证书号码以及项目负责人和专职安全员水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书号码）。

1.1.2.5  分包人：（签约后填入分包人的名称）。

- 1.1.2.6  监理人：               （填入监理人的名称或发包人另行书面通知）。

1.1.4  日期

1.1.4.1  缺陷责任期（工程质量保修期）： 365 日历天。

- 1.4合同文件的优先顺序

进入合同文件的各项文件及其优先顺序是：

（1）合同协议书及补充合同协议书（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

- （2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录、招标文件修改通知；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求（合同技术条款）；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单；

（9）承包人有关人员、设备投入的承诺；

（10）构成本合同组成部分的其他文件，包括投标承诺书、安全生产合同、环境保护和水土保持责任书、建设项目廉政责任书、湖南省水利工程建设项目从业单位法定代表人授权书、湖南省水利工程项目负责人质量终生责任承诺书及有关会议纪要和双方认可的文件等。

#### 1.7联络

- 1.7.2  来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达（填写文件送达地点）。

### 2．发包人义务

#### 2.3提供施工场地

2.3.2 发包人提供的施工用地范围为：在发出开工令之前发包人向承包人提供施工用地，提供的用地范围以施工图为准，提供的用地期限在合同计划完工日期前。承包人为完成本合同工程所需的其他施工场地由承包人自行解决，所需费用已包括在合同总价中，发包人不另行支付。

2.3.3发包人应在开工前14天内，向承包人提供与施工现场相关的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责。但发包人对承包人在使用上述资料时所作的分析、判断和推论不承担责任。发包人负责协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作，并协助解决对承包人施工有干扰的外部条件。

#### 2.8其它义务

（根据发包人的合同管理要求补充）

2.8.1 施工场地应具备的施工条件及提供的时间：           。

2.8.2 施工所需的水、电、电讯等管线接至施工场地的要求、接入地点和提供时间：        。

2.8.3 施工场地外部道路通行权提供时间和要求：           。

2.8.4 与施工场地周边环境关系的说明资料及相关协作关系合同的提交时间和要求：      。

…………

### 3．监理人

#### 3.1监理人的职责和权力

- 3.1.1  监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范围：

（1）按第4.3款约定，批准工程的分包；

（2）按第4.11款约定，确定产生的费用增加额；

（3）按第11.3款约定，确定延长完工期限；

（4）按第11.3款、12.3款、12.4款约定，发布开工通知、暂停施工指示或复工通知；

（5）按第11.3款、11.4款约定，确定工期延长；

（6）按第15.3款约定，发出变更指令，确定变更价格；

（7）按第15.4款约定，确定变更工作的单价；

（8）按第15.6款约定，批准暂列金额的使用；

（9）按第15.8款约定，确定暂估列金额；

（10）按第23.1款约定，确定索赔额。

（11）…………

### 4．承包人

#### 4.1承包人的一般义务

4.1.10  其它义务

4.1.10.1  承包人应在合同约定的开工时间前的7天内确保合同工程所需的设备、人员、材料进场到位。

4.1.10.2  在合同工程施工期和缺陷责任期（保修期）内，承包人有义务采取措施防御洪水，保证工程安全，无条件服从抗洪抢险的命令和统一指挥调度。

4.1.10.3  承包人应支付为获得本合同工程所需的石料、砂、砾石、粘土或其他当地材料等所需的料场使用费及其他开支或补偿费等一切费用。承包人在发包人指定的料场范围内开采本工程所需的材料，办理除临时用地手续以外的开采和运输等手续所需的一切费用均已包括在合同总价中，发包人不另行支付。

4.1.10.4  承包人应根据工程施工情况及监理人的指令，按时向监理人提交技术标准和要求和/或法律法规要求的各种报告。承包人提交上述报告所需的一切费用均已包括在合同总价中，发包人不另行支付。

4.1.10.5  承包人必须配合发包人做好施工地质编录工作，在编制施工进度计划时，应充分考虑发包人的施工地质编录工作对合同工程的影响。承包人为消除这些影响而采取的所有措施所需的一切费用均已包括在合同总价中，发包人不另行支付。

4.1.10.6  承包人为办理合同工程施工所需的人员、设备、材料等所需的各种证件、批件和其他审批手续所需的一切费用均已包括在合同总价中，发包人不另行支付。

4.1.10.7  承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规，及时支付工程中的材料、设备货款及民工工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备货款及民工工资，并从应付给承包人的工程款中扣除相应款项。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，作为不良记录纳入水利行业市场信用信息管理系统。

4.1.10.8  承包人项目经理、技术负责人、专职安全员每月驻工地现场时间不得少于本月施工时间的70％，否则承包人应按本专用合同条款22.1.2违约的处理向发包人支付违约金。上述人员因其他事务需短期离开工地，应向发包人请假，经批准后方可离开，离开期间应委托项目相关负责人负责其外出时的日常工作。

4.1.10.9 工程质量终身责任

依据湖南省水利厅关于印发《湖南省水利工程建设责任主体项目负责人质量终身责任制实施办法》的通知（湘水办〔2017〕29号）规定，承包人法定代表人应当及时签署授权书（见附件七《湖南省水利工程建设项目从业单位法定代表人授权书》），明确承包人在本工程的项目负责人，经授权的项目负责人应当在办理工程质量监督手续前签署工程质量终身责任承诺书（见附件八《湖南省水利工程项目负责人质量终身责任承诺书》），连同法定代表人授权书，由项目法人（建设单位）报工程质量监督机构备案，作为受理质量监督手续必需资料。

…………

#### 4.2履约担保（修改）

（适用于不要求提交履约担保）：删除通用合同条款第4.2条全文。并以下文代替：本合同工程不需要提交履约担保。

☑（适用于要求提交履约担保）：本合同工程履约担保采用       形式递交，担保金额为合同总价（不含暂列金额和暂估价）的      ％。承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28天内把履约担保退还（无息）给承包人。

#### 4.3分包

- 4.3.2  允许承包人分包的工程项目、工作内容与分包金额限额为：

（1）工程项目：                  。

（2）工作内容：                    。

（3）分包金额限额：                    。

4.3.10  分包人项目管理机构的设立：                  。

#### 4.4 联合体

本合同工程       （允许或不允许）联合体承包。

不允许，删除通用合同条款第4.4.1、4.4.2、4.4.3条全文。

允许，应满足下列要求：

#### 4.5承包人项目负责人（补充）

4.5.5（1）同一施工项目负责人不能同时在两个及以上的工程项目上担任施工项目负责人。依据《湖南省水利工程建设项目招标投标管理实施办法》（湘水办〔2017〕113号），湖南省水利工程电子招标投标系统具备标后履约功能，施工、工程总承包标段中标单位的项目负责人在中标后将被自动锁定，在工程完工之前不能作为项目负责人再次投标。项目负责人变更见专用合同条款第25.1条，工程竣工或完工后项目负责人解除锁定见专用合同条款第25.3条。

（2）应保证项目负责人不兼任其它工程项目管理职务，每月在工地现场的时间不少于本月施工时间的      ％（招标人自行填写），否则将按每人每天人民币     元/天的标准向发包人支付违约金。上述人员因其他事务需短期离开工地，应向发包人请假，经批准后方可离开，离开期间应委托项目相关负责人负责其外出时的日常工作。

#### 4.6承包人人员的管理（补充）

4.6.5应保证项目总工（技术负责人）、专职安全员不兼任其它工程项目管理职务，每月在工地现场的时间不少于本月施工时间的      ％（招标人自行填写），否则将按每人每天人民币     元/天的标准向发包人支付违约金。上述人员因其他事务需短期离开工地，应向发包人请假，经批准后方可离开，离开期间应委托项目相关负责人负责其外出时的日常工作。

#### 4.7撤换承包人项目负责人和其他人员（补充）

4.7.1  补充：除非发包人要求或者批准，承包人擅自更换项目经理、项目副经理、技术负责人、专职安全员的，应按照    万元人民币/次/人的标准向发包人支付违约金。

4.7.2  补充：尽管承包人已按第4.6.2款的规定派遣了各类人员，若这些人员仍然不能满足合同工程的进度计划或质量要求时，发包人有权要求承包人继续增派（/或更换）人员。承包人在接到通知14天内，增派（和/或更换）的人员应到岗，否则，承包人应按照        元人民币/人/天的标准向发包人支付违约金，直至按照发包人的要求增派（和/或更换）的人员到岗为此。

#### 4.8保障承包人人员的合法权益（补充）

4.8.7  保障农民工工资

（1）承包人应按照《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发〔2016〕1号），设立专项用于农民工工资（劳务费）支付的专用账户；与招用的农民工签订劳动合同并按月足额支付工资，对本单位农民工实行实名制管理；加强对分包企业劳动用工和工资发放的监督管理，分包人的农民工工资由总承包人直接代发；在施工现场醒目位置设立维权信息告示牌。

（2）根据《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发〔2016〕1号）和我省《关于印发<湖南省建设领域农民工劳动报酬保证金管理试行办法>的通知》（湘人社发〔2016〕24号），承包人应向人力资源社会保障部门交存农民工工资保证金，农民工工资保证金交存、补存、返还、监督等要求按照湘人社发〔2016〕24号文件执行。

#### 4.11不利物质条件

4.11.1  不利物质条件的范围：除有经验的承包人应该合理预见的所有不利物质条件以外的其他物质条件。

4.11.3  补充：对于一个有经验的承包人应该合理预见的所有不利物质条件，视为承包人已预见其影响。承包人处理这些影响而采取的所有措施需要的一切费用均已包含在合同总价中，发包人不另行支付。

虽然合同中未明确指出，但在不利物质条件发生之前，监理人已经指示承包人不利物质条件可能发生，而承包人未能及时采取有效措施导致的一切损失和由此引起的一切后果均由承包人承担，发包人将不另行支付任何费用。

### 5．材料和工程设备

#### 5.1承包人提供的材料和工程设备

5.1.4本款补充以下内容：由承包人制作或采购的重要金属结构设备（如闸门、启闭机等）必须有厂家提供的产品合格证书，同时水工金属结构（如闸门）生产厂家应持有生产许可证，水利工程启闭机生产厂家应持有使用许可证。该项目采购应得招标人全权参与及认可。

#### 5.2发包人提供的材料和工程设备

5.2.1  发包人提供的材料和工程设备见下表：

发包人提供的材料表（参考格式）

| 序号 | 材料名称 | 材料规格 | 数量 | 交货地点 | 交货方式 | 计划交货日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

发包人提供的工程设备表（参考格式）

| 序号 | 工程设备名称 | 型号及规格 | 数量 | 交货地点 | 交货方式 | 计划交货日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 6．施工设备和临时设施

#### 6.2  发包人提供的施工设备和临时设施

（1）发包人提供的施工设备见下表：

发包人提供的施工设备表（参考格式）

| 序号 | 施工设备名称 | 型号及规格 | 设备状况 | 数量 | 移交地点 | 计划移交日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：设备状况栏内填写该设备的新旧程度、购进时间、已使用小时数和最近一次的大修时间。

（2）发包人提供的临时设施：发包人不提供用于本合同工程的临时设施。

### 7．交通运输

#### 7.1道路通行权和场外设施

道路通行权和场外设施的约定：承包人根据合同工程的施工需要，负责办理并取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需的修建场外设施的权力所需的一切费用均应分摊到合同单价中，发包人不另行支付。发包人将给予必要的协助。

#### 7.3 场外交通（补充）

7.3.3本合同工程场外交通道路的通行情况、通行能力、标准、距离等均由承包人自行考察确定，并对此负责，施工过程中不得阻碍水陆交通。同时承包人应负责与当地交通管理、城管、环保及卫生等部门的协调工作，并应承担由此发生的一切费用。

### 8．测量放线

#### 8.1施工控制网

8.1.1施工控制网的约定：施工控制网由承包人负责测设。发包人应在合同签订后14天内，组织设计人将本工程设计采用的水准点、坐标控制点及相关资料以书面形式提供给承包人，并由监理人主持现场交验。交验后即由承包人负责保护，任何因破坏或失准带来的站点修复、重新测量、放点费用及由此造成的其他一切后果均由承包人承担，发包人不为此另行支付费用。承包人应在收到上述资料后的14天内，将施测的施工控制网资料提交监理人审批。监理人应在收到报批件后的7天内批复承包人。

### 9．施工安全、治安保卫和环境保护

#### 9.1发包人的施工安全责任

9.1.4  本合同工程发包人不提供任何与安全有关的资料，所有资料均由承包人负责收集。

#### 9.2承包人的施工安全责任

9.2.12  下列工程应编制专项施工方案：无。其中无应组织专家论证和审查。

#### 9.7文明工地

- 9.7.1  本合同文明工地的约定：

（1）承包人项目管理机构驻地区域内应清洁卫生，各类规章制度、工作规程及工程情况、进度报表等清晰美观并张贴。

（2）施工现场设置合同工程标志牌，在混凝土拌合、预制、现浇和防渗墙、灌浆工程制浆、施工等各施工现场设置施工标识牌，载明有关配合比、强度、尺寸等技术参数。

（3）施工组织符合有关技术标准，岗位责任明确，各作业面人员、施工设备各行其是、有条不紊，工序流畅。

（4）施工现场清洁整齐、规范有序，各种材料分仓堆放有序、标识清晰，施工设备合理定置，无乱堆乱弃、乱停乱放现象。

（5）质量、安全、水保、环保等措施到位。

（6）施工现场张贴有关工程建设目标、施工管理的标语、横幅，体现施工企业经营理念、文化氛围。

（7）施工人员现场施工着装整齐、统一，标志牌佩带规范、标识醒目，安全防护设施佩戴齐全，作业操作规范、熟练。

（8）协调好施工工作与当地政府及村民的关系，尽量避免发生冲突，做到与地方和谐相容，睦邻友好。

承包人为达到上述要求而需支出的一切费用均已包含在合同价中，发包人不另行支付。监理人将不定期对此进行检查，每发现不符合上述要求的，将给予      元/处的罚款。

### 11．开工和竣工（完工）

#### 11.4异常恶劣的气候条件

- 11.4.3  本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：

（1）日降雨量大于 100 ｍｍ的雨日超过 1 天；

（2）风速大于 24.5 ｍ／s的 10 级以上台风灾害；

（3）日气温超过 38 ℃的高温连续超过 3 天；

（4）日气温低于 -3 ℃的严寒连续超过 3 天；

（5）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：中雹和10mm的大雪持续5天以上；

（6）其它异常恶劣气候灾害：以湖南省气象局发布的气象资料为准。

#### 11.5承包人工期延误

承包人逾期完工，比合同工期每推迟一天的违约金为     元，但其最终的累计总额不应超过合同价格的    ％（建议不超过5％）。

（1）逾期完工违约金表（参考格式）。

| 序号 | 项目及其说明 | 要求完工日期 | 违约金（元／天） |
| --- | --- | --- | --- |

（2）全部逾期完工违约金的总限额为（不超过签约合同价的    ％）。

#### 11.6工期提前

工期提前的奖金约定：本合同工程不支付工期提前的奖金。

### 12．暂停施工

#### 12.1承包人暂停施工的责任

（5）承包人承担暂停施工责任的其它情形：由监理人认定的情形。

#### 12.2发包人暂停施工的责任

（3）发包人承担暂停施工责任的其它情形：由监理人认定的情形。

### 13．工程质量

#### 13.7质量评定

- 13.7.4  重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定：合格率  ％ 。

13.7.7工程合格标准为：    ％ 。

#### 13.8质量事故处理

- 13.8.4  工程竣工验收时，          向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。

#### 13.9 发包人的质量管理（补充）

13.9.1  发包人（或项目法人）有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行抽样检查和检验，承包人应充分理解可能对施工作业的影响并提供方便。发包人（或项目法人）的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。

13.9.2  发包人（或项目法人）委托第三方检测机构检测工程质量、材料和设备不合格的，检测检验费用由承包人承担。

### 14．试验和检验

#### 14.1材料、工程设备和工程的试验和检验

- 14.1.5  水工金属结构、启闭机及机电产品进场后的交货检查和验收中，承包人负责设备的卸车、场内运输、保管、二次装卸车、仓储等。

14.1.6  本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：按有关技术标准和规范要求的全部试块、试件及有关材料。

### 15．变更

#### 15.1变更的范围和内容

（6）增加或减少合同中关键项目的工程量超过其工程总量的     ％，关键项目：         ，单价调整方式：           。

或者：（6）本合同工程不因增加或减少合同工程量而调整合同单价。

#### 15.4 变更的估价原则

本款第15.4.3项修改为“已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价可供参考时，则按下述方法确定变更工作的单价：

材料、风、水、电、人工工资的价格以承包人在投标文件中最终所报数字为依据，如投标文件中没有此种材料价格，则以发包人认可的实际采购价为准；有关费率采用承包人投标文件中最终单价分析表中相关类别项目费率；

人工、材料、机械台班的用量以                   ；变更单价按以上原则计算后整体下浮  ％；若以上定额没有可供参考的，可参照其他行业有关预算定额和机械台时、台班费定额确定计算变更单价后整体下浮  ％。”

#### 15.5承包人的合理化建议

15.5.2  承包人实现合理化建议的奖励金额为：    无    。

#### 15.6 暂列金额

补充：本合同工程暂列金金额按工程量清单的规定。暂列金额的使用需通过发包人批准。

#### 15.8暂估价

15.8.1  （1）发包人和承包人组织招标的暂估价项目： （签约后填入） ；发包人组织招标的暂估价项目： （签约后填入） 。

（2）发包人和承包人以招标方式选择暂估价项目供应商或分包人时，双方的权利义务关系：          。

### 16．价格调整

#### 16.1物价波动引起的价格调整（适合工期1年以内的项目）

物价波动引起的价格调整方式：本合同执行中不因物价波动而调整合同价格。

16.1.2  采用造价信息调整价格差额

工程造价信息的来源：综合考虑工程建设所在地的地市级建设主管部门发布的造价信息和施工现场调查。

价格调整的项目和系数： 无 。

#### 16.1物价波动引起的价格调整（适合工期1年以上的项目）

物价波动引起的价格调整方式：在本合同施工期间，人工、机械使用费不因物价波动而作任何调整。

以总价承包的项目在整个合同实施过程中其价格不作任何调整。

主要建筑材料在合同实施期间产生较大波动，可以调整材料的价差，调整方式如下：

（1）主要建筑材料指水泥、钢筋、砂、碎（卵）石、柴油、块石、石料等。

（2）材料调差（包括调增和调减）的比较 以工程所在地建设行政管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的造价信息上的材料预算价格为准，即施工当期造价信息上的价格与招标当期的造价信息上的价格相比较（若无造价信息或造价信息上没有该类材料价格，则按实际采购价与招标时确定得材料价格相比较），若材料价格相差±5％（含±5％）以上，则对材料的价差部分进行调整，否则不予调整。

（3）材料调差的计算公式为ΔP＝∑（Pn×Fn×Gtn×S），式中：

ΔP—需调整的材料的价格差额；

Pn—承包人已标价的工程量清单中可调材料的预算价格；

Fn—可调材料价差的百分率，Fn＝（Ftn/F0n－1）×100％，只有Ftn≥5％，或者≤－5％时，方能进行材料调差；

Ftn—可调材料现行造价信息上的价格（或实际采购价），指第17.3.3项、第17.5.2项、第17.6.2项约定的付款证书相关周期最后一天的前30天的材料价格；

F0n—可调材料基本价格，指投标截止日前30天的各可调材料的造价信息上的价格；

Gtn—各可调材料同期的采购数量；

S—国家规定的税金。

（4）需要进行价格调整的材料，其单价和采购数量应由监理人复核，并报发包人审批，发包人审批确认需调整的材料单价及数量，作为调整工程合同价格差额的依据。

（5）需要进行价格调整的材料采购数量必须按照工程施工进度与工程需要数量相匹配，对于数量明显不相匹配的采购数量，发包人将不予认可。

（6）由于承包人延误工期，未在约定的工期内竣工，则对原约定竣工日期后继续施工的材料价差只调减，不调增。

#### 16.2法律变化引起的价格调整

删除通用合同条款第16.2条，以下列条文代替：

在本合同实施期间，只有在国家发布对企业允许列入工程造价的税率进行调整时，才允许调整本合同的税金。

### 17．计量与支付

17.1 计量

17.1.6  工程的计量应以净值为准。工程量清单中各个子目的具体计量方法按本合同文件技术规范中的规定执行。工程量清单中任何错误和遗漏，不应免除承包人完成本合同工程的责任和义务。由于承包人在自身原因造成工程量清单中任何错误和遗漏，均不予纠正。并执行《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）的规定。

17.1.7  监理在计量时发现有申请完成的工程项目中技术规范规定的相关工程未完成，则该项目暂不予计量并通知承包人继续完成相关工程。待该项目及所有相关工程均已完成并符合技术要求后再给予计量。承包人必须如实申报工程数量，若发现虚报工程数量，发包人有权对虚报的工程量进行扣除，承包人不得提出异议。发包人在必要时有权对承包人已取得的任何签证进一步核实和调查（包括已计量支付的内容）。在发包人的要求下承包人必须积极配合调查、核实，为调查核实提供一切方便。如经核实有虚假成分，则涉及计量方面的虚假按本款上述规定对承包人进行处罚，尽管签证书中有发包人人员的签证，承包人也不能免除此类处罚。且调查、核实工作所耗的一切费用均由承包人承担。如果核实结果不存在虚假成分，则此次调查、核实工作所产生的费用由发包人承担。

17.2预付款

17.2.1  预付款：

（适用于无预付款）：删除通用合同条款第17.2.1全文。并以下文代替：本合同工程无预付款。

（适用于有预付款）：

（1）工程预付款的总金额为签约合同价的   ％，分     次支付给承包人。

各次预付款的支付额度和付款时间为：

1）第一次预付款金额为工程预付款总金额的        ％，付款时间应在合同协议书签订后，由承包人向发包人提交了发包人认可的工程预付款担保，并经监理人出具付款证书报送发包人批准后14天内予以支付。

2）第二次预付款金额为工程预付款总金额的       ％。付款时间需待承包人主要设备进入工地后，其估算价值已达到本次预付款金额时，由承包人提出书面申请，经监理人核实后出具付款证书报送发包人批准后14天内予以支付。

3）第三次预付款……。

……

（2）工程材料预付款的额度和预付办法约定为：             。

17.2.2  预付款保函（担保）

（2）工程材料预付款的担保约定为：    无     。

17.2.3  预付款的扣回与还清

（1）工程预付款在合同累计完成金额达到签约合同价的     ％时开始扣款，直至合同累计完成金额达到签约合同价的     ％时全部扣清。

式中  R——每次进度付款中累计扣回的金额；

A——工程预付款总金额；

S——签约合同价；

C——合同累计完成金额；

F1——开始扣款时合同累计完成金额达到签约合同价的比例；

F2——全部扣清时合同累计完成金额达到签约合同价的比例。

上述合同累计完成金额均指价格调整前未扣质量保证金的金额。

（2）工程材料预付款的扣回与还清约定为：         。

- 17.3工程进度付款

工程进度款的支付：        。

17.3.2进度付款申请单（补充）

承包人提交月进度付款申请单的数量：   份。承包人必须将企业基本账户作为工程结算款支付帐户，发包人拒绝将工程款支付到企业基本账户以外的任何账户。

17.3.3 进度付款证书和支付时间

（2）本款补充：“发包人在收到监理人签证的月进度付款证书并审批后支付给承包人，支付时间不应超过监理人收到月进度付款申请单后 21 天内。

对于下述两种情况，承包人应予以充分理解，并视为按期支付：

a. 如果该月进度付款证书的付款金额小于   万元，发包人将考虑将此笔付款累计至下月支付；

b. 当累计付款达到合同总金额的   ％ 时，暂停支付，待竣工结算经发包人审计部门或发包人委托的中介机构审计通过后再支付到审定金额的 97％，其余 3 ％作为保留金。”

c. 发包人逾期付款违约金：从逾期第一天起按中国人民银行规定的短期贷款利率计算逾期付款金额的利息给承包人。承包人不得因发包人逾期支付而停工。

17.4质量保证金

17.4.1  每个付款周期扣留的质量保证金为工程进度付款的 10 ％，扣留的质量保证金总额为签约合同价的 3 ％。质量保证金扣取和返还按国家和我省相关规定执行。

17.5竣工（完工）结算

17.5.1  竣工（完工）付款申请单

（1）承包人应提交完工付款申请单一式 6 份。

- 17.6最终结清

17.6.1  最终结清申请单

（1）承包人应提交最终结清申请单一式 8 份。

- 17.7竣工财务决算

承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：按照发包人的要求，提供所需一切资料所需的一切费用均已包含在合同总价中，发包人不另行支付 。

### 18．竣工验收（验收）

18.1验收工作分类

本工程法人验收包括：分部工程验收、单位工程验收和合同工程验收，特殊情况发包人委托监理人书面通知；政府验收包括：由发包人按水利部30号令的要求，委托监理人书面通知。验收条件为：接到承包人竣工验收（验收）申请后56天内，验收程序为：按照发包人的书面通知。

18.2分部工程验收

18.2.2  本工程由发包人主持的分部工程验收为按照发包人委托监理人发送的书面通知，其余由监理人主持。

18.3单位工程验收

18.3.4  提前投入使用的单位工程包括：发包人委托监理人书面通知、        、        。

18.5阶段验收

18.5.1  本合同工程阶段验收类别包括：发包人委托监理人书面通知、        、        。

18.6专项验收

18.6.2  本合同工程专项验收类别包括：发包人委托监理人书面通知、        、        。

#### 18.7竣工验收

18.7.3  本工程   不需要   竣工验收技术鉴定（蓄水安全鉴定）。

18.8施工期运行

18.8.1  需要在施工期运行的单位工程或工程设备为：

、                  、                     。

18.9试运行

18.9.1  试运行的组织：   无    ；费用承担：  无   。

### 19．缺陷责任与保修责任

19.1缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间

本工程缺陷责任期（工程质量保修期）如下：   365日历天   。

#### 19.7保修责任

本合同工程的保修期为：365日历天。

保修范围：永久工程。

保修责任：由承包人负责并承担相关的一切费用。

### 20．保险

20.1工程保险

（适用于要求购买工程保险）：

建筑工程一切险和（或）安装工程一切险投保人：本合同工程由 （发包人或承包人）负责以发包人和承包人的共同名义投保工程一切险（包括建筑工程一切险、安装工程一切险）；

投保内容：  主体工程和临时工程 ；

保险金额、保险费率和保险期限：合同总价、    ％（填入保险费率）、缺陷责任期满止。

本条增加如下内容：承包人负责在出现保险事故时积极采取有效措施，尽可能减少损失，并于24小时内向发包人和保险公司报案，并向发包人和保险公司提交所需资料，同时负责向保险公司索赔。由于承包人索赔不力，造成保险赔偿差额，则差额部分除免赔额外均由承包人承担。

（适用于不要求购买工程保险）：

删除通用合同条款第20.1款全文。并以下文代替：本合同工程不需要购买工程保险。

20.2人员工伤事故的保险

（适用于要求购买人员工伤事故的保险）：

20.2.1  本条增加如下内容：本合同工程承包人应为其所雇佣的全部人员投保人员工伤事故险，投保费由承包人摊入有关工程项目内，发包人不另行支付。保险金额、保险费率： 承包人自行确定 。保险期限：至项目完工。

20.3人身意外伤害险

（适用于要求购买人身意外伤害险）：

20.3.2 本条增加如下内容：本合同工程承包人应为其所雇佣的全部人员投保人身意外伤害险，投保费由承包人摊入有关工程项目内，发包人不另行支付。保险金额、保险费率： 承包人自行确定 。保险期限：至项目完工。

（适用于不要求购买人身意外伤害险）：

删除通用合同条款第20.3款全文。并以下文代替：本合同工程不需要购买人身意外伤害险。

20.4第三者责任险

（适用于要求购买第三者责任险）：

20.4.2第三者责任险投保人：本合同工程由 （发包人或承包人） 负责以发包人和承包人的共同名义负责投保第三者责任险。

第三者责任险保险费率： （填入保险费率） ；第三者责任险保险金额： （填入保险金额）。

本条增加如下内容：本合同工程由承包人负责以发包人和承包人的共同名义投保第三者责任险，承包人负责在出现保险事故时积极采取有效措施，尽可能减少损失，并于24小时内向发包人和保险公司报案，并向发包人和保险公司提交所需资料，同时负责向保险公司索赔。由于承包人索赔不力，造成保险赔偿差额，则差额部分除免赔额外均由承包人承担。

（适用于不要求购买第三者责任险）：

删除通用合同条款第20.4款全文。并以下文代替：本合同工程不需要购买第三者责任险。

20.5其它保险

（适用于要求购买其他保险）：

需要投保的其它内容：由承包人自行确定是否投保，并承担相关费用 ；

保险金额、保险费率： 承包人自行决定 。保险期限：至项目完工。

（适用于不要求购买其他保险）：

删除通用合同条款第20.5款全文。并以下文代替：本合同工程不需要购买其他保险。

20.6对各项保险的一般要求

（适用于要求购买各类保险）：

20.6.1  保险凭证

承包人提交保险凭证的期限： 开工令发布后14天内  。

保险条件： 保单副本  ；

20.6.4  保险金不足的补偿

承包人负责补偿的范围与金额： 由承包人自行承担所有的费用  ；

发包人负责补偿的范围与金额： 无 。

（适用于不要求购买各类保险）：

删除通用合同条款第20.6款全文。并以下文代替：无。

### 22．违约

22.1承包人违约

22.1.1 承包人违约的情形

补充：

（7）承包人按合同承诺的主要施工机械设备未按时进场或未按时破土动工。

（8）承包人的工程施工进度滞后招标文件《技术标准和要求》1.2.2项中的控制性进度15天（日历天）以上。

（9）除不可抗力因素外，承包人工地停工10天（日历天）以上。

（10）在合同实施期间发现承包人提供了虚假资料（含招投标阶段）。

22.1.2 对承包人违约的处理

补充：（7）承包人在签署了合同协议书之后，必须保证合同承诺的主要施工机械设备应在发包人指定的日期到场，以保证工程顺利开工。若合同承诺的主要施工机械设备不能按时进场或未按发包人指定时间成功破土，发包人将视为承包人自动放弃本合同工程。

（8）工程实施期间，承包人的工程施工进度滞后招标文件《技术标准和要求》1.2.2项本合同施工控制性进度15天（日历天）以上，发包人将视为承包人自动放弃本合同工程。

（9）除不可抗力因素外，承包人工地停工10天（日历天）以上，发包人将视为承包人自动放弃本合同工程。

（10）在合同实施期间发现承包人提供了虚假资料（含招投标阶段）的，发包人有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过       ％（招标人自行填写，建议不超过10％）签约合同价的金额作为违约金。同时发包人将承包人以弄虚作假行为上报有管辖权的水行政主管部门依法进行处理，并作为不良行为记入湖南省水利建设市场信用信息管理系统。

- 22.4 违约金的使用（新增）

本合同履行过程中因承包人原因所产生的违约金和罚款，发包人将用于工程或奖励在工程施工过程中工期进度、质量、安全、文明施工等方面考核成绩优秀的单位和个人，具体奖励办法另行制定。

……………………

注:任何一方违反合同的约定，除按相关条款处理外,还应承担违约金   元并赔偿损失,守约方有权及时解除合同。

### 24．争议的解决

24.1争议的解决方式

合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：           。双方一致同意将该争议            。

### 25．补充条款

25.1主要人员的更换

中标后，承包人项目负责人、技术负责人及主要管理人员不得随意更换；因特殊原因需要更换，更换后的相应人员的资格等不得低于被更换的人员，须按以下要求履行变更手续：

25.1.1 项目负责人

承包人登录湖南省水利工程电子招标投标系统电子交易平台向发包人提出变更申请，符合变更条件且发包人同意变更的，发包人审核通过后完成变更。变更记录同时在湖南省水利工程电子招标投标公共服务平台上公开。

- 25.1.2 技术负责人及主要管理人员

承包人向发包人提出书面申请，符合变更条件的，发包人书面同意后完成变更通过。

- 25.2视频监控（如需要）

发包人、承包人应统一使用湖南省水利工程建设项目视频监控系统，并按照系统要求进行手机视频考勤和上传现场施工影像资料。有关人员出勤记录以湖南省水利工程建设项目视频监控系统考勤为依据。下列人员必须加入湖南省水利工程建设项目视频监控系统：

- 1、发包人的法定代表人或技术负责人；

2、承包人项目负责人、技术负责人、专职安全员。

…………………

25.3履约考核

合同履行过程中，发包人和行政监督部门通过电子招标投标系统每半年对承包人履约情况开展一次评价，工程竣工或完工后发包人和行政监督部门开展一次完工评价，所有评价完成后承包人的项目负责人将解除锁定，能作为项目负责人再次在电子招标投标系统内投标。

- 第三节  合同附件格式

附件一：合同协议书

合 同 协 议 书

（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施       （项目名称），已接受          （承包人名称，以下简称“承包人”）对         （项目名称）        （标段名称）的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1.本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）合同协议书及补充合同协议书（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

- （2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录、招标文件修改通知；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求（合同技术条款）；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单；

（9）承包人有关人员、设备投入的承诺；

（10）构成本合同组成部分的其他文件，包括投标承诺书、安全生产合同、环境保护和水土保持责任书、建设项目廉政责任书、湖南省水利工程建设项目从业单位法定代表人授权书、湖南省水利工程项目负责人质量终生责任承诺书及有关会议纪要和双方认可的文件等。

2.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）            元（￥          元）。

4. 承包人项目负责人：             。

5. 工程质量符合           标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为       天。

9. 本合同一式    份；其中正本    份，发包人、承包人各执   份；副本   份，发包人、承包人各执    份，其余副本由发包人分送各有关单位。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：          （盖单位章）                    承包人：           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：   （签字）             法定代表人或其委托代理人：    （签字）日期        年   月    日                         日期        年   月    日

附件二：履约担保（如有）

履约担保（格式）

（发包人名称）：

鉴于          （发包人名称，以下简称“发包人”）已接受         （承包人名称，以下简称“承包人”）于      年      月       日递交的（项目名称）（标段名称）的投标文件。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）               元（¥           ）。

2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发合同工程完工证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，无条件地在7天内予以支付。

4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地    址：                                 ；

邮政编码：                                 ；

电    话：                                 ；

传    真：                                 ；

日    期：          年       月        日

附件三：预付款担保（如有）

预付款担保（格式）

（发包人名称）：

根据        （承包人名称）（以下称“承包人”）与        （发包人名称）（以下简称“发包人”）于      年      月      日签订的            （项目名称）    标段施工承包合同，承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款担保，即有权得到发包人支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）            元（¥          ）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额。

4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15 条变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

担保人：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地    址：                                 ；

邮政编码：                                 ；

电    话：                                 ；

传    真：                                 ；

日    期：          年       月        日

附件四：安全生产合同格式

安全生产合同（格式）

为在                 （项目名称）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目           （发包人名称，以下简称“发包人”）与              （承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

一、发包人职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5、组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

二、承包人职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规、水利部等部门颁布的有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的建造师到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。建造师是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1％～3％配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4、承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，建造师必须承担管理责任。

6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应该熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10、承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

四、本合同正本一式         份，副本        份，合同双方各执正本          份，副本         份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

发包人：           （盖单位章）                 承包人：           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字）        法定代表人或其委托代理人：     （签字）

地 址：                                         地 址：                       ；

电 话：                                         电 话：                       ；

日 期：                                         日 期：                       ；

附件五：工程建设项目廉政责任书

工程建设项目廉政责任书（格式）

工程项目名称：                                            ；

工程项目地址：                                            ；

发包人（甲方）：                                          ；

承包人（乙方）：                                          ；

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

- 第一条  甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外）。不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

- 第二条  甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费人。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

- 第三条  乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关政策，遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人、组织提供有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条  违约责任

（一）甲方工作人员有违反责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条  本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后生效。

第六条  本责任书的有效期为双方签署之日至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条  本责任和本工程施工合同同时使用，由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

发包人：           （盖单位章）                 承包人：           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字）        法定代表人或其委托代理人：     （签字）

地 址：                                         地 址：                       ；

电 话：                                         电 话：                       ；

日 期：                                         日 期：                       ；

附件六：环境保护和水土保持责任书

环境保护和水土保持责任书

为减少工程施工对环境的影响，尽可能地恢复环境自然植被面，本项目发包人（以下简称“甲方”）与承包人（以下简称“乙方”）特签订环境保护和水土保持责任书。

一、甲方职责

1、严格遵守国家和地方的有关环境保护和水土保持的法律法规。

2、按照“预防为主，保护优先”和“管生产必须管环保”的原则开展环境保护和水土保持管理工作，做到生产与环境保护和水土保持工作同时计划、实施、检查、总结和评比。

3、重要的环境保护和水土保持设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收、投入使用。

4、组织对乙方的施工现场和施工驻地进行环境保护和水土保持工作的检查，监督乙方及时处理各种环境污染、环境破坏的问题。

5、凡发现乙方在施工现场和施工驻地有环境污染和环境破坏的行为，甲方应责令乙方及时整改，若情节严重，甲方应及时上报国家有关环境保护和水土保持机构。

二、乙方职责

1、严格遵守国家和地方的有关环境保护和水土保持的法律法规并认真执行。

2、坚持“预防为主，保护优先”、“管生产必须管环保”及“谁破坏谁恢复”的原则，加强环境保护和水土保持的宣传教育，增强全员环保意识，建立健全环境保护和水土保持的管理机构和管理制度，配备专职及兼职的环保检查人员，有组织有领导地开展环境保护和水土保持工作。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员（包括临时雇请的雇佣人员），必须熟悉和遵守本合同有关环境保护和水土保持的各项规定，做到生产与环境保护和水土保持工作同时计划、实施、检查、总结和评比。

3、建立健全环境保护和水土保持责任制。从项目经理到生产工人（包括临时雇请的雇佣人员），的环境保护和水土保持管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的环境保护和水土保持责任制做到横向到边，人入有责。项目经理是环境保护和水土保持的第一责任人。现场设置的环境保护和水土保持机构，应配备专职环保监督员，专职负责本合同工程环境保护和水土保持的宣传、检查工作，有权发布指令，防止污染环境和破坏环境的事件发生。

三、违约责任

如因乙方不遵守国家和地方的有关环境保护和水土保持的法律法规，造成环境污染或破坏，甲方有权责令乙方限期进行整改，并视其情节对乙方批评、罚款：

1、情节轻微者，甲方可对乙方予以通报批评；

2、累计三次因环境问题被有关方面通报批评，或情节严重，甲方可向乙方处以      万元罚款。

本责任书和施工合同同时使用，由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

发包人：           （盖单位章）                 承包人：           （盖单位章）

法定代表人：           （签字）                 法定代表人：            （签字）

地 址：                                         地 址：                       ；

电 话：                                         电 话：                       ；

日 期：                                         日 期：                       ；

附件七：湖南省水利工程建设项目从业单位法定代表人授权书

湖南省水利工程建设项目

从业单位法定代表人授权书

兹授权我单位       （姓名）    担任                 工程项目负责人，对该工程项目的（施工）工作实施组织管理，依据国家有关法律法规及标准规范履行职责，并依法对设计使用年限内的工程质量承担相应终身责任。

本授权书自授权之日起生效。

| 被授权人基本情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 身份证号 |  |
| 注册执业资格 |  | 注册执业证号 |  |
| 职称 |  | 专业 |  |
| 被授权人签字： |  |  |  |

授权单位（盖章）：               ；

法定代表人（盖章）：               ；

授权日期：     年     月     日

附件八：湖南省水利工程项目负责人质量终身责任承诺书

湖南省水利工程项目负责人质量终生责任承诺书

本人承诺在该工程建设过程中认真履行下列相应职责，并对施工原因造成的质量问题承担相应终生质量责任。

1.不转包或违法分包所承揽的施工业务，严格按照经审查合格的工程设计图纸、文件和施工技术标准及规程规范进行施工，不擅自修改设计文件，不偷工减料。

2.组织建立健全质量管理体系，组织成立符合规定并满足施工需要的项目管理机构，配备符合规定和合同要求的管理人员，并确保所有人员到岗履职。

3.组织质量管理人员学习规程规范、设计文件提出的工艺、工法和技术要求，熟悉相关施工流程和技术，提高质量管理水平。

4. 按照工程设计要求、技术标准和合同约定，对原材料、中间产品、工程设备等进行检验，未经检验或者检验不合格的，绝不在工程建设中使用；不使用国家明令淘汰、禁止使用的材料设备、工艺。

5. 与具备相应资质的检测单位签订书面检测合同，并将检测合同送监理和项目法人单位备案；在施工中按照设计和规范要求对原材料、中间产品和部分实体质量进行检测；送检试样不弄虚作假，不篡改或者伪造检测报告，不明示或暗示检测机构出具虚假检测报告。

6. 组织现场质量管理人员严格按照“三检制”要求，真实、准确的做好每一道工序的质量检验和质量自评工作，及时填写工序和单元工程质量评定资料，并报监理单位复核。

7. 织人员做好重要隐蔽（关键部位）单元工程的自评工作，并负责收集测量成果、检测试验报告、影像资料等基础资料，派人参加联合验收小组并在质量等级签证表上签字；参加法人验收，对工程质量等级提出自评意见并签字；主持编制施工管理工作报告并签字，参加竣工验收。

8. 对已验收合格并交付使用的工程按规定承担保修责任，并对造成的损失承担赔偿责任。

9. 确保工程施工资料收集真实、准确、完整，签章手续齐全，及时整理移交并归档。

10. 履行其他法律法规和规程规范中规定的职责。

本承诺书一式四份，一份在办理质量监督手续时提交质量监督机构；一份在竣工验收时提交竣工验收主持单位，与竣工验收鉴定书等资料一起作为永久档案保存；一份由项目法人作为工程建设永久档案进行归档保存；一份由承诺人自行保存。

承诺人签字：                   ；

身份证号：                   ；

注册执业资格：                   ；

注册执业证号：                   ；

职称及专业：                    ；

签字日期：      年     月     日

# 第七部分  施工图纸

（另册）

第八部分  工程量清单

（另册）