双牌县阳明山国有林场

森林经营方案

（2021-2030年）

双牌县阳明山国有林场

二〇二〇年六月

双牌阳明山国有林场会议纪要

双牌阳明山国有林场

第四期森林经营方案编制专题会议纪要

会议时间：2020年5月23日上午10点

会议地点：双牌县阳明山林场三楼小会议室

参会人员：双牌县林业局周继东、胡楠，阳明山国有林场廖杰、陈永久、蒋元初、蒋凌云、蒋辉、皮扬焱、唐国清、唐圣，县林调队何周玲、左蔚君、苏国军、蒋建军、刘武阳、蒋兵峰

主 持 人：林场党委书记廖杰

会议研究事项：修改完善林场第四期森林经营方案

会议听取了《双牌县阳明山国有林场第四期森林经营方案》（送审稿）通过专家组评审和专家组针对存在的一些问题提出的修改意见，与会人员进行了认真讨论，形成了一致意见。

会议认为，林场第四期森林经营方案编制组同志们的工作卓有成效，得到了专家组的充分肯定，同时也要看到方案存在的问题，编制组的同志们要继续努力，要根据专家组提出的修改意见，尽快完成方案的修改，确保按时保质保量完成。

会议要求，林场相关科室要配合编制组的同志，进一步调查研究，要按照习近平总书记的讲话内容，既要金山银山，又要绿水青山总目标的要求，要切合我场实际修改完善，编制出适合我场今后发展所需要的森林经营方案，并要求在6月10日完成修改。

会议安排，一是方案编制所需的森林培育、森林采伐、森林旅游、森林多资源利用等方面所需的资料，由资源保护科、旅游科、社会发展科等负责提供材料。二是针对文档中存在格式不统一，个别章节调整，表格数据表述不准确，分析不到位等一些较突出的问题，由办公室和资源保护科共同配合修改完善。三是资金保障方面，由财务科统筹，确保经费到位。

项目名称：双牌县阳明山国有林场第四期森林经营方案

项目名称：双牌县阳明山国有林场第四期森林经营方案

编制单位：双牌县阳明山国有林场

双牌县林业调查规划设计队

项目负责人：廖  杰  唐顺球

项目主持人：陈永久

主要参加人：廖  杰  唐顺球  陈永久  蒋元初  蒋凌云

何周玲  左蔚君  苏国军  蒋建军  刘武阳

蒋兵锋  唐国清  皮扬焱  蒋  辉  唐  圣

报告执笔： 何周玲  左蔚君  苏国军  蒋建军

统    计： 唐国清  蒋兵峰

制    图： 皮杨焱  刘武阳

审    核： 唐顺球、陈永久

审    定： 廖  杰

前   言

森林经营方案是森林经营主体为了科学、合理、有序地经营森林，充分发挥森林的生态、经济和社会效益，根据国民经济和社会发展要求及国家林业方针政策编制的森林资源培育、保护和利用的中长期规划，以及对生产顺序和经营利用措施的规划设计。它既是森林经营主体制定年度计划，组织和安排生产、经营活动的依据，也是林业主管部门管理、检查和监督森林经营活动的依据。

阳明山国有林场于1989年编制了为期10年的第一期森林经营方案。1999年编制了2001年—2010年第二期森林经营方案，2009年编制了2011-2020年第三期森林经营方案，今年编制2021-2030年第四期森林经营方案。

在编制本期经营方案中，阳明山国有林场严格遵循《国家林业和草原局关于加快推进森林经营方案编制工作的通知》(林资发[2018]57号)、《湖南省林业厅关于科学编制森林经营方案的通知》(湘林资发[2018]24号)、《湖南省森林经营方案编制工作方案》、《湖南省森林经营方案编制实施办法（试行）》和《湖南省国有林场编制第四期森林经营方案森林资源调查操作细则》等相关文件要求，以2019年国有林场森林资源规划设计调查结果为依据，参考林场上期森林经营方案、结合现有生产经营实际情况和未来发展方向，广泛调查研究、多方征求意见，在对小班补充调查及调查小班档案进行全面更新的基础上，通过森林主要功能划分，森林经营类型组织，构建林场森林经营体系，组织科学合理的的森林经营措施类型，编制了阳明山国有林场第四期森林经营方案（2021-2030年）。

本方案由基本情况，森林资源、经营环境和需求分析，森林经营方针与目标，森林经营技术体系，森林培育，森林采伐，森林多种资源利用与森林游憩规划，森林健康与森林保护规划，营林设施建设维护与经营能力建设，投资估算，效益分析与展望和保障措施共12章及有关附表、附图等附件组成。

编制森林经营方案是一项综合性强、涉及面广的工作。我们力求从实际情况出发，遵循自然规律和经济规律，正确处理经济、资源、环境的关系，最大限度的发挥林场的生态、社会和经济三大效益。本期经营方案得到了省、市、县林业系统的领导和专家的大力支持，并提出了不少宝贵意见，在此一并致谢。由于森林经营方案内容复杂，计算工作量大，编制人员水平有限，不当之处，恳请指正。

2020年6月

目  录

第一章 基本情况	1

1.1 自然概况	1

1.2 社会经济概况	4

1.3 林场经营情况	5

第二章 森林资源、经营环境和需求分析	11

2.1 森林资源现状	11

2.2 森林资源动态变化	25

2.3 生态产品生产能力评价	25

2.4 林场森林经营环境分析	26

2.5 林场经营需求与对策	27

第三章 森林经营方针与目标	29

3.1 方案编制原则	29

3.2 方案编制依据	30

3.3 森林经营方针	32

3.4 森林经营目标	32

3.5 森林区划	34

3.6森林经营任务	37

第四章 森林经营技术体系	39

4.1 森林经营理论基础	39

4.2 森林经营类型组织	40

4.3 森林经营技术措施	44

第五章 森林培育	47

5.1 森林培育原则	47

5.2 造林	48

5.3 抚育	48

5.4 毛竹林培育	50

5.5 种苗生产	50

5.6 森林培育重点工程	50

第六章 森林采伐	55

6.1原则和方法	55

6.2 主要参数	56

6.3 主伐	57

6.4 更新采伐	57

6.5 低产低效林改造采伐	59

6.6 抚育采伐	59

6.7采伐汇总	59

6.8毛竹林采伐	59

第七章 森林多资源利用与森林游憩规划	61

7.1 特色经济林经营	61

7.2 林下经济规划	61

7.3 森林游憩规划	65

第八章 森林健康与森林保护规划	70

8.1 地力保护	70

8.2 森林管护	71

8.3 森林防火	74

8.4 林业有害生物防治	78

8.5 生物多样性保护	80

8.6 社区共管	80

第九章 营林设施建设维护与经营能力建设	82

9.1 林道设施建设	82

9.2 管护用房建设	84

9.3 森林防火设施建设	84

9.4 其它基础设施建设	85

9.5 森林经营能力建设	86

第十章 投资估算	87

10.1 投资估算	87

10.2 资金来源	93

第十一章 效益分析及展望	94

11.1 经济效益	94

11.2 生态效益	95

11.3 社会效益	96

11.4 森林资源展望分析	97

第十二章 保障措施	98

12.1 组织保障	98

12.2 资金保障	98

12.3 科技保障	98

12.4 环境保障	99

12.5 人才保障	99

12.6 政策保障	100

附表

一、阳明山国有林场小班调查统计表

表1.各类土地面积统计表

表2.各类森林、林木面积蓄积统计表

表3.林种统计表

表4.乔木林面积蓄积按龄组统计表

表5.公益林(地)面积统计表

表6.用材林面积蓄积按龄级统计表

表7.用材林近成过熟林组成树种蓄积统计表

表8.用材林近成过熟林组成树种径级组株数蓄积统计表

表9.中幼龄应抚育面积蓄积统计表

表10.经济林面积统计表

表11.竹林统计表

表12.灌木林按盖度统计表

表13.耕地造林分类型面积蓄积统计表

表14.公益林面积分权属、区位统计表

表15.公益林面积蓄积郁闭度按龄组统计表

二、相关统计表

附表一、阳明山国有林场实验区小班一览表

附表二、实验区人工乔木林小班一览表

附表三、实验区竹林小班一览表

附表四、实验区灌木林小班一览表

附图

1、阳明山国有林场位置图

2、阳明山国有林场森林资源分布图

3、阳明山国有林场森林经营类型分类图

4、阳明山国有林场森林培育规划设计图

5、阳明山国有林场森林采伐规划设计图

附件

1、外业质量检查验收合格证

2、阳明山国有林场边界调整说明

第一章  基本情况

1.1 自然概况

1.1.1 地理位置

阳明山国有林场位于湖南省永州市双牌县的东北部，属南岭支脉群山区，地处北纬26°02′00″～26°06′15″，东经111°51′36″～111°57′36″之间。东和东南与宁远县接壤，西和西南与双牌县茶林乡、麻江乡交界，北界芝山和金洞林场。林场国有山林总面积4111.42ha2。

1.1.2 地形地貌

阳明山属南岭山脉，阳明山国有林场地处阳明山主峰地带，由两条东西向转南北向的主山脉构成，出现海拔为1200m左右的准平面，平均比降20%，其中海拔1200m以上的面积占16.95%，1000～1200 m之间的面积占区域的23.15%；地势由东北向西南倾斜，平均比降为20%。在地质上，主要为下古界奥陶系变质岩类，有中生界印支期花岗岩体侵入，成片或零星分布在海拔1200～1500m的地带。花岗岩裸露地表，构成这一中山山地的主要成土母质。

境内最低海拔为610米，最高海拔1624.6米，山岭受切割甚剧，沟谷纵横、山地破碎、峰峦起伏。整个地势东高西低，湘江支流——黄江源和潇水支流——稃江发源于此，因地势起伏大，溪流落差大、流速急。

1.1.3 气候

阳明山位于中亚热带季风湿润气候区，气候垂直变化大，年平均气温14.2℃，月平均最高气温19.0℃，最低气温为10.3℃，绝对最高气温36℃（1982年5月25日）；绝对最低气温为－10.0℃ (1980年1月31日)。雨量丰富，年均降水量为1607.5mm。年平均相对湿度高达87%，5、8、9三个月空气相对湿度在90%以上，11月最小为82%。由于地形遮蔽和森林覆盖的影响，日照时间短，年日照时数少，坡地年日照时数为1123.4 h，谷地为1022.2 h，属少日照地区。因地形地势复杂，区内形成了一些典型的小气候特征区。

1.1.4 水文

阳明山具有丰富的水力资源和地表溪、潭、瀑，境内溪河纵横，河谷交错，谷道窄深，山溪落差大，水流湍急。全场共有溪河39条，溪河总长度161km，溪河密度1.4km/km2。发源于此稃江河境内流程15km，流域面积91km2；黄江源河境内流程10km，流域面积21km2。稃江和黄江源分别由主峰南北两向注入系长江二级支流的潇水河和一级支流湘江。

境内年产水1.75亿m3，地表径流量0.91亿m3，现有电站3座，库容量220万m3，装机容量350kw。

1.1.5 母岩、土壤

林场内的土壤可划分为山地草甸土、草甸黄棕壤、山地黄棕壤及山地黄壤。山地草甸土分布在山顶望佛台一带，海拔1500 m以上和北坡1300 m左右的山坳背阴处，发育在花岗岩风化物母质上，土层薄，溶积层发育不明显，土壤呈酸性，矿质养分特别是钾元素下移淋溶明显。草甸黄棕壤零星分布在海拔1200～1500 m地带，母岩以花岗岩为，伴有少量砂岩，它是黄棕壤向草甸土的过渡类型，成土特点介于黄棕壤与草甸土之间。山地黄棕壤主要分布在海拔1050～1500 m地带，母质多变质砂岩，在湿凉的生物气候条件下成土，发生层次明显，质地适中，适于林木生长。山地黄壤分布于海800～1050 m处，母岩以板页岩为主，在温湿的亚热带生物气候条件下发育的土壤，心土层呈黄色或灰色，土层比较深厚。土层厚度一般60～120㎝，除山顶脊部外，土壤较肥沃，适宜林木生长。

1.1.6 植被

林场地处我国中亚热带向南亚热带过渡的倒“T”字型区域的下方，系华南植物区系的北缘，华中、华东、华南植物区系成分相互渗透，物种荟萃，珍稀濒危物种丰富，且有大片保存完好的典型亚热带常绿阔叶林和中山针叶林生态系统。

林场有维管束植物219科、849属、1917种。其中蕨类植物44科，104属，361种，11变种，2变型，有43个湖南新记录种；种子植物共175科、745属、1543种(含种下等级)，其中土著植物166科、668属、1397种，裸子植物6科、16属、24种，被子植物169科、729属、1519种。若再加上苔藓植物，则阳明山的高等植物在2100种以上。

阳明山有国家一级保护植物2种，国家二级保护植物54种(包括兰科植物39种在内)，共计56种（其中39种兰科植物）。两文件所规定保护物种，除去重复种，该地共有23种保护植物，加上39种兰科植物，共有62种保护植物。另外，还有一批栽培的国家重点保护野生植物，如银杏、水杉、金钱松、厚朴、凹叶厚朴、杜仲、黄檗(川黄檗)等。本场有湖南省地方重点保护野生植物19种，即中华猕猴桃（Actinidia chinensis）、毛花猕猴桃（Actinidia eriantha）、刺楸（Kalopanax septemlobus）、竹节参（Panax japonicus）、小八角莲（Dysosma difformis）、八角莲（Dysosma versipellis）、钩栲（Castanopsis tibetana）、水青冈（Fagus longipetiolata）、粗筒唇柱苣苔（Chirita crassituba）、紫竹（Phyllostachys nigra）、青钱柳（Cyclocarya paliurus）、黄樟（Cinnamomum parthenoxylon）、少花桂（Cinnamomum pauciflorum）、川桂（Cinnamomum wilsonii）、球药隔重楼（Paris fargesii）、多叶重楼（Paris polyphylla）、华重楼（Paris polyphylla var. chinensis）、瑶山梭椤树（Reevesia glaucophylla）、银钟花（Halesia macgregorii）。

阳明山的特有植物共5种，即双牌泡果荠(Hilliella shuangpaiensis，廖才龙1439号)、淡红杜鹃(Rhododendron rhodanthum，蒋英392号)、阳明山杜鹃(Rhododendron yangmingshanense，蒋英365、374号)、粗筒唇柱苣苔(Chirita crassituba，周培芝146号)、零陵唇柱苣苔(Chirita linglingensis，蒋英419号)。另有2种模式植物产于该地，即柔毛箬竹(Indocalamus guangdongensis，王正平77018号)、湖南玉山竹(Yushania farinose，王正平77023号)。

阳明山植物群落类型多样，可分为4个植被型组，27个群系。其中较珍贵的有：黄杉林、黄山松林、红豆杉林、云锦杜鹃灌丛等，具有很高的科研价值和旅憩价值。

阳明山山体高大，面积较广，山体陡峭，峪谷深切，植被保存较完整，无论是中山还是低海拔沟谷地段，都有保存很好的顶极群落。近年来，加强了对天然阔叶林和黄杉林的保护，原来的采伐迹地、荒山和灌丛均向阔叶林演替，现在没有以草本为优势的群落，阔叶林得到了扩大，森林覆盖率达95.24%。

植被的垂直分布规律较明显。因该处相对高差较大，植被类型多样，垂直分布规律较明显。阳明山植被垂直分布情况大致如下：

海拔400～1000m：针叶林为马尾松林、杉木林；常绿阔叶林为栲树林、苦槠林、红楠林；

海拔800～1300m：针叶林为黄杉林、红豆杉林，常绿阔叶林为甜槠林、短柄青冈林；常绿、落叶阔叶林为甜槠、雷公鹅耳枥林；落叶阔叶林为枫香、水青冈林；雷公鹅耳枥、槭类林；灌丛为映山红灌丛、水马桑灌丛；

海拔1000～1600m：针叶林为黄山松林；常绿、落叶阔叶林为包石栎、水青冈林；落叶阔叶林为水青冈林；灌丛为云锦杜鹃灌丛、毛玉山竹丛。

1.2 社会经济概况

林场国有土地总面积4111.42hm2，其中林业用地面积4062.11hm2，非林地49.31hm2，森林覆盖率98.0%。现有干部职工95人。2018年，林场完成国民生产总值5866万元，财政收入656万元，在岗职工人均收入34286元。

林场社区以森林旅游和传统的农林业生产为主，经济落后，处于相对贫困状态。林场自身经济基础相当薄弱，每年只靠旅憩、多种经营收入和公益林补助资金及少量的采伐收入来维持职工基本工资，其它收入甚微，林场丰富的生物资源、旅憩资源没有得到合理利用，严重制约着林场事业的发展，因此，在今后建设中，如何增强林场自身造血功能，提高经济实力也将是工作重点。

1.2.1 交通

林场外部交通四通八达，阳明山国有林场(黄柏洞)距永州至宁远的省道216线18.7 km，距永州市芝山区66 km，距双牌县城50km，距湘桂铁路冷水滩站75 km，距蔡家铺机场65 km。已拉通了黄柏洞至红水岭通双牌县城的三级公路改造工程，总投资4600万元。

林场内现有四级公路72 km，简易公路5 km，2007年扩建了黄柏洞至万寿寺护林防火公路18km；内部公路已形成以黄柏洞为交汇点的“Y”字形主干交通运输网络，林场生产、生活和管理比较便利。

1.2.2 供水

林场先后建成了4个蓄积池，场部新建一个生活安全用水配套机房,改造了原有引水管道，完成了安全饮水工程建设，为本场职工的生活用水及经营活动提供了方便。

1.2.3 供电

林场三个工区和场部全部接入国家电网，在老屋场建有一个变电场，场部和三个工区配置有变压器，林场生产和职工生活用电都十分稳定。

1.2.4 通讯

在境内海拔1530米处兴建了一座省内一流的广播、电视、传真和电话等多功能的微波站，这大大改善了林场境内通讯条件和质量；第三期森林经营期间，中国移动、电信、联通三家通讯公司都在场内建立了信号接收塔，信号全覆盖，林场的通讯十分便捷。

1.2.5 防火

林场森林防火基础设施较为完善，购置了风力灭火机等专用扑火器材，森林防火宣专车1台，成立了半专业化森林消防队伍，近三年来，完成林道维护38公里，新建生物防火林带22公里，为森林防火工作稳步开展打下了良好基础。林场牢牢把握“预防为主、积极消灭”的森林防火工作方针，着力在责任制度落实、防火宣传教育、野外火源管控等方面下功夫，构筑起了严密的防控体系，实现了连续多年无山林火警火灾的好成绩。

1.2.6 周边社区的社会经济

林场现有中学1所，教职工11人，在校学生166人；有小学1所，教职工8人，在校学生215人。林场有宾馆三座，床位220个；招待所1家，床位72个；个体旅店8家，床位62个。三座宾馆有大型餐厅3个，可同时接待600人就餐；有个体饮食店22家，可同时接待游客350人。境内有卫生院1个，有医务人员5人。

林场周边社区现在人口3212人，劳动力1627人，其中从事农业生产的427人，占26.2 %；从事林业生产的696人，占48.1%；从事旅游商业服务的286人，占12.3%；从事加工业或其他行业的218人，占13.4%。

1.3 林场经营情况

1.3.1 林场经营历史(沿革)

林场始建于1958年，始建址在宁远县上龙盘乡土谷坪村，当时属宁远县管辖。1959年场址由土谷坪迁往黄柏洞乡，称国营宁远阳明山林场，林场代管黄柏洞乡三个村。1965年林场划归潇水林区管理局，并接管零陵县茶林乡绞车庙村和国营五星岭林场的三岔水、阳明山、北江冲工区。1969年双牌建县后划归双牌县管辖。林场下设三岔水、北江冲、阳明山三个工区。同时代管4个行政村。土地总面积11398.33公顷，其中1行政村（原4个村，现合并）集所有的土地面积为7286.71公顷，国有林场所有国有土面积为4111.42公顷。

1982年湖南省人民政府以湘政发(1982)29号文《关于保护稀有珍贵动植物资源的通知》批准设立湖南省阳明山自然保护区；1992年4月被原国家林业部批准设立湖南省阳明山国家森林公园；2009年9月被国家环保部批准设立湖南省阳明山国家级自然保护区。2014年林场改革时，将国有林场与代管的村进行了分离，集体土地面积为7286.71公顷，林场国有土地面积为4111.42公顷。

1.3.2 林场性质

林场改革后，阳明山国有林场定性为公益一类事业单位。

1.3.3 林场经营区划

林场总面积为4111.42公顷，划分为3个工区，即北江冲工区、阳明山工区、三岔水工区，祥见表1-1。

阳明山山国有林场行政管理区划表

表1-1                                          单位：公顷、%

| 区划单位 | 林班号 | 涉及自然保护区功能分区 | 面积 | 比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 北江冲工区 | 0001-0005 | 核心区、缓冲区、实验区 | 578.71 | 14.08 |
| 阳明山工区 | 0001-0002 | 核心区、缓冲区、实验区 | 1410.76 | 34.31 |
| 三岔水工区 | 0000 | 核心区、缓冲区、实验区 | 2121.95 | 51.61 |
| 总计 |  |  | 4111.42 | 100.00 |

1.3.4 组织机构与经营能力

阳明山国有林场与自然保护区管理局、国家森林公园管理局，实行三块牌子、一套班子的管理体制,为副处级建制，属于公益林一类事业单位，行政属双牌县人民政府，代管1个行政村。场部设有办公室、林农管理科、经济贸易科、旅游基建科、财务室、防火指挥部、旅游公司等，核定全额拨款事业编制95名。

现有职工总数135人，其中：在职职工99人，退休职工36人。职工中管理人员15人，专业技术员17人，工人67人。

1.3.5 上经理期经营分析与评价

阳明山国有林场上经理期的经营是积极响应了习近平新时代中国特色社会主义建设要求和党中央加强生态保护的号召，进一步加强了生态公益林保护工程建设，充分利用森林景观资源，发展森林旅游，林场经营方向的改变取得了成功，林场进入了新的发展时期。

因上一期森林经营方案将集体林地纳入了国有林场管理，本期在编制森林经营方案时已集体林地分离出来，林场管理的国有林地只有4111.42公顷，本期评价只针对国有林展开。

1、经营目标和任务完成情况

第三期森林经营方案林场中心任务是森林管护，对国有土地4111.42公顷加强保护的同时，完成营林生产任务3780.3 公顷。其中：完成造林9.8公顷、完成毛竹低产林改造42公顷、中幼林抚育杉木林抚育126.5公顷、林sh改造20.2公顷；完成生物防火林带16公顷；育苗2.5公顷；封山育林2881公顷。

上经理期共处理偷盗国有林木案件12起，追回木材60立方米，没有发生森林火灾。

林场属湘江一级支流潇水上游的自然保护林，是重点保护的生态公益林工程区，近几年来，在完成国家生态公益林工程的基础上，结合自身资源条件，重点发展森林旅游及多种经营，弥补了林场的经济不足，有力地促进了林场的全面协调可持续发展。

上一期森林经营方案，提出的主要经营目标，经过五年的努力，多数已完成目标。由于本经营期只规划了林场的国有土地4111.42公顷，剥离了集体土地面积为7286.71公顷，林场经营面积变化很大，有些经营指标变化较大，因此，主要经营目标完成情况仅供参考，详见表1-2。

2、执行情况评价

通过上经理期的经营，林场取得了很大的成绩，综合起来，可归结为：

（1）森林资源稳步增长，森林覆盖率提升幅度较大

林场坚持以营林为基础，加强林木抚育管理和森林保护，实行分类经营和科学管理，上经理期末，森林蓄积量达到311788立方米，比上期有较大的提升；森林覆盖率增加到98.0%，提升了2.76%。

| 表1-2 森林经营方案目标完成情况统计表 |
| --- |
| 序号 | 目标 | 结 果 | 评 价 |
| 1 | 职工人均收入年递增10%以上，2019年达到2.5万元。 | 2018年职工人均收入3.6万元。 | 达标 |
| 2 | 森林蓄积平均每年净增长1.479万立方米，期末森林蓄积量50万立方米以上。 | 森林蓄积平均每年净增长1.82万立方米； 森林蓄积量31.18万立方米。 | 达标 未达标 |
| 3 | 每公顷蓄积量46.86立方米 | 每公顷蓄积量73.42立方米 | 达标 |
| 4 | 造林115.8公顷， 人工造林未成林地补植补种106.2 公顷。 | 造林9.8公顷； 人工造林未成林地补植补种完成。 | 未达标 达标 |
| 5 | 森林覆盖率96.26%，增加1.2% | 森林覆盖率达到98.00%。 | 达标 |
| 6 | 森林火灾发生面积0.5%以内，森林病虫害发生面积1%以内 | 未发生森林火灾和森林病虫害。 | 达标 |
| 7 | 林场财政收入达到569万元， 森林旅游、多种经营占比达70% | 林场财政收入达到650万元；森林旅游、多种经营占比达70%以上。 | 达标 |

（2）坚持分类经营，生态公益林保护成效显著

根据生态公益林建设实施，林场进入了以生态公益林保护为主的林业建设转变时期。林场以公益林保护为第一要务，利用优美的森林景观资源，充分发挥森林的社会和生态效益。林场的公益林面积达到4062.11hm2，占全场林地面积的100%。

（3）开展多种经营，经济效益稳步提高

林场在以营林为基础的前提下，大力发展多种经营，加快基础设施建设步伐，目前森林旅游已初具规模，同时，大力开发开化雪莲果、反季节蔬菜、天然矿泉水等，以品牌为依托，变生态的品牌优势为商品和经济优势。通过努力，经济效益稳步提高，上经理期末，林场总收入超过650多万，职工平均收入达到3.6万元。

综上所述，林场上期经营方案实施效果良好，森林资源的数量和质量得到进一步提高，实现了增资源、增效益、增活力的预期目的，为国有林场的可持续发展奠定了基础。

3、存在问题分析

（1）资金缺乏，制约林场长远规划的实施。林场现在虽然是公益一类事业单位，但95个编制中财政仅拨款43个编制的经费，林场从2001年来国家生态公益林保护工程正式启动和2009年国家级自然保护区的成立，林场进入了以生态保护为主的林业建设转变时期，没有木材采伐，经济收入大幅度减少，而扶持林业发展政策落实也不够到位，争取到一些项目，配套资金也难以到位；开发森林旅游、多种经营项目投入不足，生态优势转化为商品优势和经济效益难度大；金融部门对林场的政策性投入规模不大，林场长远规划的实施与资金投入矛盾仍比较突出。因此，如何增加增加资金投入成为林场林业发展的首要课题。

（2）森林保护与开发利用的矛盾较大。林场一方面要严格保护好森林生态系统和自然生态景观，维护生物多样性；另一方面林场要收入，职工要生活，森林旅游资源要开发，如何确定合适的规模，既有利于保护管理，又合理开发利用，促进林场的长远发展，已成为林场首要解决的问题。

（3）专业人才缺乏，职工文化水平较低。在该场干部职工中，大专以上学历的22人，占23.1%，林业方面的5人，占5.3 %。林场更缺乏野生动植物保护等相关专业的人才。现有职工也缺乏的岗位培训和技术培训，由于经费缺乏、待遇低，工作及生活条件艰苦，难以引进高水平的技术人员。

（4）可开发利用的自然资源没有合理的开发与利用。林场经济动植物种类多，资源丰富。林场有药用植物700余种，素有“天然中草药宝库”的美誉；有许多极具开发利用价值的观赏植物，如伯乐树、杜鹃花等是本场的一大资源优势；林场有丰富的森林蔬菜资源，如竹笋、蕨菜、苦菜、野芹菜等，可供开发无公害绿色食品；同时生态旅憩资源十分丰富。然而，目前均未将这些自然资源优势转化为经济优势。因此，今后林场的建设要加大自然资源开发利用的力度，使其成为新的经济增长点，以增强林场的经济实力，促进林场的健康发展。

4、本经营期主要工作

针对林场的资源优势，本经营期应侧重以下几项工作：

1、加强森林资源保护工作，完善林政资源管理办法，严格管理好生态公益林，抓好防盗、防火、防病虫害工作，控制林地流失，做到“三个衔接”，即：区划衔接，不留死角；责任衔接，不留空档；考核衔接，绩效挂钩。

2、大力发展森林旅游，提升经济收入。森林旅游是林场改变经营方向后第一大主要产业，必须在保护森林景观资源的前提下，进行专项规划，提升康养游憩、观花赏雪、休闲度假、礼佛朝圣等景观的基础设施，做有四季有效衍接，形成湘南森林旅游第一品牌，变品牌优势为经济优势，从而促进林场长远发展。

3、发挥优势，挖掘潜力，抓好多资源经营管理，加强特色茶叶、反季节蔬菜、天然水等林下种植、林下养殖项目的经营能力，发展名特优新产品，努力提高资源的综合经济效益。

4、在确保稳定的前提下，深化改革，探索适合林场实际的管理体制，激活林地、人力资源，深挖发展潜力，充分调动职工积极性。

5、引进科技人员，运用新科研成果，建立科技支撑体系，形成保护、开发、科研、管理有机统一的科学运行机制。

第二章  森林资源、经营环境和需求分析

2.1 森林资源现状

2.1.1 土地资源现状

林场及各工区各类土地面积情况,详见表2-1。

2.1.2 各类森林、林木面积蓄积

全场活立木总蓄积量311788立方米，其中：乔木林分蓄积量301961立方米，占活立木总蓄积量的96.85％；疏林地和散生木蓄积量9827立方米，占活立木总蓄积量的3.15％。竹林342.17万株。各工区森林面积、蓄积量情况，详见表2-2。

2.1.3 乔木林面积蓄积

全场乔木林分面积3041.66公顷，蓄积量301961立方米，其中幼龄林682.15公顷，蓄积43150立方米，分别占22.43%、14.29%；中龄林面积494.6公顷，蓄积43385立方米，分别占16.26%、14.37%；近熟林面积258.8公顷，蓄积25204立方米，分别占8.51%、8.35%；成熟林面积561.49公顷，蓄积65922立方米，分别占18.46%、21.83%；过熟林面积1044.62公顷，蓄积124300立方米，分别占34.34%、41.16%。其中天然林1784.47公顷，蓄积115477立方米，分别占58.67%、38.24%；人工林1257.19公顷，蓄积186484立方米，分别占41.33%、61.76%。详见表2-3。

2.1.4 各林种面积蓄积

由于林场与森林公园、自然保护区重叠，其森林类型都是公益林，其林种都是特种用途林中的自然保护林，全场林业用地面积4062.11公顷，活立木蓄积311788立方米，毛竹蓄量342.17万株。详见表2-4。

2.1.5 森林资源结构

1、地类结构

全场经营总面积4111.42公顷，其中林业用地面积4062.11公顷，占98.80%，非林地面积49.31公顷，占1.20%。林业用地中，有林地面积3652.14公顷，占林业用地面积的89.91%；疏林地面积6.29公顷，占林业用地面积的0.15%；灌木林地面积389.2公顷，占林业用地面积的9.58%；未成林造林地面积9.8公顷，占0.24%；无立木林地面积4.68公顷，占0.12%。全场有林地面积中，乔木林3041.66公顷、占林地面积的74.88%，竹林610.48公顷、占林地面积的15.03%。

阳明山林场乔木林面积蓄积按龄组统计表

表2-3                                                          单位：公顷、立方米

| 起源 | 优势树种(组) | 小计 | 幼龄林 | 中龄林 | 近熟林 | 成熟林 | 过熟林 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 面积 | 蓄积 | 面积 | 蓄积 | 面积 | 蓄积 | 面积 | 蓄积 | 面积 | 蓄积 | 面积 | 蓄积 |
| 合计 | 合计 | 3041.66 | 301961 | 682.15 | 43150 | 494.6 | 43385 | 258.8 | 25204 | 561.49 | 65922 | 1044.62 | 124300 |
|  | 杉木组 | 1345.88 | 201509 | 162.87 | 15725 | 146.99 | 20661 | 102.64 | 14661 | 369.57 | 56809 | 563.81 | 93653 |
|  | 马尾松组 | 395.26 | 24529 | 117.63 | 7481 | 121.23 | 7739 | 79.2 | 4431 | 22.02 | 1463 | 55.18 | 3415 |
|  | 速阔组 | 283.22 | 13738 | 226.45 | 9265 | 7.63 | 392 | 28.22 | 2660 | 14.2 | 1323 | 6.72 | 98 |
|  | 中阔组 | 760.41 | 47738 | 152.7 | 9888 | 145.28 | 9684 | 10.92 | 1222 | 155.7 | 6326 | 295.81 | 20617 |
|  | 慢阔组 | 256.89 | 14448 | 22.5 | 793 | 73.47 | 4909 | 37.82 | 2229 |  |  | 123.1 | 6517 |
| 天然 | 合计 | 1784.47 | 115477 | 522.2 | 27575 | 360.06 | 24722 | 161.66 | 10933 | 233.48 | 16679 | 507.07 | 35568 |
|  | 杉木组 | 95.24 | 15658 | 2.92 | 149 | 13.11 | 2044 | 8.03 | 731 | 44.92 | 7811 | 26.26 | 4922 |
|  | 马尾松组 | 395.26 | 24529 | 117.63 | 7481 | 121.23 | 7739 | 79.2 | 4431 | 22.02 | 1463 | 55.18 | 3415 |
|  | 速阔组 | 279.86 | 13493 | 226.45 | 9265 | 7.63 | 392 | 28.22 | 2660 | 10.84 | 1079 | 6.72 | 98 |
|  | 中阔组 | 757.88 | 47397 | 152.7 | 9888 | 145.28 | 9684 | 8.39 | 882 | 155.7 | 6326 | 295.81 | 20617 |
|  | 慢阔组 | 256.23 | 14401 | 22.5 | 793 | 72.81 | 4862 | 37.82 | 2229 |  |  | 123.1 | 6517 |
| 人工 | 合计 | 1257.19 | 186484 | 159.95 | 15576 | 134.54 | 18664 | 97.14 | 14271 | 328.01 | 49242 | 537.55 | 88732 |
|  | 杉木组 | 1250.64 | 185851 | 159.95 | 15576 | 133.88 | 18616 | 94.61 | 13930 | 324.65 | 48998 | 537.55 | 88732 |
|  | 马尾松组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 速阔组 | 3.36 | 245 |  |  |  |  |  |  | 3.36 | 245 |  |  |
|  | 中阔组 | 2.53 | 340 |  |  |  |  | 2.53 | 340 |  |  |  |  |
|  | 慢阔组 | 0.66 | 48 |  |  | 0.66 | 48 |  |  |  |  |  |  |

阳明山国有林场林种统计表

2、森林类别

全场林地面积4062.11公顷的森林类别全部是公益林地，没有商品林地。

3、森林类型结构

乔木林资源中，按森林类型分，纯林面积1384.22公顷，混交林面积1657.44公顷，纯林面积比重偏大。如果加上毛竹林610.48公顷的纯林，则纯林面积达到了1994.7公顷，占林场林地面积的49.11%，纯林面积比重大。

4、林种结构

全场林地面积4062.11公顷全部是特种用途林，亚林种全部是自然保护林，林场没有其它林种和亚林种。

5、优势树种结构

乔木林中按树种分，全场有5个树种组，分别是杉木组、马尾松组、速阔组、中阔组和慢阔组，面积分别达到1345.88公顷、395.26公顷、283.22公顷、760.41公顷、和256.89公顷，分别占全场乔木林地面积的44.25%、12.99%、9.31%、25.00%和8.45%。

6、龄组结构

乔木林中幼龄林682.15公顷，占22.43%；中龄林面积494.6公顷，占16.26%；近熟林面积258.8公顷，占8.51%；成熟林面积561.49公顷，占18.46%；过熟林面积1044.62公顷，占34.34%。详见表2-5。

乔木林龄组结构统计表

表2-5                                        单位：公顷、%、立方米

| 龄组 | 面积 | 比重 | 蓄积 | 比重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 3041.66 | 100 | 301961 | 100 |
| 幼龄林 | 682.15 | 22.43 | 43150 | 14.29 |
| 中龄林 | 494.6 | 72.51 | 43385 | 14.37 |
| 近熟林 | 258.8 | 52.33 | 25204 | 8.35 |
| 成熟林 | 561.49 | 216.96 | 65922 | 21.83 |
| 过熟林 | 1044.62 | 186.04 | 124300 | 41.16 |

7、郁闭度结构

乔木林郁闭度结构详见表2-6。

8、竹林结构

现在全场有竹林610.48公顷，342.17万株，其中：毛竹林548.48公顷，322.98万株，杂竹面积62公顷，19.19万株。详见表2-7。

9、生态公益林结构

全场林地面积4062.11公顷的事权等级全部是国家级公益林，国家公益林保护等级其中一级公益林面积1939.92公顷，47.76%，二级公益林面积2122.19公顷，占52.24%。

乔木林郁闭度结构统计表

表2-6                                    单位：公顷、立方米、%

| 郁闭度 | 面积 | 比重 | 蓄积 | 比重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.2 | 648.90 | 21.33 | 39829.55 | 13.19 |
| 0.3 | 38.68 | 1.27 | 2908.78 | 0.96 |
| 0.4 | 37.68 | 1.24 | 67.71 | 0.02 |
| 0.5 | 287.54 | 9.45 | 21593.98 | 7.15 |
| 0.6 | 58.25 | 1.92 | 6654.05 | 2.20 |
| 0.65 | 54.64 | 1.80 | 5921.97 | 1.96 |
| 0.68 | 12.96 | 0.43 | 1896.83 | 0.63 |
| 0.7 | 311.35 | 10.24 | 23940.86 | 7.93 |
| 0.75 | 349.20 | 11.48 | 28965.14 | 9.59 |
| 0.8 | 901.21 | 29.63 | 111833.56 | 37.04 |
| 0.85 | 295.11 | 9.70 | 48758.31 | 16.15 |
| 0.9 | 44.39 | 1.46 | 9193.19 | 3.04 |
| 0.95 | 1.75 | 0.06 | 397.05 | 0.13 |
| 合计 | 3041.66 |  | 301961 |  |

10、起源结构

天然林2784.15公顷，其中乔木林地1784.47公顷，灌木林地389.2公顷，竹林610.48公顷；人工林1257.19公顷，全部是乔木林地。详见表2-8、2-9。

11、权属结构

按所有分，全场现有土地面积4111.42公顷都是国有土地，使用权和经营权都归国有，没有集体土地。

竹林资源统计表结构统计表

表2-7                                                单位：公顷、万株

| 分类体系 | 面积 | 株数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 按森林类别分 | 公益林 | 610.48 | 342.17 |  |
|  | 商品林 | 0 | 0 |  |
| 按起源分 | 天然 | 610.48 | 342.17 |  |
|  | 人工 | 0 | 0 |  |
| 按林种分 | 自然保护林 | 610.48 | 342.17 |  |
| 按龄组分 | 壮龄竹 | 610.48 | 342.17 |  |
| 按竹种分 | 毛竹 | 548.48 | 322.98 |  |
|  | 杂竹 | 62 | 19.19 |  |
| 按权属分 | 国有 | 610.48 | 342.17 |  |
|  | 集体 | 0 | 0 |  |
| 按保护区功能分区 | 核心区 | 282.45 | 160.60 | 杂竹22.87公顷6.12万株 |
|  | 缓冲区 | 91.07 | 61.78 | 杂竹14.48公顷5.07万株 |
|  | 实验区 | 236.96 | 129.79 | 杂竹24.65公顷8万株 |

天然乔木林资源统计表

表2-8                                          单位：公顷、%、立方米

| 分类体系 | 面积 | 比重 | 蓄积 | 比重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按森林类别分 | 公益林 | 1784.47 | 100 | 115477 | 100 |
|  | 商品林 | 0 |  | 0 |  |
| 按林种分 | 自然保护林 | 1784.47 | 100 | 115477 | 100 |
| 按树种组分 | 杉木组 | 95.24 | 5.34 | 15658 | 13.56 |
|  | 马尾松组 | 395.26 | 22.15 | 24529 | 21.24 |
|  | 速阔组 | 279.86 | 15.68 | 13493 | 11.68 |
|  | 中阔组 | 757.88 | 42.47 | 47397 | 41.04 |
|  | 慢阔组 | 256.23 | 14.36 | 14401 | 12.47 |
| 按龄组分 | 幼龄林 | 522.2 | 29.26 | 27575 | 23.88 |
|  | 中龄林 | 360.06 | 20.18 | 24722 | 21.41 |
|  | 近熟林 | 161.66 | 9.06 | 10933 | 9.47 |
|  | 成熟林 | 233.48 | 13.08 | 16679 | 14.44 |
|  | 过熟林 | 507.07 | 28.42 | 35568 | 30.80 |

人工乔木林资源统计表

表2-9                                        单位：公顷、%、立方米

| 分类体系 | 面积 | 比重 | 蓄积 | 比重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按森林类别分 | 公益林 | 1257.19 | 100 | 186484 | 100 |
|  | 商品林 | 0 |  | 0 |  |
| 按林种分 | 自然保护林 | 1257.19 | 100 | 186484 | 100 |
| 按树种组分 | 杉木组 | 1250.64 | 99.48 | 185851 | 99.66 |
|  | 马尾松组 | 0 |  | 0 |  |
|  | 速阔组 | 3.36 | 0.27 | 246 | 0.13 |
|  | 中阔组 | 2.53 | 0.20 | 340 | 0.18 |
|  | 慢阔组 | 0.66 | 0.05 | 47 | 0.03 |
| 按龄组分 | 幼龄林 | 159.95 | 12.72 | 15576 | 8.35 |
|  | 中龄林 | 133.54 | 10.62 | 18664 | 10.01 |
|  | 近熟林 | 87.14 | 6.93 | 14271 | 7.65 |
|  | 成熟林 | 328.01 | 26.09 | 49242 | 26.41 |
|  | 过熟林 | 537.55 | 42.76 | 88732 | 47.58 |

12、功能区结构

按自然保护区的功能分区划分，全场土地面积4111.42公顷中核心区面积2060.58公顷，缓冲区面积766.89公顷，实验区面积1283.95公顷。详见表2-10。

保护区功能分区面积结构统计表

表2-10                                                 单位：公顷

| 工区 | 合计 | 核心区 | 缓冲区 | 实验区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 面积 | 比重 | 面积 | 比重 | 面积 | 比重 |
| 合计 | 4111.42 | 2060.58 | 50.12 | 766.89 | 18.65 | 1283.95 | 31.23 |
| 北江冲工区 | 575.2 | 529.5 | 92.05 | 61.3 | 10.66 | 0.81 | 0.14 |
| 阳明山工区 | 1397.23 | 580.6 | 41.55 | 290.29 | 20.78 | 532.55 | 38.11 |
| 三岔水工区 | 2089.87 | 956.1 | 45.75 | 415.3 | 19.87 | 750.59 | 35.92 |

13、实验区结构

保护区实验区内土地面积为1283.95公顷，其中林业用地面积1243.66公顷，占实验区面积的96.86%，非林地面积40.29公顷，占3.14%。实验区内有林地面积1123.41公顷，其中人工乔木林面积366.95公顷，蓄积55903立方米；天然乔木林面积519.5公顷，蓄积37631.76立方米。竹林面积236.96公顷，蓄量为137.8万株。实验区内各类土地、树种、起源、龄组结构详见表2-11、2-12、2-13、2-14、2-15和附表一-四。

| 实验区乔木林、竹林分树种面积蓄积或株数统计表 |
| --- |
| 表2-13 单位：公顷、万株 |
| 分类体系 | 面积 | 蓄积 | 株数 |
| 按人工乔木林分 | 小计 | 366.95 | 55903.00 |  |
|  | 杉木 | 360.40 | 55270.38 |  |
|  | 阔叶树 | 6.55 | 632.62 |  |
| 按天然乔木林分 | 小计 | 519.50 | 37631.76 |  |
|  | 杉木 | 82.86 | 11926.48 |  |
|  | 马尾松 | 57.91 | 4776.41 |  |
|  | 阔叶树 | 378.73 | 20928.87 |  |
| 按竹林分 | 小计 | 236.96 |  | 137.80 |
|  | 毛竹 | 212.31 |  | 129.79 |
|  | 杂竹 | 24.65 |  | 8.01 |
| 合计 |  | 1123.41 | 93534.76 | 137.80 |

注：因自然保护区的阔叶树实行重点保护，不设计采伐，因此，此表统计时将速阔树、中阔树和慢阔树一并统计为阔叶树。

| 实验区人工乔木林资源统计表 |
| --- |
| 表2-14 单位：公顷、%、立方米 |
| 分类体系 | 面积 | 比重 | 蓄积 | 比重 | 备注 |
| 按树种分 | 小计 | 366.95 | 100.00 | 55903.01 | 100.00 |  |
|  | 杉木组 | 360.4 | 98.22 | 55270.39 | 98.86 |  |
|  | 速阔组 | 3.36 | 0.92 | 244.61 | 0.44 | 1个小班 |
|  | 中阔组 | 2.53 | 0.68 | 340.46 | 0.61 | 1个小班 |
|  | 慢阔组 | 0.66 | 0.18 | 47.55 | 0.09 | 栎类1个小班 |
| 按龄组分 | 小计 | 366.95 | 100.00 | 55903.01 | 100.00 |  |
|  | 幼龄林 | 85.54 | 23.31 | 9912.71 | 17.73 |  |
|  | 中龄林 | 61.59 | 16.96 | 8218.22 | 14.70 | 含栎类1个小班 |
|  | 近熟林 | 9.65 | 2.63 | 1088.75 | 1.95 | 含中阔1个小班 |
|  | 成熟林 | 61.10 | 16.65 | 8431.31 | 15.08 | 含速阔1个小班 |
|  | 过熟林 | 148.41 | 40.44 | 28252.02 | 50.54 |  |

注：人工乔木林中阔叶树只有3个小班，面积6.55公顷，占1.78%，蓄积632.62立方米，占1.14%。

| 实验区天然乔木林资源统计表 |
| --- |
| 表2-15 单位：公顷、%、立方米 |
| 分类体系 | 面积 | 比重 | 蓄积 | 比重 | 备注 |
| 按树种分 | 小计 | 519.50 | 100.00 | 41609.25 | 100.00 |  |
|  | 杉木组 | 82.85 | 15.95 | 13970.86 | 33.58 |  |
|  | 马尾松组 | 57.91 | 11.15 | 4776.41 | 11.48 |  |
|  | 速阔组 | 136.51 | 26.28 | 9167.27 | 22.03 | 含枫香2个小班 |
|  | 中阔组 | 193.40 | 37.23 | 10858.50 | 26.10 | 含木荷5个小班 |
|  | 慢阔组 | 48.82 | 9.40 | 2836.21 | 6.82 | 含栎类5个小班 |
| 按龄组分 | 小计 | 519.50 | 100.00 | 41609.25 | 100.00 |  |
|  | 幼龄林 | 138.87 | 26.73 | 7398.93 | 17.78 |  |
|  | 中龄林 | 93.14 | 17.93 | 8067.34 | 19.39 |  |
|  | 近熟林 | 49.76 | 9.58 | 4230.84 | 10.17 |  |
|  | 成熟林 | 67.04 | 12.90 | 8740.65 | 21.01 |  |
|  | 过熟林 | 170.70 | 32.86 | 13171.49 | 31.66 |  |

2.1.6 森林质量

1、林地质量

根据《湖南省森林资源规划设计调查技术规定》（湖南省林业厅，2012）中关于立地条件类型的划分，结合双牌县林地立地划分状况，林场林地各立地质量的林地面积为：

肥沃型（I）林地：有782.62公顷，占19.27%；分布在谷地、山坡下部，土层深厚肥沃，现有树种多为杉、松、速阔和中阔等树种，宜发展培育高山茶叶等经济林；

中等肥沃型（II）林地：有1529.16公顷，占37.64%；分布在山坡中下部，土层厚度中等，现有树种多为杉木、黄山松、中阔和慢阔等树种，宜实行封禁培育；

瘠薄型（III）林地：有1186.64公顷，占29.21%；分布在山顶、山脊、山坡中上部，土层浅薄贫瘠，现在树种多为慢阔和杜鹃等灌木林，宜实行封山管护；

高山瘠薄型(Ⅳ)林地：有563.69公顷，占13.88%；分布在山顶，现有树种多是杜鹃等灌木林，宜实行严格封禁保护。

2、森林生长量

（1）生长率

全场森林资源年生长量为18196立方米，年生长率约为6.03%，单位面积蓄积年生长量为5.98立方米/公顷。详见表2-16。

（2）森林生长量

全场乔木林单位面积蓄积为73.42立方米/公顷。

按起源分，天然林64.71立方米/公顷，人工林148.33立方米/公顷，人工林单位面积蓄积量明显高于天然林。

按龄组分，幼龄林63.26立方米/公顷，中龄林87.82立方米/公顷，近熟林97.39立方米/公顷，成熟林117.41立方米/公顷，过熟林118.99立方米/公顷。总体上讲，成过熟林多，全场森林资源质量一般。

按树种组分，杉木组149.72立方米/公顷，马尾松组62.06立方米/公顷，速阔组48.51立方米/公顷，中阔组62.78立方米/公顷，慢阔组56.24立方米/公顷。杉木组的单位面积蓄积量最高，马尾松组和中阔组次之。

2.1.7 森林多资源现状

1、森林景观资源

自古以来，阳明山就是天下名山，被誉为人间“灵山福地”。阳明山境内奇峰怪石，流泉飞瀑，茂林幽径及云山雾海形成了空间结构合理，动静结合恰当的丰富的自然景观资源，与以佛教文化为主体的人工景观资源有机地结合在一起，相得益彰，互为辉映，极大地丰富了景观内容，并与优越的生态环境共同形成了阳明山的独特旅憩资源。

（1）山奇水秀，景观神奇美丽。林场境内山高谷幽，石怪峰奇，更兼有云山雾海，流泉飞瀑，从而使林场自然风光极为优美，引人入胜。阳明山怪石嶙峋，姿态万千，令人叹为观止。望母来、一天门、二天门等几处主要赏石点，令人拍案叫绝。洞溪漫行，不时可见怪石或卧或立，或在水中“犹抱琵琶半遮面”，或屹于当途“一夫当关，万夫莫开”，或平滑如境，或青苔遍生，行至酣处，或坐于石小憩，或倚石小眠，或立于石上四望，青山幽幽，路转峰回，流水潺潺，不禁荡气回肠，流连忘返。

境内溪流纵横，河谷交错，水体景观丰富多彩，计有高山泉眼40余个，飞瀑8条，深潭9处。发源于阳明山的溪流时而在陡峭的峡谷中激越狂奔，时而在平坦的河床上细语轻步，时而由狭窄的石隙中夺腔而出，空间对比强烈，节奏明显，溪流遇坑成潭，遇梯下跌，遇岩成瀑，直泻而下，如蛟似练，吼声如雷，大有银河落九天之势。境内小黄江源瀑布、黄江源瀑布群、长菖湾瀑布、三岔水瀑布、龙潭、银蛇潭等，不仅景观奇特，是观瀑的好去所，而且大气污染少，细菌含量少，是天赐闲养、避暑胜地。

（2）物种珍稀，自然资源丰富。阳明山素有“竹乡林海”之称，境内林茂竹修、古木参天。良好的森林植被和成片的原始次森林是阳明山风景区的又一显著特色，颇负盛名的阳明山黄杉、水杉、红豆杉、黄山松、柏乐树、银鹊树、楠竹林，都是游客赏林的极佳去处，而春天漫山遍野、五颜六色的杜鹃花则是密林深处的精华。还有诸多的名贵药材随处可见。锦鸡、白鹇、猫头鹰、羚羊、五步蛇、石蛙、水獭、云豹等飞禽走兽，爬蛇游鱼，不仅种类齐全，而且存量甚多。阳明山是国内罕见的生态宝库，自古就有“北有庐山、南有阳明”之说，山脚的竹、山腰的原始次森林、山顶的杜鹃花构成了奇特丰富的生态画卷，有“岭北生态画卷”、“天然氧吧”、“湘粤凉岛”之美称。

（3）历史厚重，人文景观丰富。 与其他国有林场相比，阳明山具有自己的鲜明特色。一是古。阳明山有三山五岳同样深厚的历史文化底蕴。早自东汉起，就是周边地区的朝佛圣地，鼎盛时有大少寺庵108座，万寿寺、歇马庵、白云寺等皆为历史上有名的寺庵。明朝时，郑秀峰禅师在此坐化成佛，其身不朽，被皇帝封为七世佛祖，并赐匾联“名山千古仰，活佛万家朝”；而当朝皇室妙竹公主逃婚至阳明山歇马建庵，被御封为一品易德仙姑。如今寺庵虽大多只剩遗址，但身处其中，浓厚的历史文化气息扑面而来，越是挖掘，越是厚重。二是奇。阳明山拥有十万亩竹海、流泉飞瀑、奇峰怪石、云山雾海等奇观胜景，尤以十里杜鹃花最为壮观，被誉为“天下第一杜鹃红”。情侣石、八戒望月石、大禹试剑石等情形并在；恋人竹、夫妻树、阴阳树、石中树等趣味横生；水中水质清冽甘甜，万寿寺古井酷暑不渴，大雨不溢，饮之回味无穷，誉为“阳明圣泉”；山上共有32溪、84潭、18瀑。龙潭幽深莫测，紫气升腾；尤其是藏在深山的大黄江源，是柳宗元《游黄溪记》黄溪河的源头，其间一山溪飞流直下，连成五重瀑布，世界罕见，被旅游专家誉为“湖南的九寨沟”。白云寺遗址四面奇峰妙岭，天然生成一巨大龙首，龙角、龙鼻、龙须栩栩如生，令人浮想联翩。三是灵。此外竹嵩岌红军长征纪念地、歇马庵反空降防空哨所等既是极好的观赏点，又是开展爱国主义教育的重要阵地。

（4）古迹名寺，佛文化源远流长。阳明山人文景观众多，境内共有古寺庙及其它各种古建筑等共12处，古井1口，纪念地1处。据记载，原阳明山有古寺九庵十八殿，是佛教文化的圣地。阳明山万寿寺始建于宋，重修于明，明喜靖年间，秀峰禅师莲花托生，坐化成佛、肉体真身供奉寺内，明藩王赐封“七祖”，海内外的香客接踵而至，络绎不绝，香火鼎盛，呈现了“名山千古仰，活佛万家朝”的盛况。作为历史上著名的佛教胜地，阳明山聚集了周边3省18县58个香会约100万的香客，盛传阳明山的菩萨十分灵验，人们求官得官，求财得财，求子得子，求福得福，被誉为“福地”。特别是每逢七祖生日前后，周边县区数万善男信女接踵而至，顶礼膜拜，场面宏大，至今每年香客有20多万人。歇马庵、白云寺等佛教遗址不仅蕴藏佛教文化的悠久历史，而且留下许多神奇美妙的传说。

（5）冬暖夏凉，气候舒适宜人。阳明山境内长年云雾缭绕，景象万千。云雾起处，群峰在无边无际的云海中若隐若现，瞬息万变，刚刚还是晴空白云，转眼就象舞台上大帷幕直落，遮住了整个山坡；云腾烟涌，如万马奔驰，数步之遥，人形难辨，刹那间却又日光如剑，划破厚厚的云层，顿时五彩缤纷，远处的云雾全都披上了灿烂的金光，层林尽染，景象奇特动人，将巍巍阳明山衬托得如蓬莱仙境。因此，阳明山有“北有庐山、南有阳明”之美誉。境内70%的山地海拔在1000m以上，四条狭长盆地冷空气难进难出加之竹木生荫，境内平均气温14℃，最高不超过28℃，被游客誉为“不安空调不摇扇，三伏时节和被眠”的避暑疗养胜地，阳明山独特的气候与良好的生态环境，造就这里极佳的空气环境，阳明山所有景点空气负氧离子高达68000个/㎡，是都市闹区的百倍以上，非常适宜开展森林旅游、游憩观光、避暑康养、休闲度假。

2、林下种植

近年来主要开展了少数茶叶、雪莲果和草本药材种植，还没有形成规模。

3、林下养殖

林下养殖主要开展了森林土鸡等特色食用动物，但规模也比较少。

4、林下加工业

林下加工业主要开展家庭作坊式的竹木工艺品加工。

2.1.8 森林资源特点

全场森林资源总体质量较好，结构较合理，但也存在某些不合理情况。

（1）全场基本上由森林植被覆盖，其中森林覆盖率达到98.0%，林木绿化率达到98.3%，无立木林地面积很少，林地利用率高。

（2）近成过熟林面积、蓄积比例较大，面积达1864.91公顷，占乔木林地总面积3041.66公顷的占61.31%，蓄积达215426立方米，占71.34%，说明木材储备资源充足。

（3）乔木林地中天然林面积多、蓄积少，人工林面积少、蓄积多。天然林面积1784.47公顷，蓄积115477立方米，分别占58.67%、38.24%，人工林面积1257.19，蓄积186484立方米，分别占41.33%、61.76%。

（4）针叶林多，竹林多，阔叶林少。针叶林面积1741.14公顷，蓄积226038立方米，各占乔木林地的57.24%、74.86%。针叶林中以杉木占多数，杉木面积1345.88公顷，蓄积201509立方米，分别占针叶林面积蓄积的77.30%、89.15%。全场以杉木、马尾松、毛竹三个树种的面积最多，面积达2351.62公顷，占全场林地面积4062.11公顷的57.89%，其中杉木、马尾松、竹林面积分别达到1345.88公顷、395.26公顷和610.48公顷，分别占全场林地面积的33.13%、9.73%和15.03%。说明树种结构不合理，不利于森林生态系统多样化。

（5）全场林地的都是生态公益林，没有商品林。说明按照自然保护地的要求和森林分类经营的原则，确定了林场的林地是严格保护的生态公益林，明确了林场的经营方向。

2.2 森林资源动态变化

第三期森林经营方案编制时将代管的集体林纳入了林场经营管理，总面积达11214.7公顷，本经营期已将集体林地分离了出去，仅就国有部分4111.42公顷编制第四期森林经营方案，而第三期森林经营方案将集体林全部纳入了国有林管理，当时编制森林经营方案时没有区别国有部分与集体部分，因此，第三期与第四期森林经营方案的森林资源变化情况没有可比性。

林场森林资源变化总体来说，森林覆盖率、绿化率上升较大，由上期森林覆盖率95.24%、林木绿化率95.33%，上升到98.0%、98.3%，分别上升了2.76%、2.97%，从这个变化可反映出森林资源蓄积得到增加，森林资源得到了较好培育保护。

2.3 生态产品生产能力评价

2.3.1 物质产品生产能力

林场的林木蓄积达311788立方米，竹林342.17万株，乔木林平均公顷达102.5立方米，竹林平均每公顷达5605株，木竹材的生产储备能力大。

2.3.2 生态服务功能

森林是地球之肺，有保持水土、涵养水源、防风固沙和调节气候的功能。茂密的林冠对降水有截留作用，一般情况下有20％～30％的降水量被林冠所截留。这种截留可降低降水程度，从而减少雨水对土壤的侵蚀，延缓地表径流过程，减少水土流失。由于林木根系的作用，森林土壤形成涵水能力很强的孔隙，当森林土壤的根系空间达一米深时，每公顷森林可贮水500～2000立方米，所以森林被喻称为“绿色水库”。由于森林的蒸腾作用，对自然界水分循环和改善气候都有重要作用，森林每天从地下吸收大量水，再通过树木树叶的蒸发，回到大气中，因而森林上空水蒸气含量要比无林地区上空多，同时水变成水蒸气含量要吸收一定的热量，所以在大面积的森林上空，空气湿润，容易成云致雨，增加地域性降水量，森林作为陆地上最大的碳储存库，森林植物通过光合作用将大气中的二氧化碳吸收并固定在植被与土壤当中，从而减少大气中二氧化碳浓度，减缓温室效应。

2.3.3 社会服务能力

森林是人类的摇篮，是自然界功能最为完善的基因库、资源库和蓄水库，更是人类生存和社会可持续发展的重要基础。阳明山境内物种繁多，森林自然演替的建群物种非常明显，森林景观多样，有着厚重人文历史，有着丰富的文化内涵，有舒适宜人的气候，是开展森林旅游、科学研究、休闭度假、观光康养的理想场所，可促进文化、教育和科研，扩大社会就业机会，拉动当地经济建设，提供游憩休闲等多个方面功能，提高了森林资源的经营水平，为双牌县社会经济发展做出了较大贡献。

2.4 林场森林经营环境分析

2.4.1 国家生态文明建设

习近平同志在十九大报告中指出，加快生态文明体制改革，建设美丽中国，人与自然是生命共同体，人类必须尊重自然、顺应自然、保护自然。十九大确立的“建立以国家公园为主体的自然保护地体系”战略部署和中共中央办公厅、国务院办公厅《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》（中办发[2019]42号）指示精神，推进以国家公园为主体的自然保护地体系建设工作尽快实施落地，对林场基础设施建设、森林保护等有重大利好。林场主要功能定位于保护和培育森林资源，跟上国家建设生态文明的需要，维护国家生态安全，国有林场今后的主要任务是保护和建设优美的生态环境，培育优质的生态资源，向社会提供优良的生态服务。

2.4.2 全面深化林场改革

为深化国有林场改革，着力推进秀美林场建设，加大对国有林场的投入力度，不断提升森林质量，美化生态环境，改善基础设施，繁荣生态文化，建设“资源丰富、景观优美、设施完善、管理现代”的秀美林场。一是理顺了管理体制，林场核定公益一类事业单位，人员、机构和续保经费纳入当地财政预算，实现了“因养林而养人”的目标。二是创新了发展机制。落实了国有林场法人自主权，完成了事业单位岗位设置，建立了绩效考核机制，将资源管护水平与林场管理人员的绩效直接挂钩，形成了能者上、劣者下、奖勤罚懒的良性机制。三是有效保护森林资源。建立了以国有林场森林经营方案为基础的森林资源监管机制，严格实行森林资源限额采伐制度。“十三五”期间，通过提高国有林场生态公益林补偿标准和增加财政补助等方式，将对国有林场实行限伐、禁伐措施。

2.4.3提升森林旅游品质

阳明山林场在开展森林旅游中有较大优势，自1992年起与设立的国家森林公园合署办公以来，森林旅游一直作为林场的中心工作来抓，现已形成了一定规模。目前，进一步要依托林场丰富的自然景观和人文景观，充分发挥森林覆盖率达98.0%，且天然林面积大，空气清新，负离子含量高，气候宜人，是名符其实的“森林氧吧”等优势资源，完善基础设施建设，加大宣传力度，提升旅游品质，吸引更多的游客来旅游，从而变资源优势、品牌优势为经济优势。

2.5 林场经营需求与对策

2.5.1 进一步加强森林资源保护

以法治林，综合治理，继续健全和完善现有的森林管护制度，巩固经营成果。首先严格保护林地，不能把林地作为一般的土地资源，而应该看到林地的主导功能是以生态、社会效益为主，而不是单纯的经济利益。其次要保护好现有的森林资源，有效保护好生态环境，使生活环境逐渐优美。可持续发展的意识，只有在保护好现有森林资源的前提下来提高森林资源质量。

2.5.2 以保护为基础，科学合理利用现有资源

在坚持保护优先的原则下，大力开展以生态优势转化为经济优势的经营转型工作，调整发展中的投资思路；加大资金投入，发展生态环境保护技术，改造景观树种的林相，提高森林景观质量，提升林场经营水平。

2.5.3 改造基础设施，提升森林旅游品质

林场经过60多年的建设，尤其是经过上一经理期内的快速发展，水、电、路、通讯、房建等经营基础设施和办公设备比较健全，具有较为完善的交通运输网络，初步满足了林场生产、森林旅游等各项建设以及全面护林和森林“三防”的需要。但林场的巡护车、消防车、宣传警示标志、防火哨卡、瞭望台、防火林带、林道和游公路、步道等设施设备数量较少、质量较低，还满足不了林场对森林资源保护管理、森林旅游的需要，还加大了资金投入力度，进一步完善或改造提质，以林场管理水平和森林旅游品质。

2.5.4 建设经营信息管理平台，促进管理规范化

森林资源是生态建设的物质基础，是林业持续发展的保证，建立森林资源信息系统，加强林政执法、资源利用、工程建设和监督管理，有效的掌握森林动态变化，实现森林资源的科学规范化管理。只有完善森林资源保护、利用、执法等档案信息管理，才能保证相关工程项目在林场的顺利实施，也为今后的生产建设等相关工作保存重要的科学依据。

第三章  森林经营方针与目标

3.1 方案编制原则

(1)坚持生态优先，资源、环境和经济社会协调发展的原则。正确处理好经济发展和生态环境保护的关系，把绿色发展理念真正贯彻到实处，维护森林生态系统健康稳定，实现资源、环境和经济社会协调发展，促进生态文明建设。

(2)坚持保护优先，合理利用，保护与发展并重的原则。实行近自然森林经营，提升森林质量，适度开发利用，提高森林经营综合效益，实现环境友好型社会。

(3)坚持因地制宜，突出重点，生态、经济、社会三大效益统筹兼顾的原则。科学配置森林资源，规范经营管理措施，统筹兼顾、整体施策、多措并举，提高林业生产效奉，积极保护与合理利用森林资源相结合，以生态效益为主，筹兼顾济效益和社会效益。

(4)坚持主体功能定位，分区施策，分类管理，推动绿色发展原则。倾力保护好绿水青山，让天更蓝、山更绿、水更清、环境更优美，筑牢可持续发展的根基，让良好的生态环境成为人民生活质量的增长点，成为经济社会持续健康发展的支撑点。

(5)坚持尊重自然、经济规律，因地制宜与市场相结合的原则。科教兴林、依法治林、联防护林，确保林场稳定和带动周边社区经济社会发展。

(6)坚持前瞻性、科学性、先进性、可操作性兼顾原则。实行与区域社会经济发展规划、林业中长期发展规划等宏观规划及重点林业工程相衔接，分区施策、分类管理，实现生态、经济、社会协调发展。

(7)坚持以人为本，人民至上的原则。注重林场职工和当地居民的物质、精神全面发展，实现从人民群众的根本利益出发谋发展、促发展，不断满足人民群众日益增长的物质文化需要。

(8)坚持全社会参与，全方位筹集资金的原则。吸引社会资金参与生态建设和环境保护，促进林场各项事业的建设和发展。

(9)坚持调查研究、实事求是、切合实际的原则。实现林场的所有者、经营者和管理者责、权、利相统一。

3.2 方案编制依据

3.2.1 法律法规及相关文件

(1)《中华人民共和国森林法)( 2020年)；

(2)《中华人民共和国森林法实施条例》(2018年)；

(4)(森林防火条例)(2008年)；

(5)《湖南省林业条例》(2001年)；

(6)《中共中央 国务院关于加快林业发展的决定》(中发[2003]9号)；

(7)《中共中央 国务院印发〈国有林场改革方案〉和〈国有林区改革指导意见〉》(中发[2015]6号)；

(8)《中共中央 国务院关于加快推进生态文明建设的意见》(中发[2015]12号)；

(9)《中共中央 国务院印发〈生态文明体制改革总体方案〉》(2015年)；

(10)《中共湖南省委 湖南省人民政府关于印发〈绿色湖南建设纲要〉的通知》(湘发[2012]9号)；

(11)《国家级公益林管理办法》(林资发[2017)34号)；

(12)《湖南省公益林管理办法》(湘林资[2013]28号)；

(13)《湖南省人民政府关于印发〈湖南省生态保护红线〉的通知》(湘政发[2018]20号)；

(14)《森林经营方案编制与实施纲要》(试行)(林资字[2006]227号)；

(15)《中国森林可持续经营指南》(林造发[2006]227号)；

(16)《全国森林资源经营管理分区施策导则(试行)》(2004年12月)；

(17)《国家级公益林区划界定办法》(林资发[2009]214号)；

(18)《中国森林公园风景资源质量等级评定》

(19)《国家林业和草原局关于加快推进森林经营方案编制工作的通知》(林资发[2018]57号)；

（20）《湖南省林业厅关于科学编制森林经营方案的通知》(湘林资[2018]24号)。

（21）湖南省林业局关于做好湖南省“十四五”期间年森林采伐限额编制工作的通知。

3.2.2 相关规划

(1)《全国主体功能区规划》 (国发[2010)46号)；

(2)《中国林业发展区划》(国家林业局，2011年)；

(3)《林业发展“十三五”规划》(国家林业局，2016年)；

(4)《全国森林经营规划(2016-2050年)》(国家林业局，2016年)；

(5) (“十三五”森林质量精准提升工程规划》(林规发[2017)91号);

(6) 《全国木材战略储备生产基地建设规划(2013-2020年) 》(国家林业局，2013年)；

(7)《湖南省主体功能区规划》 (湖南省人民政府，2012年)；

(8)《湖南省“十三五”林业发展规划》(湖南省林业厅，2016年)；

(9)《湖南省森林经营规划(2016-2050)》(湘林造[2018]8号)；

(10)省、市、县、场林业发展规划(特别是近期省林业厅组织编制的四个千亿产业发展规划)；

(11)《双牌县“十二五森林资源规划设计调查报告”》（2014）

(12)阳明山国家级自然保护区总体规划；

(13)阳明山国家森林公园总体规划。

3.2.3 技术规程与规定

(1)《造林技术规程》(GB/T 15776)；

(2)《森林抚育技术规程)(GB/T 15781)；

(3)《生态公益林建设技术规程》(GB/T 18337.3)；

(4)《森林资源术语》(GB/T 26423)；

(5)《森林资源规划设计调查技术规程》(GB/T 26424)；

(6)《森林防火工程技术标准》(LYJ 127);

(7)《封山育林技术规程》(DB43/T 004)；

(8)《低效林改造技术规程》(LY/T 1690)；

(9)《林业地图图式》(LY/T 1821)；

(10)《森林经营方案编制与实施规范》(LY/T 2007)；

(11)《南方集体林区天然次生林近自然森林经营技术规程》(LY/T 2957)；

(12)《近自然森林可持续经营技术规程》(DB43/T 1027)；

(13)《湖南省国有林场编制第四期森林经营方案森林资源调查操作细则》(湖南省国有林和森林公园管理局，2019年3月)。

3.2.4林业数表

(1)立地类型表、立地指数表或其他立地质量评价表；

(2)材积表(原条、原木、立木)、生长率表、材种出材率表(林分、原木)；

(3)林分生长过程表(林分收获表)；

(4)造林类型设计表、森林经营类型设计表、森林经营措施类型设计表。

3.3 森林经营方针

全面贯彻落实党的十九大及十九届一中、二中、三中、四中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平生态文明思想为指导，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，认真践行绿水青山就是金山银山理念，进一步深化国有林场改革，坚持以发展生态林业、民生林业为总目标，以保护森林生态系统稳定、维护区域生态安全、保存珍稀物种基因为核心，以精准提升森林质量、增强生态功能和优质生态产品供给为主攻方向；以增加森林资源数量、优化资源结构、美化森林景观为主线；坚持“以林为本，生态优先，分类经营，绿色发展”的经营方针，以强化保护和加快培育森林资源为重点，充分发挥森林生态系统的整体功能，突出自然保护区管理和建设，大力发展森林旅游，不断探索智慧林场建设之路，把阳明山林场建设成为经营管理科学，配套设施完善，资源优质高效，生态经济协调，林场富裕和谐的现代林场。

3.4 森林经营目标

3.4.1 经理期

森林经营方案的本经营期为10年,即2021年～2030年，其中：前期2021～2025年，后期2026～2030年。

3.4.2 目标体系

林场实际情况出发，通过实行近自然森林经营，保护森林资源和提升森林质量的长期目标，逐步实现阳明山国有林场的生态安全保障、森林质量提升和经济收入增加等三个方面的功能，努力创建与国有林场可持续发展相适应目标体系，把阳明山国有林场建设成全国著名的森林旅游胜地。

构建的阳明山山国有林场森林近自然经营的目标体系，由4类12群28项指标构成，具体见表3-1。

森林经营目标指标表

表3-1

| 指标类 | 指标群 | 指标项 |
| --- | --- | --- |
| 森林资源 | 数量变化 | 国有土地保有量、森林面积保有量、森林蓄积保有量、森林覆盖率、林木绿化率 |
|  | 质量变化 | 平均郁闭度、林分单位面积蓄积量、林地利用率、年生长率 |
|  | 结构变化 | 公益林与商品林面积比率、乔灌林面积比率、乔竹林面积比率、杉松阔面积比率、中幼林与近成过熟林面积比 |
| 生态效益 | 森林健康 | 森林病虫灾害发生率 |
|  | 生物多样性保护 | 混交林面积比率、天然林面积比率 |
| 社会效益 | 科普宣教 | 自然教育基地 |
|  | 森林旅游 | 森林游憩面积比例率、森林风景资源质量评价分值、森林生态休闲旅游 |
|  | 社会用工 | 提供林农就业岗位 |
| 基础设施 | 防火设施 | 防火林带保护面积、防火立体监控面积、消防水池管控面积 |
|  | 林区道路 | 有效林道路网维持率 |
|  | 管护用房 | 有效管护用房使用率 |
|  | 档案管理 | 森林资源建档率 |

3.4.3 本经营期目标

经理期目标是在森林资源评价、森林经营状况评价的基础上，从森林资源发展、保护、利用、保障等不同方面确定本经营期可以达到的森林经营目标。详见表3-2。

3.5 森林区划

3.5.1 森林分类区划

阳明山国有林场是一个以保护为基础的国有事业单位，同时位于以保护森林生态系统为主的国家级自然保护区内，还位于以森林旅游功能为主的国家级森林公园内，林场交通方便，森林资源及物种资源丰富，森林类型和林种多样，既有典型的杉、马尾松人工林，又有自然保存良好的原始次生林，但都是以保护生物多样性为目的的自然保护林，都区划界定为国家级生态公益林。

森林经营目标指标量值表

表3-2

| 指标类 | 指标群 | 指标项 | 单位 | 序号 | 现状值 | 目标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | “十四·五” 期间 | “十五·五” 期间 |
| 森林资源 | 数量变化 | 国有土地面积保有量 | hm2 | 1 | 4111.42 | 4111.42 | 4111.42 |
|  |  | 森林面积保有量 | hm2 | 2 | 4062.11 | 4062.11 | 4062.11 |
|  |  | 森林蓄积保有量 | 万m3 | 3 | 31.18 | 32 | 33 |
|  |  | 森林覆盖率 | % | 4 | 98.00 | 98.00 | 98.00 |
|  |  | 林木绿化率 | % | 5 | 98.30 | 98.30 | 98.30 |
|  | 质量变化 | 平均郁闭度 | - | 6 | 0.62 | 0.64 | 0.66 |
|  |  | 林分单位面积蓄积量 | m3/hm2 | 7 | 99.28 | 103 | 105 |
|  |  | 林地利用率 | % | 8 | 98.30 | 98.30 | 98.30 |
|  |  | 森林蓄积年均生长率 | % | 9 | 6.03 | 6.0 | 6.0 |
|  | 结构变化 | 公益林与商品林比率 | - | 10 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | 乔灌林面积比率 |  | 11 | 88.7：11.3 | 89：11 | 90：10 |
|  |  | 乔竹林面积比率 |  | 12 | 83.3：16.7 | 83.3：16.7 | 83.3：16.7 |
|  |  | 杉松阔树种面积比率 | - | 13 | 44.2：13：42.8 | 44.2：13：42.8 | 44.2：13：42.8 |
|  |  | 中幼林与近成过熟林面积比 | - | 14 | 38.7：61.3 | 38：62 | 36：64 |
| 生态效益 | 森林健康 | 森林病虫害成灾率 | % | 15 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  | 生物多样性保护 | 混交林面积比率 | % | 16 | 54.5 | 54.5 | 54.5 |
|  |  | 天然林面积比率 |  | 17 | 58.7 | 58.7 | 58.7 |
| 社会效益 | 科普教育 | 科普教育基地 | 个 | 18 | 1 | 1 | 2 |
|  | 森林旅游 | 森林游憩面积比例率 | % | 19 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | 森林景观资源质量 | - | 20 | 40 | 50 | 55 |
|  |  | 森林生态休闲旅游 | 万人次 | 21 | 50 | 60 | 70 |
|  | 社会用工 | 提供林农就业岗位 | 人/年 | 22 | 200 | 250 | 300 |
| 基础设施 | 防火设施 | 防火林带保护面积比率 | % | 23 | 90 | 95 | 100 |
|  |  | 防火立体监控面积 |  | 24 | 60 | 70 | 80 |
|  |  | 消防水池管控面积 |  | 25 | 20 | 40 | 80 |
|  | 林区道路 | 有效林道路网维持率 | % | 26 | 80 | 90 | 100 |
|  | 管护用房 | 有效管护用房使用率 | % | 27 | 90 | 95 | 100 |
|  | 档案管理 | 森林资源建档率 | % | 28 | 95 | 98 | 100 |

3.5.2 经营区划与布局

一、经营区区划

林场都是特种用途林的自然保护林，都属于国家级重点生态公益林，因此，整个林场划分为一个森林经营区，即生态公益林经营区。

二、功能区划分级

根据《全国森林资源经营管理分区施策导则》《森林经营方案编制技术规程》《国家林业局、财政部重点公益林区划界定办法》《湖南省森林资源规划设计调查技术规定》《天然林保护修复制度方案》，以《全国森林资源经营管理分区施策导则》为准则，结合阳明山林场自身特点以及区域社会经济发展的需求，在2019年森林资源规划设计调查及其划分林种的基础上，为了便于森林资源调查、统计和分析，满足长期的森林资源经营管理和林业生产管理的需要，提高森林经营水平，结合林场实际情况，采取“林场—工区—经营类型—小班”的四级森林区划系统进行管理。将林场的功能按地域划分为4类经营类型区，即严格保护类型区、重点保护类型区、保护经营类型区和管理服务类型区。

根据区划，严格保护类型区面积为2827.47公顷（包括非林地9.02公顷），占68.77%，重点保护类型区面积为526.05公顷、占12.79%，保护经营类型区面积为717.61公顷，占17.46%，管理服务类型区面积为40.29公顷，占0.98%，其中位于实验区40.29公顷。详见表3-3。

1、严格保护类型区

以维护生态安全、保护生物多样性、保护国防安全为主要目的的森林，自然保护区核心区和缓冲区，面积为2827.47公顷，包括核心区2060.58公顷，缓冲区面积766.89公顷。涉及北江冲工区的大小坑漯、银子山和小黄江源等地、阳明山工区万佛台、大漯漕等地、三岔水工区大黄江源、三岔水等地核心区和缓冲区的林地上，实行严格保护，严禁开发利用。

2、重点保护类型区

以维持风景资源、确保生态安全，防止自然灾害为主要目的的森林，在自然保护区试验区内除人工杉木林、竹林、灌木林的阔叶树林，划为重点保护类型区，面积为526.05公顷，包括人工阔叶树组6.55公顷，天然杉木组82.86公顷，天然马尾松组57.91公顷和天然阔叶树组378.73公顷。涉及北江冲工区的叶子漯、神仙谷、小黄江漯等地，阳明山工区的万寿寺、红军亭、杜鹃花海等、三岔水工区的万和湖等地实验区的林地上。

3、保护经营类型区

以兼顾生态和经济为目的的森林，将自然保护区试验区的人工杉木林、竹林、灌木林区划为保护经营类型，面积为717.61公顷，包括人工杉木林360.4公顷，竹林236.96公顷，灌木林105.77公顷，未成林造林地9.8公顷，无立木林地4.68公顷，主要分布在北江冲、阳明山工区的微波台至阳和山、三岔水工区的阿弥佗佛到万和湖等三个工区的实验区的林地上。

4、管理服务类型区

生态服务区规划在北江冲工区的叶子漯、阳明山工区的万寿寺和红军亭、三岔水工区的歇马庵等三个工区实验区的非林业用地上，面积为40.29公顷，位于核心区缓冲区的非林地9.02公顷未规划用作管理服务类型区。

阳明山国有林场森林资源经营管理类型区划表

表3-3                                                单位：公顷

| 类别 | 林种 | 亚林种 | 严格保护 | 重点保护 | 保护经营 | 管理服务 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态公益林 | 特种用途林 | 自然保护林 | 2818.45 | 526.05 | 717.61 |  | 4062.11 |
| 其它（非林地） | 9.02 |  |  | 40.29 | 49.31 |
| 合计 | 2827.47 | 526.05 | 717.61 |  |  |

3.6森林经营任务

3.6.1 加强森林资源培育

林场以林为主，森林资源是基础，必须大力搞好森林抚育及资源保护和管理，重点是做好林分结构的调整，包括低郁闭度的中幼林抚育、龄组结构的调整、树种结构的调整，努力提高营林工作质量。

1、森林采伐

本经营期内不设计主伐。

2、中幼林抚育

及时开展中幼林抚育工作，其中：2021～2025年，中幼林抚育面积为156.93公顷（包括上经理期末的杉幼龄林85.54公顷、杉中龄林61.59公顷和杉未成林造林地9.8公顷）；2026～2030年，幼林抚育面积为95.33公顷（包括上经理期末的杉幼龄林85.53公顷和杉未成林造林地9.8公顷）。均为实验区的林地。

3、具有经济价值林、竹林经营

组织开展保护经营具有观光旅游经济价值的灌木林105.77公顷和材笋用价值的毛竹林212.31公顷。均为实验区的林地。

4、种苗培育

根据林场造林需要，及时培育苗木，其中，2021～2025年每年培育苗木30万株；2026～2030年共培育苗木100万株。育苗地为实验区的非林地。

5、重点培育工程

开展重点培育工程，包括：

生态保护工程，规划面积3344.5公顷，包括核心区、缓冲区的所有林地和实验区的天然林针阔林。

林相改造工程，规划面积300公顷。均为实验区的林地。

森林质量精准提升工程，规划面积200公顷。均为实验区的林地。

封山育林工程，规划面积739.32公顷，其中天然阔叶林、天然杉木林和天然马尾松林共519.5公顷，人工阔叶林6.55公顷，人工杉木林中的近成过熟林213.27公顷。均为实验区的林地。

3.6.2 森林健康与生物多样性保护

1、森林防火

完善护林防火体系，完成防火相关设备的升级换代，补植改造防火林带54.5公里，做好常规的林火预防工作。

2、林业有害生物防治

建立和完善森林病虫害防治制度、病虫害监测预报体系，加强外来生物的检疫，积极开展生物防治措施，加大森防检疫宣传力度。

3、野生动植物资源保护

加强对自然保护林、天然林、生态公益林、野生动植物资源的保护宣传，建立野生动植物资源档案和监测体系，制定并严格实施有效的规章制度。

4、森林地力维护

采取混交、轮作、施肥等造林技术，低影响的森林采伐技术，减少水土流失，维护和提高林地地力。

3.6.3 林业基础支撑建设

加强森林资源基础设施设备的现代化建设，加快管理手段和管理技术的更新，加强人员培训，促进和提升森林资源经营管理水平。

1、基础设施建设

完善基础设施建设，主要包括改造扩建四级公路22公里，改建完成林场危旧管护和办公用房等。

2、人员培训

建立人员培训机制，每年不定期地举办专业知识培训，实现林场职工干部培训率达到80%以上。

第四章  森林经营技术体系

4.1 森林经营理论基础

森林经营学、生态学、生态经济学等是指导林场森林经营的基础，将森林可持续经营、近自然森林可持续经营、群落演替、适地适树、乡土树种、种源选择、生态经营等理论用来指导林场的森林经营，使各项经营措施设计建立在科学的理论基础之上。

1、可持续森林经营理论：既满足当代人的需求又不危机后代子孙满足其需求的能力的发展，可持续森林经营的观点认为，人类对自然资源的利用将改变自然生态系统，但是对自然的保护也很重要。森林可持续经营理论是树种选择的宏观性理论，对选择树种的种数、树种的配置方面均有指导意义。

树种选择决定未来森林生态系统类型、结构、功能，树种选择应符合森林可持续经营原理。森林可持续经营强调维护森林生态系统的健康和活力，维护生物多样性及其生态过程，保护森林生态系统的完整性。以森林可持续经营为指导，树种选择应该是多树种的，并发展混交林，促进未来森林形成稳定性比较强、生产力比较高的森林，改变重视针叶树种、轻视阔叶树种的习惯。

2、近自然森林可持续经营理论：遵循森林的自然生长发育规律，以森林更新到稳定的森林群落为周期设计和实施各项经营活动，充分利用影响森林的各种自然力，不断优化森林经营过程，实现森林的树种组成乡土化、林分结构多层化、综合功能最大化，从而使森林的生态、经济和社会效益达到最佳结合的一种接近自然的森林经营模式。

此理论就是顺应自然规律、依托自然条件、借助自然力量、模拟自然形态，通过人为干预，加速森林发育进程，培育接近自然又优于自然、功能完备并能够实现森林可持续经营的森林经营理念和技术操作体系。

3、生态经济理论：生态经济原理要求以生态学原理为基础、经济学原理为主导，尊重生态原理和经济规律，研究生态和经济的有机组合。商品林造林树种选择在不违背生物学、生态学原理的前提下，充分考虑市场需求导向，以及“速（生）、丰（产）、优（质）”、“名、特、优”、高效益的经济要求。从目前木材市场需求结构及发展趋势看，杉、松货源相对充足，而阔叶树家装用材比较短缺，因此，宜发展珍贵用材阔叶林。

4、群落演替理论：天然更新、人工更新会造成群落优势树种发生变化，相继发生其他植物种、动物区系成分，以及生态环境的相应变化。这对自然保护区、森林公园的森林经营具有重要意义。

5、适地适树理论：适地适树是造林成败的关键，对具体地块的造林树种选择具有重要指导作用，是树种选择的微观性理论。适地适树要求根据造林地的地形、海拔、土壤、风等立地因素，选择适宜的造林树种，促进成活、成林、成材。

6、乡土树种理论：乡土树种是对当地立地条件历史适应的产物，不仅与当地的气候和土壤条件长期相适应，而且与当地各种生物成分相适应，彼此协调，在恢复原有植被的活动中应当是首先重视的目标。

外来物种一般是指非本地、非长期的物种。由于一个地方外来物种在生长过程中与当地物种不能协调，所以，外来物种不能成为这个地方自然生态系统的有机组成部分。由于外来树种可能会导致造林地区生物——环境关系和生物——生物关系的失调，因此，生态系统经营一般不主张采用外来树种，或对优良的外来树种的发展应该有一定限制。

7、种源选择理论：造林中应当尽量选用当地的种源或者与造林地区环境条件近似地区的种源，避免远距离调种，因为使用外来种源造成的不利后果与利用外来树种有类似之处。为维持和增强遗传多样性，一般用材林、生态公益林应采用当地母树林种子育苗、造林。

8、生态经营理论：是建立在环境经济学理论基础上的现代经营理念。环境经济学告诉我们，自然环境是人类赖以生存的基本条件。人类生产和消费的物品既取之于自然，又回归自然，但随着经济的增长，这两个方面会强化对自然环境的消极髟响，从而使人们的生存环境不断恶化。严峻的现实，迫使人们必须研究如何保持经济发展与生态环境的和谐平衡，走经济、人口、资源、环境和社会协调发展的道路。生态经营就是要努力营造维系生态平衡，既要发展生产、满足社会需求，又要节约资源、保护生态环境，使经济社会持续发展。

4.2 森林经营类型组织

4.2.1 经营类型组织原则

1、生态优先原则。充分发挥森林维护国土生态安全、推进生态文明的独特作用，协调好木材生产与保护生物多样性、保护自然景观资源等公益性服务的关系，协调好森林生态系统各种关系。

2、持续发展原则。科学合理控制森林采伐量，不断提高森林资源质量，协调好森林资源培育、利用、保护和发展的关系，协调好森林资源的近期利用与战略储备的关系。

3、整体协调原则。从协调好林业建设与宏观经济和社会发展、整体与局部的关系出发，制定森林分类经营方案，使其与国家相关政策相适应。

4、继承稳定原则。从保持长期可持续经营的角度出发，维护森林经营类型的继承性，保持小班所属的森林经营类型稳定，满足开展后续生产经营的需要。

4.2.2 森林经营管理类型划分

在遵照制定经营类型原则和依据的前提下，针对林场的资源现状，确定经营目标和培养方向，结合生态重要性等级和区域生态敏感级指标等因素，确定经营类型，在经营类型前提下，进一步确定经营措施类型，通过经营措施类型的设计和实施，实现经营类型所确定的目标，便于林场在本经营期经营管理中合理运用。按照双牌县全县整体功能区划阳明山国有林场处于阳明山国家级自然保护区内，都国家级生态公益林，从林种划分上只有一个林种，即自然保护林。因此，根据自然保护林中树种、起源、立地条件、林木生长状况、培育目标、森林经营类型要求等，设计森林经营类型。林场的主要经营管理策略见表4-1。

按照林场的实际，设计为4个森林经营管理类型：即严格保护类型、重点保护类型、保护经营类型和管理服务类型。

1、严格保护类型

一是林场北端高峰至三岔水一片是野生动物的主要栖息地，地势险峻，人迹罕至，保存了完好的天然植被，其中黄杉群落约600公顷，黄山松群落约200公顷。阳明山北面区界外是大片无人区，没有道路与外界相连；南面临万寿寺，历来是宗教朝圣之地，寺庙前后有大片参天古树得以保存。

不同管理类型的主要经营管理策略

表4-1

| 管理类型 | 主要培育策略 | 主要利用策略 |
| --- | --- | --- |
| 严格保护 | 仅进行适度的卫生清理 | 不进行采伐利用活动 |
| 重点保护 | 推行近自然森林经营，进行低强度的抚育间伐、卫生伐，一般不进行林下清理 | 可进行低强度的更新择伐 |
| 保护经营 | 实行全周期经营，推行近自然森林经营，以伐促抚、采育结合 | 主林层可以进行主伐、更新采伐，人工林可小面积皆伐，控制皆伐面积 |
| 管理服务 | 在非林地上建设管理设施，不涉及森林经营培育。 | 完善和提质改造管理服务设施 |

二是林场西部北江冲-小黄江源一片是重点病虫害防控区，地形地势比较复杂，保存了较好的天然林分，在南边一线山地，有较大面积的南方红豆杉群落，约100 公顷，另有小面积穗花杉群落，面积不到10公顷，有较高的保护价值。

经营目标是保护好典型的亚热带常绿林生态系统及保护珍稀濒危物种的主要栖息地和生境，防止水土流失与泥石流的发生，逐步扩大种群和濒危物种的数量，以增加生物的多样性，实现林场现有生物资源、自然生态系统的全面保护。完整地保存好典型的中亚热带向南亚热带过渡的植被类型及森林生态系统，充分发挥其多种生态功能。

应采取严格保育措施，严禁采伐。不得进行参观旅游、开矿、开垦、修路及从事生产经营活动。

主要从事科学研究、观测活动。面积2827.47公顷。

2、重点保护类型

主要针对保护区实验区的天然林和生态脆弱区，进行重点保护，推行近自然森林经营，进行低强度的抚育间伐、卫生伐，一般不进行林下清理；可进行低强度的更新择伐。面积526.05公顷。

3、保护经营类型

主要针对保护区实验区的人工林、低产低效林，在该类型中根据经营对象和培养目标的不同，采用中幼林抚育、间伐抚育、低效林改造三种经营措施。通过以上三种经营措施的实施，人工林都应采用疏伐体制，定期对森林的主林层进行利用性疏伐，对亚主林层进行培育性抚育间伐，促进演替层树木生长发育，保护更新层，增加国有林场的森林资源，促进林分健康生长，提升森林景观质量。

推行近自然森林经营，采用更新改造，实行以伐促抚、采育结合。

开展的生产经营项目必须有利于保护自然资源，不得安排开矿、烧窑、开垦、狩猎等生产项目，不得破坏性地开采自然矿泉、砂石、土壤、植被、水系等资源，不得破坏自然景观。生物资源的利用必须以保护为主，不得扩大利用范围和强度。面积717.13公顷。

4、管理服务类型

此类型在林场国有土地的非林地上实施，主要建设管理服务用房、消防哨卡、步道等基础设施。面积40.29公顷。

阳明山山国有林场森林经营类型表

表4-2                                                 单位：公顷

| 代号 | 森林经营类型 | 面积 | 培育目标 | 经营周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杉木自然保护林经营型 | 360.40 | 保护与培育森林景观 | 长期 |
| 2 | 天然灌木自然保护林经营型 | 105.77 | 保护与培育森林景观 | 长期 |
| 3 | 竹林自然保护林经营型 | 236.96 | 保护与培育森林景观 | 长期 |
| 4 | 杉木自然保护林严格保护型 | 985.48 | 保护物种资源 | 长期 |
| 5 | 天然马尾松自然保护林严格保护型 | 395.26 | 保护物种资源 | 长期 |
| 6 | 天然灌木自然保护林严格保护型 | 283.43 | 保护物种资源 | 长期 |
| 7 | 天然速阔自然保护林严格保护型 | 283.22 | 保护物种资源 | 长期 |
| 8 | 天然中阔自然保护林严格保护型 | 760.41 | 保护物种资源 | 长期 |
| 9 | 天然慢阔自然保护林严格保护型 | 256.89 | 保护物种资源 | 长期 |
| 10 | 竹林自然保护林严格保护型 | 373.52 | 保护物种资源 | 长期 |

4.2.3 森林经营类型设计

根据经营期内林分、林种现状，结合森林经营区的划分，将全场森林资源划分为10个森林经营类型，见表4-2。

4.2.4 主要经营技术

根据林林场不同森林经营类型的设计，确定不同的经营技术，详见表4-3。

不同经营类型的主要经营技术表

表4-3

| 代号 | 主要经营技术 |
| --- | --- |
| 1 | 分等级管护，通过抚育、卫生伐、抚育间伐或防护成熟后择伐；择伐后实施森林质量精准提升，提高生态效能。陡坡及以上坡度的林地不设计经营活动，管护。 |
| 2 | 分等级管护，通过实施林地改造，精准提升森林质量，提高生态效能。陡坡及以上坡度的林地不设计经营活动，管护。 |
| 3 | 先进行一次林地清理、垦复、施肥、中耕除草，以后每两年6-8月清草除杂，每三年进行一次翻土。林地清理：劈草除杂，挖除树兜、竹兜、树根、老竹鞭、清除土中石块，填穴整平，不伤活鞭，活芽。垦复：全面翻土，深挖，做到“近蔸从浅、远蔸从深”，深度20-25cm。施肥：第一年施磷肥64kg/hm2，第二、三年施氮肥97kg/hm2、钾肥33kg/hm2，以后每两年施追肥。护笋养竹：挖除迟笋，大年疏笋，竹林采伐按留养度或立竹度进行经营择伐，实行“存三砍四不留六”的原则，采伐4-6年生的竹子，采伐强度10-15%，采伐后每公顷健壮母竹不少于2000株，伐竹以冬季为佳。 |
| 4 | 封山育林，本经营期不设计任何经营活动，管护。 |
| 5 | 封山育林，本经营期不设计任何经营活动，管护。 |
| 6 | 封山育林，本经营期不设计任何经营活动，管护。 |
| 7 | 封山育林，本经营期不设计任何经营活动，管护。 |
| 8 | 封山育林，本经营期不设计任何经营活动，管护。 |
| 9 | 封山育林，本经营期不设计任何经营活动，管护。 |
| 10 | 封山育林，本经营期不设计任何经营活动，管护。 |

4.3 森林经营技术措施

4.3.1 森林经营技术措施类型设计

根据林场划分的森林经营类型、主要经营技术以及森林培育方向和经营发展要求，确定林场的经营技术措施类型为：

（1）中幼林抚育型。

（2）竹林经营型。

（3）灌木林经营型。

（4）林相改造型。

（5）天然林管护型。

（6）人工阔叶林管护型。

（7）封山育林型。

具体经营措施见表4-4“森林经营技术措施类型表”。

森林经营技术措施类型表

表4-4

| 代码 | 森林经营措施类型名称 | 林分主要特征 | 具体经营技术措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中幼林抚育型 | 1、人工幼林郁闭度0.75上、中龄林郁闭度0.70以上。 2、下层目的树种的幼树较多，且分布不均、郁闭度0.60以上的中幼林或近熟林 | 1、实行透光伐和疏伐，采伐蓄积强度不得大于15% 。 2.坚持砍小留大、砍密留稀、砍劣留优原则，坚持抚育、间伐与景观优化相结合。 |
| 2 | 竹林经营型 | 竹林资源，主要是毛竹林。 | 1、要采用复层异龄林经营的方式。对于幼林阶段每年要加强土壤管理，护穴施肥，深翻抚育；成林后每年全面劈草一次，每三年全翻一次，注意护笋养竹、合理挖笋、松土垦复；老竹林要强化垦复更新。竹阔混交林要注意保留林下幼苗幼树。 2、核心区、缓冲区的竹林，全面禁伐。 |
| 3 | 灌木林经营型 | 灌木树种。 | 1、前期林分要加强水肥管理，采取每年护穴改土一次、中耕除草二次，有条件时间种绿肥，压青，培兜扶苗、整形修枝。 2、中期林分要加强水肥管理，采取保花保果措施、病虫害防治措施，促控结合，修剪、间种、压青，合理施肥，初产期还宜适当疏伐、淘汰劣枝。 3、后期林分要分析原因，及时开展复壮或更换经济树种，营造新的经济林或其它林分；经济林树种选择要注意适地适树适应市场发展的需要。 |
| 4 | 林相改造型 | 1、郁闭度0.40以下的残次林。 2、多次破坏性采伐形成的残林或多代萌生无培育前途的林分。 3、遭受病虫害、火灾等自然灾害的林分。 4、低效灌木林或经营管理不善生长极差的地产劣质林分。 | 1、对林相不整齐、疏密不均、严重受自然灾害破坏的林分进行伐造结合。 2、对通过补植改造（改造比例30-90%）能培育成幼、中龄林的低效林采取补植、混交、加设防护带进行改造。要求补植达750-900株以上/hm2且针阔混交比例不低于7:3。只能补植乡土树种，严禁外来物种入侵。 3、改造比例在30%以下的实行封育改造。 |
| 5 | 天然林管护型 | 起源为天然的森林资源，包括天然钍叶林、阔叶林、竹林和灌木林。 | 加强管护，做好 “ 三防 ” 工作，实行全面禁伐，非国家重大工程不得征占用。 |
| 6 | 人工阔叶林管护型 | 起源为人工植苗的阔叶林。 | 加强管护，做好 “ 三防 ” 工作，除竹林、森林防火、林业有害生物防治外全面禁伐，非国家重大工程不得征占用。 |
| 7 | 封山育林型 | 1、每公顷松类幼苗900株或阔叶树幼苗600株以上。 2、每公顷均匀分布松类母树60株以上和可天然下种或自然繁殖能力强的阔叶树90株以上的荒山、迹地。 3、每公顷有萌芽、萌孽力强的伐根，针叶树1200个或阔叶树900个、灌木丛750个以上，有培育成林希望的荒山、迹地。 4、有培育前途的疏、残林地（郁闭度0.20以下）。 | 1、确定责任单位（人），建立健全封山育林管护组织，制定场规民约。 2、封山同育林区严禁毁林开垦和打柴、放牧、采土、采石等。 3、林业主管部门提出封山育林范围和年限的具体方案报县人民镇府批准公布实施。 4、当地镇府在封育林区主要路口树立标牌、注明四界、明确护林人员和护林公约等。 5、认做好封山育林区的防火和病虫害防治工作。 6、封育结合，进行积极的人工促进。林内空隙地及时补植并及时抚育间伐。 7、设立固定标准地，定期观察，建立经营技术档案并经常检查。 |

第五章  森林培育

5.1 森林培育原则

森林资源培育工作是林场发展的基础性工作，关系到林场资源储备和今后发展。要充分认识到林业生产周期长，必须利用自然力和重视科学技术，从种苗培育到造林、育林，明确经营目标，注重立地、树种、密度的调整与配置；大力开展森林质量精准提升，采取积极措施培育复层异龄混交林，调整林分结构，加强中幼林的抚育管理，提高林分单位面积产量和质量。通过多形式森林培育措施，扩大林场经营规模，增加林场森林资源总量，丰富生物多样性，提升森林质量。

森林培育坚持以下原则：

一、坚持“生态优先、科学管理、集约经营、分类指导、因地制宜”总原则；

二、坚持保护、发展与利用森林资源并重，及时更新和培育后备资源，做到永续利用的原则；

三、坚持生物多样性、培育、保护和利用相结合的原则；

四、坚持生态效益为主、社会效益、经济效益兼顾的原则；

五、坚持保护经营、科技支撑、目标化管理的原则；

六、坚持按自然规律经营森林，利用先进技术管护森林的原则。

森林培育的法规政策依据：

《中华人民共和国森林法（2019年12月28日修订）》规定：

第五十五条：自然保护区的林木，禁止采伐。但是，因防治林业有害生物、森林防火、维护主要保护对象生存环境、遭受自然灾害等特殊情况必须采伐的和实验区的竹林除外。

《中华人民共和国自然保护区条例》规定：

第十八条：自然保护区可以分为核心区、缓冲区和实验区。自然保护区内保存完好的天然状态的生态系统以及珍稀、濒危动植物的集中分布地，应当划为核心区，禁止任何单位和个人进入；除依照本条例第二十七条的规定经批准外，也不允许进入从事科学研究活动。核心区外围可以划定一定面积的缓冲区，只准进入从事科学研究观测活动。缓冲区外围划为实验区，可以进入从事科学试验、教学实习、参观考察、旅游以及驯化、繁殖珍稀、濒危野生动植物等活动。

第二十七条：禁止任何人进入自然保护区的核心区。

第二十八条禁止在自然保护区的缓冲区开展旅游和生产经营活动。

因此，本经营期的森林培育重点工程必须在符合自然保护区的相关法规政策规定下开展规划设计和实施。

5.2 造林

林场本经营期内无采伐迹地，现有4.68公顷无立木林地都海拔高、坡度陡、生态脆弱的无造林价值之地，且低效林的林相改造采用的是补植补造和择伐的方式，所以本经营期内不安排造林任务。

5.3 抚育

5.3.1 抚育措施

为了提高森林质量和经营效益，根据其林种、树种、起源、林况、经营目的和经营能力等因素，适时地进行抚育。森林抚育是改善林内卫生条件，促进林木生长、成材，调整林分结构，改善森林环境，提高林木质量，增强和发挥森林多种效益，达到速生、优质、丰产和提高森林景观质量的重要措施之一，同时，还将在抚育生产中提供部分经济效益、就业机会和创造更多的社会财富。

根据林场都是国家级自然保护区和国家级公益林的现状，只针对实验区内的自然保护林开展森林抚育。

森林抚育措施以人工幼林抚育为主，树种为杉木，主要抚育措施是除草、团蔸和透光伐。

在幼龄林中，开展透光伐。作业时间一般是林分年龄为7-10年时进行；具体年份视林分郁闭情况，一般在郁闭度达到0.75以上时开展作业，商品林幼龄林中株数强度一般控制在25%-30%之间，蓄积强度一般控制在20%以内；公益林幼龄林中株数强度一般控制在20%-25%之间，蓄积强度一般控制在15%以内。

由于林场没有商品林，本经营期的抚育只在公益林中进行。

5.3.2 抚育作业面积

森林抚育措施以抚育为主，开展必要的除草、松土、施肥、去萌或修枝等措施。天然林进行休养制度，不开展森林抚育。

在幼龄林中，开展透光伐。作业时间一般是林分年龄为7-10年时进行；具体年份视林分郁闭情况，一般在郁闭度达到0.75以上时开展作业，公益林幼龄林中株数强度一般控制在20%-25%之间，蓄积强度一般控制在15%以内。

在中龄林中，开展生长伐或疏伐。一般开展2次作业，作业时间一般分别是林分年龄为12年生以后、17年生以后开展，且要求距离前一次抚育采伐时间不低于3年，同时林分郁闭度达到0.7以上。公益林中龄林抚育采伐两次，第一次采伐株数强度不超过20%，第二次不超过15%。

由于现有人工林中杉幼龄林85.54公顷，郁闭度只有0.2-0.5，杉未成林造林地9.8公顷今年也将成幼龄林，但都达到不到上述公益林抚育采伐的要求，因此，本经营期规划为中幼林抚育，不开展抚育间伐。现有杉中龄林61.59公顷，郁闭度0.5-0.7，前期规划为抚育，后期视林木生长情况再规划开展抚育采伐。

本经营期规划抚育面积156.93公顷。详见表5-1。

| 阳明山国有林场森林抚育小班表 |
| --- |
| 表5-1 |  |  |  |  |  |  | 单位：公顷 |
| 序号 | 工区 | 小班号 | 森林经营类型 | 地类 | 优势树种 | 起源 | 平均年龄 | 郁闭度 | 面积 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 156.93 |
| 1 | 山岔水 | 108 | 杉木自然保护林经营型 | 未成造 | 杉木组 | 人工 | 2 |  | 9.80 |
| 2 | 山岔水 | 112 | 杉木自然保护林经营型 | 纯林地 | 杉木组 | 人工 | 5 | 0.2 | 13.57 |
| 3 | 山岔水 | 137 | 杉木自然保护林经营型 | 纯林地 | 杉木组 | 人工 | 4 | 0.2 | 14.50 |
| 4 | 山岔水 | 119 | 杉木自然保护林经营型 | 纯林地 | 杉木组 | 人工 | 4 | 0.2 | 13.34 |
| 5 | 山岔水 | 153 | 杉木自然保护林经营型 | 纯林地 | 杉木组 | 人工 | 6 | 0.5 | 8.59 |
| 6 | 山岔水 | 159 | 杉木自然保护林经营型 | 纯林地 | 杉木组 | 人工 | 4 | 0.2 | 6.35 |
| 7 | 山岔水 | 165 | 杉木自然保护林经营型 | 纯林地 | 杉木组 | 人工 | 4 | 0.2 | 12.83 |
| 8 | 山岔水 | 179 | 杉木自然保护林经营型 | 纯林地 | 杉木组 | 人工 | 4 | 0.5 | 8.69 |
| 9 | 阳明山 | 6 | 杉木自然保护林经营型 | 纯林地 | 杉木组 | 人工 | 7 | 0.2 | 7.67 |
| 10 | 山岔水 | 166 | 杉木自然保护林经营型 | 纯林地 | 杉木组 | 人工 | 12 | 0.6 | 14.74 |
| 11 | 山岔水 | 149 | 杉木自然保护林经营型 | 纯林地 | 杉木组 | 人工 | 20 | 0.5 | 10.35 |
| 12 | 山岔水 | 154 | 杉木自然保护林经营型 | 纯林地 | 杉木组 | 人工 | 15 | 0.5 | 7.63 |
| 13 | 山岔水 | 171 | 杉木自然保护林经营型 | 纯林地 | 杉木组 | 人工 | 20 | 0.65 | 14.01 |
| 14 | 山岔水 | 168 | 杉木自然保护林经营型 | 纯林地 | 杉木组 | 人工 | 20 | 0.5 | 0.65 |
| 15 | 山岔水 | 191 | 杉木自然保护林经营型 | 纯林地 | 杉木组 | 人工 | 20 | 0.65 | 0.44 |
| 16 | 山岔水 | 147 | 杉木自然保护林经营型 | 混交林地 | 杉木组 | 人工 | 15 | 0.65 | 13.45 |
| 17 | 阳明山 | 31 | 杉木自然保护林经营型 | 纯林地 | 杉木组 | 人工 | 12 | 0.7 | 0.33 |

5.4 毛竹林培育

林场现有毛竹林面积548.48公顷，其中位于自然保护区实验区竹林面积为212.31公顷。本经营期内只对自然保护区实验区内的竹林以保持现有经营规模为主，开展保护经营。通过调整竹林立竹株数在2700-3000株/公顷，达到最优平均胸径9.4厘米，实现毛竹年龄结构合理、稳产经营。

根据林场经营目标的需要，重点做好以下两方面工作：

①加强抚育：对竹林基地每年要带状锄草松士一次，笋竹两用丰产高效林每年要施肥一次，一般竹林每年至少要劈草一次。

②护笋养竹：对立竹度较小的竹林，要加强春笋保护，严禁进山挖笋，以提高立竹度达到标准保留株数；对立竹度较大的竹林要坚持挖小留大的原则，每年均保留一定数量的大笋，以逐步培育发展大径毛竹。此外，还要注重搞好竹林病虫害的防治。

本经营期规划毛竹材笋两用林培育面积50公顷，材用林培育面积162.31公顷。详见附表三：实验区竹林小班一览表中毛竹林小班表。

5.5 种苗生产

种苗是造林的重要物质基础，坚持良种壮苗造林的原则，贯彻“自产、自育、自造”，实现良种生产自主化的方针，作好种苗培育工作。自育苗不仅能供应林场内补植、改造等所需的苗木量，还能解决外调苗成活率低等实际问题。

在林场非林地范围内选择交通便利、易于管理的合适非林地内选择面积约为0.4公顷的苗圃地，规划在阳明山工区的叶子漯，主要培育林相改造所需南方红豆杉、伯乐树、楠木、云锦杜鹃、映山红等树种苗木，以满足林场森林培育重点工程项目建设和绿化用苗。

5.6 森林培育重点工程

5.6.1 建设背景

习近平总书记在中央财经领导小组第12次会议专题研究森林生态安全工作时强调：森林关系国家生态安全。要着力推进国土绿化，坚持全民义务植树活动，加强重点林业工程建设，实施新一轮退耕还林。要着力提高森林质量，坚持保护优先、自然修复为主，坚持数量和质量并重、质量优先，坚持封山育林、人工造林并举。要完善天然林保护制度，宜封则封、宜造则造，宜林则林、宜灌则灌、宜草则草，实施森林质量精准提升工程。

国家林草局把森林提质增效摆在突出位置，将全面加强森林经营、提升森林质量作为林业建设的核心任务和主攻方向。在国家发改委、财政部等部门大力支持下，林业部门采取了一系列举措和行动。编制实施了《“十三五”森林质量精准提升工程规划》《全国森林经营规划（2016-2050年）》，创新了营造林生产管理模式，新增退化林修复等造林指标，年均完成营造林1亿亩、森林抚育1.2亿亩。实施森林质量精准提升是增强森林生态功能的根本举措，是培育木材战略资源的重要抓手，是推进林业供给侧结构性改革的重要内容，是贯彻绿色发展理念、推进美丽中国建设的必然要求，是参与全球气候治理的战略选择。

5.6.2 林相改造工程

1、改造目的

（1）改善主要保护树种生态环境，维护生态系统稳定。林场林相中存在“针叶林多而阔叶林少，单纯林多而混交林少，人工林多而天然林少，主要保护树种环境脆弱，灌木林质量差”与系统结构脆弱、功能低下等问题。为了维护林场生态安全，维护主要保护树种的生长，提高林场生态系统生态稳定性和景观美学价值，通过生态更替、修复、改造与构建，改善主要保护树种的生存环境，实现森林景观生态系统生态与资源的可持续性。

（2）改变项目地林相单一、质量不高、景观效果差、病虫害发生严重的不良状况。通过针叶林更替优化、灌木林修复优化、杂竹林改造优化，有效的使森林植物群落的结构趋向自然发展。培育和保护了符合自然发育规律的天然林，将促进接近自然的森林景观生态系统的形成，增强系统的生态稳定性。

（3）提高森林的美学价值，构建观景带，提升森林景观质量。

（4）提高森林景观生态系统的服务功能，增强了项目地森林生态系统的稳定性与抗御自然灾害的能力，使其在涵养水源、保持水土、滞尘、减弱噪声、调节局地气候、降低大气污染等方面的生态效益显著提升。

2、作业面积

本经营期只针对实验区内的自然保护林进行作业规划，规划总面积300公顷，前期规划面积200公顷，后期规划100公顷。建设内容主要为低效针阔叶林、低效灌木林和杂竹林的结构更替优化建设。依据森林垂直布局优化要求选择树种变更为混交林，选择的树种包括南方红豆杉、云锦杜鹃、鹿角杜鹃、映山红、满山红、猴头杜鹃等。具体实施时再作专项规划设计。

3、主要技术措施设计

因地制宜，充分利用自然力，通过人工措施促进森林景观恢复，坚持谨慎规划和避免造林风险的原则，将树种单一、结构简单、功能局限、景观效果较差的柳杉林、马尾松林通过优化途经，培育成多树种、多层次、多季相的针阔叶林景观生态系统；对阔叶林进行抚育补植，促进森林植物群落的顺向演替，将其培育成亚顶级和顶级群落，使其成为一种稳态的阔叶林景观生态系统；对杂竹林和杂灌林通过封育补种，丰富景观多样性，提高林地生态功能。根据林场不同树种和不同海拔采用不同的恢复途径与技术模式，因地制宜，分段实施，分类管理。

5.6.3 森林质量精准提升工程

1、建设目标

主要培育目标方向为构建稳健的森林生态系统，由单一树种向多树种、复层异龄林过渡，形成恒续林。

近期（2030年）目标林相为杉阔混交林，补植红椿、香榧、楠木、榉木等珍贵乡土阔叶树种，调整目标树种密度，每公顷阔叶树达600株以上，形成多树种针阔混交林。

中期（2040年）目标林相为杉阔异龄复层混交林，调节目标树密度为150-300株/公顷，次林层为红楠、厚皮栲、红椿、香榧、楠木、榉木等珍贵乡土阔叶树，平均胸径12厘米以上。

远期（2050年）目标林相为伯乐树、枫香、红椿、红椆、香榧、楠木、榉木等珍贵乡土树种占优势的异龄复层针阔叶混交林，目标胸径25厘米以上。林分进入近自然林阶段，形成恒续覆盖的异龄复层阔叶混交林，实现森林可持续经营。

2、建设内容

选择符合下列条件的杉木林经营型林分作为森林质量精准提升的林分。规划建设200公顷，前期2021-2025年每年安排40公顷，后期不规划建设面积。

（1）以11-20年的中龄杉木纯林为主，立地条件较好且生长势好的林分可延长至25年；

（2）近5年内开展过间伐抚育；

（3）林分郁闭度0.8以上；

（4）林木胸径连年生长量显著下降的林分。

3、主要技术措施

（1）作业法。根据林种、树种、培育目标等情况确定小班作业法。森林质量精准提升工程主要采用单株木择伐作业法。对小班内枯死木、濒死木、干扰树、采伐木和林业有害生物危害的林木进行单株木择伐。单株木择伐株数强度应小于40%。郁闭度控制在0.6-0.65之间，对林木分布不均匀的林分进行补植补造。

（2）间伐抚育。伐除密度过大、生长不良的林木，间密留匀、去劣留优，进一步调整林分树种和空间结构，为目标树或保留木留出适宜的营养空间；对受冰冻雪压等自然灾害危害的林木进行卫生伐。分小班、林种、树种合理确定采伐强度，株数强度控制在20%－25%之间，蓄积强度控制在15%以内。根据林场海拔高、陡度较大的实际，规划不开展间伐，只进行林下补植补造。

（3）修枝整形。修枝整形的对象为培育大径材的目标树、影响目标树生长暂时不宜间伐的其他树、保留的珍稀树种和天然更新的具有生长潜力的幼树幼苗。采取修枝整形后的林分当达到以下要求：修去枯死枝和树冠下部1-2轮活枝；幼龄林阶段修枝后保留冠长不低于树高的2/3、枝桩修平，剪口不伤害树干的韧皮部和木质部；中龄林阶段修枝后保留冠长不低于树高的1/2、枝桩修平，剪口不伤害树干的韧皮部和木质部。

（4）整地栽植。清除病死木、断稍木、植树穴中的多余木或萌芽株，胸径5厘米以下的被压木、藤蔓、有害生物。施工时注重保护珍稀濒危树木、林窗处的幼树幼苗及林下有生长潜力的幼树幼苗，有利于调整林分密度和结构。

在林地清理干净后，采用穴垦整地，穴的规格为50×50×40厘米。挖好穴后进行表土回填，回填时捡净树根杂草及石砾。整地要求在1月份完成。栽植时间为春节过后（即2月至3月份）选择阴天或雨后晴天进行栽植。栽植时要做到苗正、根舒、踏实、培土护蔸，并在三月初对新造林地进行一次全面检查补植。配置的阔叶树可采用多种乡土珍稀树种混交方式进行，如块状、团状、行状和不规则混交等。按照树种的特性，地类的土壤肥力，经营方向，依据针阔混交和常绿与落叶混交原则补植适合林场栽培的伯乐树、红椿、香榧、楠木、榉木、枫香、厚皮栲等树种，苗木选用I级多年生容器苗，苗高0.8米以上。11－20年林龄的林分补植株数每公顷不超过450株；21－25年林龄的林分补植株数每公顷不超过300株。

（5）抚育管理

开展项目的林分内补植和保留的苗木当年和第二年，每年抚育2次，第一次5－6月，第二次8－9月；造林第三年的春夏季节抚育一次。以植株为中心，清除1米范围内的杂草杂灌，培蔸除萌，覆盖保墒。新造林地实行全面封禁，专人管护，严禁在造林地内放牧，防止人畜破坏，以确保新造林地成林成材。

按照“预防为主、因害设防、综合治理”的原则，实施火、病、虫、鼠等灾害防治措施，避免环境污染和破坏生物多样性的发生，县林业主管部门、辖区林业站和各项目区护林员应相互协调配合，做好相应的预测预报和防治工作。

5.6.4 生态保护工程

林场共有生态公益林面积为3344.5公顷，随着林场定性为公益一类事业单位，林地全部划为自然保护林，将更需要加强全场的森林资源生态保护，重点是强化生态公益林中天然林保护。

5.6.5 封山育林工程

本经营期规划面积739.32公顷，均为位于实验区生态脆弱地段的天然阔叶林、天然杉木林、天然马尾松林、人工阔叶林和部分人工杉木林，采取全面保护，停止采伐，封山育林，休养制度。

第六章  森林采伐

6.1原则和方法

6.1.2 采伐规划原则

森林采伐规划设计是实现森林可持续利用、促进林业生产力发展的前提，是森林培育和合理调整森林结构、提高森林资源质量的重要手段，也是制定年森林采伐限额的主要依据。在森林采伐规划设计中，坚持森林分类经营，坚持用材林“年消耗量小于生长量”的原则，结合林场的发展要求，综合多种因素，分别主伐、抚育采伐和低产低效林改造采伐确定主要采伐数量，安排竹林采伐等，最终确定本经营期内的合理森林年伐量。

采伐量确定的原则是：

坚持合理采伐利用森林资源、调整树种结构、保证青山常在、永续利用，严格执行有关法律法规，将森林经营长远利益与近期效益相结合；

遵循林木年总消耗量低于年总生长量、用材林的消耗量低于生长量的原则，坚持用材林始终有可伐资源安排，对防护林仅开展抚育、低产低效林改造性质的采伐，坚持防护林生态效益不降低；

遵循天然林休养生息制度，全面停止天然林商业性采伐，除森林病虫害防治、森林防火等维护天然林生态系统健康的必要措施外，禁止其他一切生产经营活动；

坚持年总采伐量保持稳定，不发生采伐量大幅度波动甚至中断，优化不同林种的林龄结构，促进商品用材林逐步向“法正”状态渐进；

遵循《天然林保护修复制度方案》、《“十四五” 期间年森林采伐限额编制方案》、《国家级公益林管理暂行办法》、《湖南省森林资源规划设计调查技术规定》等文件与技术规范，开展森林采伐规划工作，制定本经营期的采伐规划、年度采伐规划以及森林更新计划。

6.1.2采伐规划方法

确定采伐量的办法是按分年龄（龄组）结构、分经营类型，按不同计算公式进行测算，按分期测算调整为基础，考虑今后树种、集约程度的变化，综合平衡不同测算结果，权衡总体，考虑采伐量的稳定性，最后确定合理的采伐量。

伐区配置的方法是，要求既充分利用森林资源、合理采伐，又方便生产，做到全面规划、合理布局，及时更新，要求采伐蓄积量比较平稳，与测算采伐量尽可能一致；优先安排一些较迫切的小班，如过熟林小班、迫切需要抚育的小班等；要结合地利等级、林道建设规划等有关规划，先干线后支线，由近及远，从沟口向沟内延伸，有序安排生产。

伐区生产工艺上，要根据森林资源特点、山场条件、采伐和更新方式，结合现有工艺技术水平，合理确定伐区生产工艺类型、劳动组织和机械设备，以提高劳动生产率，降低生产成本，伐区周界尽量与自然地形相吻合，山脊山沟应保留耐火性能好的阔叶树做为防火林带。采伐以油锯伐木，造材以人力为主、油锯造材；集材方式以人工溜山、人力担筒、拖拉机或板车集材为主；归楞、装车以人力为主。

伐区集运以现有道路为主，已基本满足森林经营、木材生产的需要，在生产经营过程中注意维修。木材运输工具采用汽车，运力以社会车辆为主。

6.2 主要参数

各森林经营类型的参数，包括采伐年龄、龄级期限、单位面积蓄积、生长量、生长率、出材率、采伐方式等，根据《湖南省编制国有林场森林经营方案森林资源调查操作细则》、《湖南省森林资源调查设计技术规定》、《湖南省林木采伐伐区设计技术规定》等有关规定确定。

不同森林经营类型采伐主要参数表

表6-                                                   单位：年

| 森林类别 | 经营类型 | 龄级 期限 | 主伐 年龄 | 轮伐期 | 采伐方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公益林 | 杉木自然保护林经营型 | 5 | 26 | 32 | 择伐/小面积皆伐 |
|  | 马尾松自然保护林经营型 | 10 | 31 | 42 | 择伐/小面积皆伐 |
|  | 速阔自然保护林经营型 | 5 | 16 | 22 | 择伐/小面积皆伐 |
|  | 中阔自然保护林经营型 | 10 | 31 | 42 | 择伐/小面积皆伐 |
|  | 慢阔自然保护林经营型 | 10 | 51 | 62 | 择伐/小面积皆伐 |

杉木自然保护林的更新年限为26年，轮伐期为32年；马尾松自然保护林的更新年限为31年，轮伐期42年；速生阔叶树自然保护林的更新年限为16年，轮伐期为22年；中生阔叶树自然保护林的更新年龄为31年，轮伐期为42年；慢生阔叶树自然保护林的更新年龄为51年，轮伐期为62年。详见表6-1。

6.3 主伐

在现有的森林资源中，没有商品林的森林经营类型，按照保护优先的原则，因此本经营期不做主伐规划。

6.4 更新采伐

根据《天然林保护修复制度方案》文件要求，天然林采取休养生息制度。又因林场的国有林地基本都处于海拔1000米以上山峰上部、极易造成水土流失的生态脆弱区，本经营期将天然和人工阔叶林均纳入了重点保护类型，以封山育林经营为主，因此，本经营期只针对山谷下部坡度较少的人工杉木林区域设计部分更新采伐。

### 一、更新采伐期

林场现有生态公益林均为自然保护林，为提高其森林质量而进行更新性质的采伐。

杉木林21年后逐渐进入自然成熟，因此确定其更新采伐年龄为26年，轮伐期32年。

### 二、更新采伐合理数量确定

因达到更新采伐年限的小班个数和面积较少，其年生长量远低于同类风景林资源的年生长量。根据林场杉木林现状，确定其更新采伐年龄为32年，以择伐方式为主，按公式A=a×n计算（式中A为回归年（采伐间隔期）；a为采伐林木平均生长一个径级所需年数，本场为2年；n为择伐的径级范围，一般为（30~50cm），因此回归年A=2×5=10年。

根据生态公益林采伐要求，择伐蓄积强度一般控制在15%以内，根据现有资源状况，将杉木经营类型的自然保护林纳入到更新采伐范围，本经营周期更新采伐15个小班，面积为124.81公顷、更新采伐蓄积为3873.63立方米。其中2021年更新采伐3个小班，面积8.53公顷，采伐蓄积214.55立方米；2022年采伐1个小班，面积7.29公顷，采伐蓄积201.62立方米；2023年采伐1个小班，面积16.69公顷，采伐蓄积617.28立方米；2024年采伐1个小班，面积10.87公顷，采伐蓄积461.00立方米；2025年采伐1个小班，面积18.98公顷，采伐蓄积560.08立方米；前5年共采伐7个小班，面积62.36公顷，采伐蓄积2054.53立方米；后5年即2026-2030年共采伐8个小班，面积62.45公顷，采伐蓄积1819.10立方米。

三、更新采伐小班安排

根据阳明山山国有林场成过熟林现状及发展要求，安排自然保护林采伐年度地点。具体更新采伐的小班，其更新采伐年度见表6-2。

| 阳明山国有林场更新采伐小班安排一览表 |
| --- |
| 表6-2 |  |  |  |  | 单位：公顷、立方米、年、年度 |
| 序号 | 小班号 | 工区 | 经营类型 | 地类 | 平均 年龄 | 郁闭度 | 面积 | 小班蓄积 | 采伐 蓄积 | 采伐时间 |
| 1 | 139 | 阳明山 | 杉木自然保护林经营型 | 纯林地 | 43 | 0.8 | 10.66 | 1787.62 | 268.14 | 2026 |
| 2 | 15 | 阳明山 | 杉木自然保护林经营型 | 纯林地 | 42 | 0.8 | 18.98 | 3733.88 | 560.08 | 2025 |
| 3 | 13 | 阳明山 | 杉木自然保护林经营型 | 纯林地 | 48 | 0.85 | 7.29 | 1344.10 | 201.62 | 2022 |
| 4 | 1-19 | 阳明山 | 杉木自然保护林经营型 | 纯林地 | 46 | 0.9 | 10.87 | 3073.35 | 461.00 | 2024 |
| 5 | 30 | 阳明山 | 杉木自然保护林经营型 | 纯林地 | 42 | 0.85 | 9.42 | 1769.29 | 265.39 | 2026 |
| 6 | 34 | 阳明山 | 杉木自然保护林经营型 | 纯林地 | 37 | 0.85 | 9.81 | 1565.00 | 234.75 | 2028 |
| 7 | 41 | 阳明山 | 杉木自然保护林经营型 | 纯林地 | 38 | 0.8 | 6.08 | 1268.46 | 190.27 | 2027 |
| 8 | 49 | 阳明山 | 杉木自然保护林经营型 | 纯林地 | 36 | 0.8 | 6.84 | 1560.66 | 234.10 | 2030 |
| 9 | 55 | 阳明山 | 杉木自然保护林经营型 | 纯林地 | 36 | 0.9 | 5.49 | 1750.72 | 262.61 | 2029 |
| 10 | 8 | 阳明山 | 杉木自然保护林经营型 | 纯林地 | 45 | 0.8 | 5.33 | 892.92 | 133.94 | 2021 |
| 11 | 5 | 阳明山 | 杉木自然保护林经营型 | 纯林地 | 36 | 0.8 | 4.49 | 766.89 | 115.03 | 2029 |
| 12 | 4-19 | 阳明山 | 杉木自然保护林经营型 | 纯林地 | 40 | 0.8 | 9.64 | 1658.70 | 248.81 | 2027 |
| 13 | 4 | 阳明山 | 杉木自然保护林经营型 | 纯林地 | 50 | 0.75 | 0.13 | 12.00 | 1.80 | 2021 |
| 14 | 10 | 阳明山 | 杉木自然保护林经营型 | 纯林地 | 46 | 0.85 | 16.69 | 4115.21 | 617.28 | 2023 |
| 15 | 11 | 阳明山 | 杉木自然保护林经营型 | 纯林地 | 58 | 0.75 | 3.07 | 525.38 | 78.81 | 2021 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  | 124.81 | 25824.18 | 3873.63 |  |

6.5 低产低效林改造采伐

本经营期小班调查统计林场有低产低效的疏林地6.29公顷，但已纳严格保护类型。因此，本经营期不设计低产低效改造采伐。

6.6 抚育采伐

根据不同经营类型的经营措施要求，在年龄达到抚育采伐年龄要求时，视林分生长情况，对其组织抚育间伐。

根据对现有林抚育采伐的测算（详见第五章第三节“幼林抚育”的内容），现有中幼龄林147.13公顷，其中现有人工林中杉幼龄林85.54公顷，郁闭度只有0.2-0.5，现有杉中龄林61.59公顷，郁闭度0.5-0.7，都达到不到上述公益林抚育采伐的要求，因此，本期规划为幼林抚育，本期不开展抚育间伐。

杉中幼龄林小班情况详见附表二。

6.7 采伐汇总

根据以上测算，在本经营期内，采伐蓄积为3873.63立方米。

6.8 毛竹林采伐

毛竹采伐原则是“存三砍四不留六”，采伐6年以上的楠竹，采伐时还要注意“砍老留幼、砍密留稀、砍小留大、砍弱留强”的养竹方法。伐后每公顷健壮母竹不得少于2000株。

采取连年择伐法，择伐强度10%-15%。采伐时间在晚秋和冬季进行。采伐方法采用齐地伐竹法，伐竹竹蔸高度不超过10cm，砍伐后将竹蔸劈成几片或打通竹节隔。

林场共有毛竹林面积548.48公顷，其中实验区内毛竹林面积212.31公顷，立竹总量约为129.79万株。竹林是异龄林，每个竹林小班每年都可进行采伐竹材，一直以来，林场采取集约经营的管理模式，通过良好的管理，年采伐量计算如下：

L=N×T/A

L——年伐量

N——楠竹株数

T——采伐间隔期（隔年择伐T=2，连年择伐T=1）

A——采伐年龄

全场实验区内毛竹林面积212.31公顷，毛竹林总株数129.79万株。年伐量为

L=129.79×15%=19.47万株/年

平均每公顷年伐量为：917株/公顷·年。

竹笋每公顷产量为750公斤。

根据以上指标和竹林垦复规划，竹材、竹笋产量详见表6-3。

竹材产量测算表

表6-3                                      单位：百株、公斤

| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 竹材 | 19.47 | 19.47 | 19.47 | 19.47 | 19.47 | 97.35 | 194.70 |
| 竹笋 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 375.0 |

第七章  森林多资源利用与森林游憩规划

7.1 特色经济林经营

林场没有经济林，本经营期不作规划。

7.2 林下经济规划

7.2.1林下经济规划原则

1、尊重自然规律，充分发挥本地多种森林资源优势的原则。根据本地自然资源的特点、地理优势和资源优势，主攻林下种植业、林下养殖业和相关产品服务业。

2、保护自然资源和生态环境优先的前提下，永续开发利用的原则。森林多资源开发利用项目只能在实验区进行。项目建设要采取环保措施，避免因经营不当造成对土壤、水体、大气的环境损害和对保护对象的破坏；积极推广无公害栽培和绿色产品生产技术。

3、坚持地方特色，实行名牌战略，走优质高效发展道路的原则。优先选择市场上人无我有，人有我优，销路广、市场需求大、投资风险小、见效快的特色项目。将品牌做强、做大、做好，打造名牌，塑造特色，充分发挥品牌效益。

7.2.2 林下经济经营利用的方式

林场实验区内开展多种经营，坚持自力更生为主，国家扶持为辅，广泛筹集资金，可实行联营、租赁、股份、个人承包等多种生产经营形式。

建设的项目要进行充分论证。要通过市场调查，确定切实可行的项目。要明确经营形式、经营者及有关方的责、权、利。同时加强对项目全过程的检查、指导和提供技术服务。

7.2.3 林下经济经营项目和规模

根据多种经营原则及自然保护区的实际情况，发展优势、市场条件、产品销售，确定以下项目和规模：

1、林下种植业

（1）高山茶叶：利用亚高山的多雾气候和本地林下多野生茶叶的资源优势，通过在林下以野生茶叶为基础，培育高品质的高山云雾茶，拟在小黄万源、歇马庵、大漯漕等发展30公顷。

（2）雪莲果：阳明山自然条件优越，远离城市，环境洁净，适合生产各类无公害绿色干鲜果品。拟在大田、太平等地发展雪莲果40公顷。

（3）杜鹃盆景：杜鹃花是阳明山的一大资源优势，分布广，面积大，品种多，应充分利用这一优势，发展杜鹃花盆景，拟在黄柏洞建成年产10000盆的阳明山杜鹃生产基地。

林下种植管理技术措施

表7-1

| 序号 | 项目 | 经营目的 | 培育管理技术措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 茶叶 | 饮料 | 修山除草，中耕浅锄、施肥、整形修剪，搞好病虫害防治。 |
| 2 | 雪莲果 | 食品 | 种植雪莲果应使用湿润的沙质土壤，可用泥炭、浮石及珍珠岩混合使用，种植时要将盆土灭菌消毒。在夏季适当遮挡阳光，散光照射即可生长。浇透水放在通风的地方等待生根，冬季要减少浇水量，春季可施氮肥，夏季可施磷肥，秋季要多施钾肥。 |
| 3 | 杜鹃盆景 | 观赏 | 选盆：可选用圆形的陶盆，盆的色彩与花色形成对比。用土：盆土也可人工配置，要求含丰富的腐殖质，疏松通透，酸性（pH值4.5-6.5),也可用腐殖质2份、苔屑1份、山泥7份混合使用。种植：挖掘时粧头应多保留须根，截短主根，修除与造型无关的枝条，就地带山泥，可直接上盆。 |
| 4 | 药材 | 食药 | 选地：应选择土层深厚、土质疏松肥沃、保水保肥能力强、富含腐殖质的沙壤土地块种植。深耕施肥：综合施用氮、磷、钾配方施肥。基肥可结合深耕，施充分腐熟的圈肥或土杂肥，过磷酸钙750kg/hm2,硫酸铵300kg/hm2。 |
| 5 | 竹笋 | 食品 | 林地除杂：清除杂灌，挖除柴蔸、大石块、老鞭和腐败的树桩、竹桩。留笋养竹：留笋养竹即大年选留箨叶开张坚硬、笋叶短而紧凑、笋体粗壮的盛期笋（30株/亩）长成母竹，小年不留，逐步替换老龄母竹。科学挖笋：挖取冬笋时不要伤及竹鞭和鞭芽，并及时回填，避免竹鞭和鞭芽裸露。合理施肥：一般情况下每生产1000kg的竹笋需要氮肥27kg、磷肥12kg、钾肥17kg、硅酸盐21kg。 |

（4）药材：阳明山具有丰富的药材资源，当地群众具有经营的习惯，且有良好的基础，如黄柏、厚朴、天麻以及相适宜的草本药材，计700多种，拟在叶子漯发展具有20公顷天麻种植。

（5）竹笋：培育笋竹两用基地，是充分利用竹资源的好办法。林场竹林资源丰富，具备优越条件，规划在海拔较低、土质好、土层深厚的裤档漕发展笋竹基地50公顷。

林下种植管理的技术措施见表7-1。

2、林下养殖业

1、特色动物养殖场：在黄柏洞、大田尾等地，以饲养山羊为主，年产2000只。

2、高山鱼：在万和湖水库发展8公顷养鱼水面，年产鱼达1万尾。

3、雷公猪：规划在东菖源、绞车庙和太平等地，以饲养雷公猪为主，规划养殖600头。

3、林下特色加工业

阳明山国有林场多种经营项目投资规划一览表

表7-2

| 类 别 | 项 目 名 称 | 单 位 | 规 模 | 投资 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 林下种植业 | 高山茶叶 | hm2 | 30 | 90 |  |
|  | 雪莲果 | hm2 | 40 | 120 |  |
|  | 杜鹃盆景 | 盆/年 | 10000 | 10 |  |
|  | 药 材 | hm2 | 20 | 30 |  |
|  | 竹 笋 | hm2 | 50 | 30 |  |
|  | 小计 |  |  | 280 |  |
| 林下养殖业 | 山羊 | 处 | 10 | 60 | 年产2000只 |
|  | 高山鱼 | hm2 | 8 | 30 | 年产1万尾 |
|  | 雷公猪 | 处 | 5 | 30 | 年产600头 |
|  | 小计 |  |  | 90 |  |
| 林下加工业 | 竹工艺品 | 件 | 6 | 30 |  |
|  | 木制品 | 件 | 2 | 10 |  |
|  | 小计 |  |  | 40 |  |
| 合计 |  |  |  | 440 |  |

引进竹木精深加工技艺，以竹工艺品加工为主，适当进行木制品加工，产品以旅游纪念品为导向，生产具有阳明山特色的竹木工艺品。竹制工艺品年产量目标为6万件；木制工艺品产量目标为2万件。

本经营期多种经营投资440万元，详见表7-2。

7.2.4 林下经济经营项目效益分析

种植业利润按年产值20%计，养殖业纯利润按年产值的30%计，加工业纯利润按折产值的25%计，则多种经营年总利润为：720×20%+310×30%+90×25%=144+93+22.5=259.5(万元)。

综上静态分析，开展多种经营需投入建设资金440万元，年创产值1120万元，纯利达402.5万元，经济效益是比较好的。产品销售收入情况见表7-3。

阳明山国有林场多种经营产品产量及销售收入一览表

表7-3

| 类别 | 产品名称 | 单位 | 产量 | 单价(元) | 年产值 (万元) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 林下种植业 | 高山茶叶 | kg | 9000 | 200 | 180 |  |
|  | 雪莲果 | t | 900 | 4000 | 360 |  |
|  | 杜鹃盆景 | 盆 | 10000 | 30 | 30 |  |
|  | 药 材 | kg | 6000 | 150 | 90 |  |
|  | 干竹笋 | t | 150 | 4000 | 60 |  |
|  | 小计 |  |  |  | 720 |  |
| 林下养殖业 | 山羊 | kg | 40000 | 40 | 160 | 年产2000只 |
|  | 高山鱼 | kg | 30000 | 30 | 90 | 年1万尾 |
|  | 雷公猪 | kg | 30000 | 20 | 60 | 年产600头 |
|  | 小计 |  |  |  | 310 |  |
| 林下加工业 | 竹工艺品 | 件 | 60000 | 10 | 60 |  |
|  | 木制品 | 件 | 20000 | 15 | 30 |  |
|  | 小计 |  |  |  | 90 |  |
| 合 计 |  |  |  | 1120 |  |

7.3 森林游憩规划

7.3.l 森林游憩的原则

1、以保护为前提，保护区核心区和缓冲区不得从事生态旅憩活动。实验区开展森林旅游要以生态经济和旅游经济理论为指导，遵循开发与保护相结合，生态旅憩与宣传教育、普及科普知识相结合的原则。

2、在森林旅游的同时，应重点保护好森林生态环境。要统一规划，统一管理，严格落实生态旅憩范围、规模、游览线路、景点建设、服务设施等，确保自然资源和生态环境不受破坏。

3、森林旅游规划应以森林旅游资源为基础，以旅游客源市场为导向，其建设规模必须与游客规模相适应。应充分利用原有设施，进行适度建设，切实注重实效。建设项目安排先易后难，优先开发投资少，风险低，见效快的项目，确保经济效益。

4、森林旅游规划应以森林生态环境为主体，以自然风光、生态旅憩为主，适当设置人文景点和服务接待设施，突出自然野趣和保健等多种功能，力求人工景点建筑与自然风景融合协调，因地制宜，发挥自身优势，形成独特风格和地方特色。

5、统一布局，统筹安排建设项目，做好宏观控制；建设项目的具体实施应突出重点、先易后难、可视条件安排分步实施。

6、森林旅游应贯彻执行国家有关政策、法规、规定、条例等，符合国家现行有关专业技术标准、规范的规定。

7.3.2 规划的指导思想

森林旅游除了给人们提供一个观光、度假的空间外，其实也是一个环保教育的“大课堂”。旅游者通过观赏森林生态系统奇特的物种形态、群落结构，呼吸清新空气、饮用洁净的泉水，从而了解森林生态系统内部的物质、能量和信息流程与循环，认识森林保护物种，涵养水源、净化空气、美化和改良区域环境等多种功能。森林中的每棵树、每只动物、每条小溪，都是极具雄辩力的环保“活”教材。而只有生态保护意识、环境保护意识深入人心，才能贯彻可持续发展战略，达到经济的良性循环。

森林旅游坚持“生态保护优先”的方针，充分利用实验区丰富的自然景观、植被景观、人文景观等旅憩资源开展森林旅游，突出自然风景，突出地方特色，将生态旅憩与科普教育相结合，使游客在游玩的同时，增加对大自然的认识，达到人与自然融合统一的境界。同时完善景点、服务设施建设，向游客提供高质量、高水平的旅憩条件，吸引更多的游客前来观光旅憩，提高保护区的知名度，提高保护区的经济效益，促进保护区与社区的持续稳定发展。

7.3.3旅游发展前景预测

阳明山国有林场以其独特的自然风景、生物资源、人文景观，每年吸引50万余人的游客前来观赏。当前，积极开展生态旅憩，促进保护区建设，已成为双牌县委、县政府领导的共识，得到了各级各部门和社会各界的支持与关注，在保护原有森林生态景观的前提下，对已开发的景点景区的设施不断规范完善，规划建设一些与保护相一致的新景点景区。随着交通状况的改善，电力、通讯、接待服务设施的建设，以及林场保护、基础设施的建设，必将吸引越来越多的游客，知名度不断提高，这些都为旅憩的发展提供了广阔的前景。

7.3.4环境容量分析

合理的环境容量是维护风景资源、保护生态环境质量、最大限度地满足游客舒适、安全、卫生、方便等要求的需要。根据本林场开展生态旅憩的特点和条件，环境容量的测算采用景区景点容量累加法。森林生态旅憩景区总面积1280公顷，分为3个景区。参照全国国有林场生态旅憩人均占地综合指标10000平方米/人·天，日周转率取2。经测算，阳明山自然保护区日环境容量为3100人·次/日，全年游览天数以260日计，则年环境容量为80.6万人·次/年。

7.3.5客源和市场分析

1、客源市场

阳明山悠久的宗教文化，丰富的风景资源，良好的环境质量，宜人的高山气候，对游客有巨大的吸引力。

邻近有甲天下山水之桂林，五岳独秀的衡山，距阳明山均为270 km，同时新开发的舜皇山及九疑山国家森林公园与阳明山南北互应，阳明山处于永州市旅游开发的中心，具有独特的山区优势。永州古城是一座具有2000多年历史的省级历史文化名城，是通往阳明山的第一站。

阳明山有着雄厚的客源基础，随着森林旅憩资源的组织开发和我国人民生活水平的提高，国内外交流的进一步加强，游客人数将会迅速增长。

林场森林旅憩资源十分丰富，年接待游客约30万人次，游客的成分主要是游览观光、休闲度假、科普教育、宗教人士、会议旅憩和科学考察。

周边在300 公里交通范围内，有永州、郴州、衡阳、邵阳、连州、桂林、清远等六大地级城市，38个县市区，六个地级城市有人口200万，38个县市有城镇人口60万，有农村人口2400万。周边500公里交通范围内包括湖南全省和广东、广西、江西、贵州等省，每年估计有流动人口4000万人次。如果来阳明山旅憩的潜在人数，周边500公里范围内的流动人口中按1%，即有40万人次；周边300公里范围内的在城市人口中按10 %计，即有20万人次，在农村人口中按2 %计，即有48万人次，三项相加，替在游客达108万人次。

按照上述客源分析，当林场各景区的基础设施通过提质改造完善后，进一步加大宣传力度，预计在本经营期前期，旅客增加10万人次以上，前期年游客达45万人次；本经理后期游客增加到15万人次以上，后期年游客达60万人次；前后平均年游客达50万人次。

2、游客规模预测

目前，林场森林旅憩观光的游客已达35万人次。根据我国部分风景区游客增长统计分析，一般建成初期游客增长率较高，达30～40%，中期有所下降，最后趋于平衡。参照同类保护区开放情况，确定近期游客增长率为20 %，中期为20 %，后期为5 %。按照以上增长率计算，预计2021-2025年游客平均将达到45万人次以上，后期预计游客将达到60万人次，以后将基本处于稳定。

7.3.6 环境质量控制

林场以保护为主，在适度开展生态旅憩的同时，一定要认真控制环境质量，防止造成新的污染，确保洁净、优美的生态环境，为此，必须做好以下几件工作。

1、加强森林景观和景区景点保护：景区内及游人有效视野内的森林植被严禁采伐和开展生产性的经营活动。不得在景区内或景点周围建造有妨游览观光以及对景观景点有损害的工程建设项目。

2、旅憩高峰期内应严格控制游客量，严禁超载。

3、不得在已批准建立的国家级自然保护区的核心区、缓冲区开展旅游活动。

4、加强宣传教育，搞好环境卫生：对进入林场的游客要加强自然保护的宣传教育，使之自觉爱护保护区的一草一木，不随地乱扔果皮、废纸、垃圾，不乱采乱挖野草花卉。实行门前三包，配备环卫人员及时清扫卫生，创造一个文明、舒适、干净的旅游环境。

7.3.7森林旅憩规划

林场旅憩资源丰富，可供生态旅憩景区景点面积大。根据林场自然景观、人文景观、森林资源景观的分布特点及林场、自然保护区内开展生态旅憩的要求，将实验区内旅憩资源相对集中的区域1550 hm2划为生态旅憩区。按照生态旅憩开发的基本思路，在统筹兼顾景观主题特色和交通路线便捷的基础上，将生态旅憩区划分为3个景区，即万寿寺景区、小黄江源景区、万和湖景区。万寿寺景区：主要包括杜鹃花海、万寿寺、一天门、二天门、微波台、雾海等景点。小黄江源景区：主要包括小黄江源瀑布、银蛇潭、大风坳古亭、百步阶场、杉林幽径等景点。万和湖景区：主要包括水上乐园、樱花谷等景点。本经营期规划主要包括：

1、游客服务中心建设：规划在万和湖建设一个15000平方米的游客服务中心、生态停车场等配套设施，包括游客服务中心用房2000平方米，每平方米投入2000元，需投入400万元；生态停车场13000平方米，每平方米投入300元，需投入390万元。

2、游客休息亭：规划建设10个，每个投入8万元，需80万元。

3、游道改造建设：一是对现在8条游道长26公里进行提质改造，扩宽到1.5米，每公里投入12万元，共需投入312万元；二是新建设小黄江源4.5公里、大黄江源7公里、阿弥它佛4公里3条游道，长共计15.5公里，规划宽1.5米，青石铺面，每公里投入20万元，共需投入310万元。

4、景区管理设施维护：主要是视频监控、应急指挥中心等设施购置，现有旅游设施维护等，每年需投入20万元，本经营期需投入200万元。

7.3.8旅憩效益分析

1、营业收入

林场的生态旅憩设施经过多年建设，第一年开始投资建设，三年建成，达到正常经营水平时，年游客将稳定在50万人次左右。若以人均最低消费150元计(门票65元，住宿、饮食50元，购物20元，娱乐15元)，则年营业收入可达7500万元。

2、年利润

根据旅憩业的成本，以年营业15%作为营业利润计算，即年收入为7500×15%=1125万元。

第八章  森林健康与森林保护规划

8.1 地力保护

8.1.1 林地权属保护

1、进一步明晰产权，以利林地资源管理

由于林场早年历史原因，部分林地权属有所争议，建议存在争议的林场、各个乡镇村的农户、国土部门和林业部门等利益各方在协调下进行权属的确认，以保障林场的林地权属明晰。同时，依据湖南省人民政府颁布的《湖南省林木、林地权属争议处理办法》，国营林场、苗圃、林科所、采育场和其他全民所有制单位与集体所有制单位和个人之间、以及全民所有制单位相互之间发生的林木、林地权属争议，以全民所有制单位组建或扩建时县级以上（含县、下同）人民政府及其林业行政主管部门等有权批准机关批准的规划设计图、文件所确认的权属为依据，以期解决林场权属争议问题。

2、依法管理林地，防止毁坏林地资源

以《中华人民共和国森林法》等有关法律、法规为武器，加强林地管理，非国家重大项目保护林地面积不变，森林资源总体状况不变，合理使用林地，杜绝非法侵占林地。

(1)杜绝毁林开垦和毁林采石、采矿、采土修坟、建房及其它毁坏林地资源行为。

(2)科学合理经营管理林地，防止林地地力衰退和水土流失。

(3)禁止从事有害于林地资源保护的生产经营活动。

(4)临时使用林地收回后，应当及时复垦还林。

8.1.2 林地生产力的维持

森林经营方案编制和实施，就是要优化森林资源结构，提高林地生产力。林地生产力是反映林业生产的能力，是衡量林业科技进步、林业发达与否的一个重要指标，林地的生产力可分为生物产量和经济产量两类。如何维护提高林地生产力将直接关系到林地资源能否可持续利用和区域可持续发展。主要做到以下几点。

1、加强森林抚育采伐管理，提高森林质量。抚育采伐时要实施小面积块状皆伐或进行择伐，防止水土流失。

2、更新造林不炼山，防止土壤腐殖质和枯枝落叶层的毁失，从而有利于防止水壤表层和土壤肥力的流失。

3、实施测土配方，适当精准施用微量元素，增加土壤有机肥料，增加土壤肥力，提高林地生产力。

4、更新造林要营造针阔、阔阔混交林，以有利于保持生物多样性和土壤肥力的恢复。

5、避免营造大面积人工纯林，以免造成水土流失和林地生产力衰退。

6、加强天然林资源保护，确保生态环境、生物群落和生态系统的稳定和林地生物多样性。

8.2 森林管护

8.2.1加强对野生动物资源的保护宣传

采取利用宣传媒体、宣传窗（单）等多种形式，结合“植树节”，“爱鸟周”、“爱护野生动物宣传月”及“世界环境保护日”等活动，开展内容丰富、形式多样的宣传，使《森林法》、《环境保护法》、《中华人民共和国野生动物保护条例》等法律法规和生态保护意识深入人心，提高生态环保意识，从根本上防止一切不利于生态保护的行为发生，使天然林、生态公益林、野生动物资源及林区水库的保护真正成为周边村民和游人的自觉行为。

8.2.2 原始次生林保护

1、对实行封山育林的原始次生林地块应划清边界，标明四至，设立标牌，落实责任，封育期间禁止采伐，放牧，割草，垦荒和其他一切不利于林木生长繁育的人为活动。在原始次生林保护范围外设立保护标识、标牌，严禁游人、学生进入保护区观光和采集标本，严禁乱挖、乱捕行为。

2、对严重影响林场原始次生林生长发育的楠竹等树种进行及时清理，日常巡护中加强相关情况的巡查，做到早发现、早控制。根据影响树种的生长时间特性，定时开展专项清理行动，人工促进其向顶极生态群落方向演替。

3、为确保原始次生林不遭破坏，配备专职护林员，责任落实到具体山头地块，定期进行巡护，便于及时发现并制止破坏行为的发生。

8.2.3 建立野生动植物资源档案和监测体系

本经理内每5年组织专业队伍进行野生动物和野生植物的专项资源监测调查各一次，依据调查结果和历史资料对林场内野生动植物进行名录编制，对林场内珍稀濒危野生动植物进行登记造册，编制相关调查报告。

本期规划50台红外相机，在动植物资源高度丰富地区进行安放，通过通信建设接入林场数字管理平台，达到长期监测的目的，从而掌握和了解森林资源的动态变化情况，为天然林、生态公益林、野生动物资源及林地保护提供科学依据，从而进一步完善林场监测体系建设。

8.2.4 野生动物及栖息地保护

野生动物资源是整个自然生态系统中的重要组成部分，是确保森林生态系统稳定平衡发展的重要因素。由于人为活动对自然资源的过度开发和利用，导致野生动物的生存环境不断遭受破坏，野生动物及其栖息地保护迫在眉睫。

利用防火视频监测系统共建物种保护监测系统，和在野生动物关键栖息地设置红外相机，监测野生动物动态，保护其栖息地，同时监测林场内的乱捕滥猎野生动物的行为。建立一个野生动物救护站，设置专人负责救护工作，增加救护笼舍，购置相关救护设配。

8.2.5 极小种群保护

为了切实做好极小种群的保护工作，原国家林业局、国家发展改革委联合印发《全国野生动植物及自然保护区建设工程总体规划（2011-2015年）》，确定了首批重点保护的3类共计120种极小种群野生植物：一是野外种群数量极小、极度濒危、随时有灭绝危险的野生植物；二是生境要求独特、生态幅狭窄的野生植物；三是潜在基因价值不清楚，其灭绝将引起基因流失、生物多样性降低、社会经济价值损失巨大且种群数量相对较小的野生植物。

极小种群野生植物的保护工作是生物多样性保护的重中之重。一方面，极小种群野生植物为我国特有,具有重要的生态、经济、文化和科研价值；另一方面,全球气候变化、人为活动等因素导致极小种群野生植物生境缺失和生存能力下降，成为最易丧失的生物资源之一。如果保护不及时、不到位，极小种群物种的生物特征和基因价值可能在人类尚未了解之前就伴随着物种的灭绝而消失了，最终将给生态系统和人类社会带来不可估量的损失。因此，保护极小种群有助于有利于延缓物种灭绝，维护生态平衡；能够保存种质资源，提升野生植物保护能力，促进可持续发展。

目前社会各方对极小种群野生植物拯救保护的重要性认识还非常有限，需要通过宣传教育及相关培训等方式，提高公众的保护意识和从业人员的专业素养，开展宣教培训体系建设。

通过开展科学研究能力建设、常规性科研和专题性研究等技术支撑体系的建设，探索物种的致濒原因，实现物种的科学管理、有效保护和逐步恢复，最终实现物种的可持续利用。

通过开展国际交流合作，加强同国内外相关组织机构交流合作是提高极小种群野生植物保护管理能力，提升我国生物多样性保护国际影响力的重要措施。

阳明山林场通过加强血水草等极小濒危植物物种，保护血水草等极小种群野生植物物种群落及栖息地。林场的具体保护措施如下：

1、就地保护。对自然现存极小种群实施就地保护，明确管理责任，指定专人负责管护；建立护照档案，掌握野生种群在其原生地的生长发育情况；实施环境监测，掌握种群及生境变化规律；加强保护管理力度，严禁一切改变原生境生态的行为；通过人工辅助措施，营造极小种群最适生境。

2、近地保护。选择与保护极小种群相同或相似的生境，开展近地保护，在尽可能不破坏原生境的前提下，进行自然式定植。

3、迁地保护。建设人工种苗繁殖试验基地，研究繁殖方法，扩大和提供迁地保护种源；选择生态环境和植被类型相似的适宜生境，进行迁地保护。

4、野外回归。在迁地保护或人工扩繁的基础上，将人工培育的植株，选择与原生地相近的自然或半自然的适宜生境，重新建立该物种种群，保护和扩大物种所在林场内的野外种群。

5、种质资源保存。通过经认证的相关机构，对极小种群的种质资源进行保存，为未来发展储备战略资源。

6、能力建设。以极小种群就地保护点及迁地保护基地、近地保护点、种质资源设施保存、人工种苗繁殖试验基地为依托，配备必要的监测设施和设备，进行监测点建设。

8.2.6 加强森林资源保护人才培养和引进

规划每年对林场内林场内人员进行森林资源保护知识和技能的系统培训2次，组织学习相关法律法规和执法依据，大力引进相关专业人才，形成各年龄、各层次和各方面齐备的人才队伍，为林场森林资源保护提供科学可靠的技术力量支撑。

8.2.7 制定和完善规章制度，形成科学有效的保护管理体系

要建立和完善林场动植物资源保护管理体系，除进行有限制性的森林旅游开发外，严格禁止其它一切破环动植物栖息地的森林资源经营活动。

1、按自然保护区“一区一法”的要求，市县人大立法机构要制定专门的保护管理办法，切实落实好保护管理措施。

2、加大天然林、生态公益林、野生动物资源及林地保护管理的巡查力度，积极搜查林场内进行乱捕乱猎，偷砍盗伐的犯罪人员，同时利用野生动植物分布密集地布设的红外相机监测作为补充进行取证，积极配合森林公安执法，保证野生动植物的栖息地、生态环境不受破坏及其与人的和谐相处。

3、明确巡山护林人员的职责，加大巡护力度，分区定时巡逻检查。

8.3 森林防火

森林防火应贯彻“预防为主，积极消灭”的方针。建场以来，林场在森林防火上作了大量工作，本经营期林场的具体规划措施有：

8.3.1 森林消防队伍能力建设

森林消防队伍是森林防火最基层的战斗实体，是扑救和处置森林火灾的主要力量，是实现“打早、打小、打了”的重要保障。森林消防队伍构建“以专为主、专群结合、群防群治”的森林消防队伍体系。重点加强森林消防专业队伍建设，提高专业队伍基础设施和装备建设水平，对应急扑火队伍和现有半专业队配备必要的机具装备，提高队伍快速处置森林火灾能力。具体规划如下：

1、设立森林防火领导小组，一把手任组长，林场相关部门参加，林场相关部门将责任落实到具体的山头地块

2、通过建章立制，严格考核、动态管理，落实保障，运用信息化技术手段，强化护林员管理，全面提高护林员履行职责的自觉性和积极性，充分发挥护林员在森林防火巡护、宣传、监管、扑救中的作用。

3、建立一只规模30人的森林消防专业队伍，根据《森林消防专业队伍建设标准》，制定专业队伍建设标准，推行森林消防专业队伍等级评定，实行森林消防专业队员持证上岗制度，提高专业化水平和灭火作战能力，同时与当地居民协同组建一支规模50人的半专业森林消防队伍，再通过与乡镇（社区）共管组织一支业余森林消防队伍，作为机动补充队伍。

4、加强森林消防队伍培训。加大教育培训力度，规划每年进行4次系统的消防技能培训。创新教育培训手段，规划每年派出5人前往全省优秀防火林场进行学习，交流防火扑火经验。规划每年进行2次防火技能比武，掌握扑救实战技能，提高森林防火扑火综合能力，提升队伍整体战斗力。

8.3.2 森林防火基础设施建设

1、消防专业装备建设

根据《森林消防专业队伍建设标准》，规划期间对现有的森林消防专业队伍按标准填平补齐，实现森林消防专业队伍装备标准化，本期规划拟新增消防头盔80个、扑火服装80套（含防火鞋）、高倍望眼镜20个、2 号工具200套、风力灭火把10台、油锯10台、消防铲40把、割灌机10台、发电机2个、防火运兵车1辆、皮卡车1台、巡逻摩托车10辆。

2、防火林道及生物防火隔离林带建设

一是防火林道改造及建设：为了发生火情时扑火队伍、装备能及时到达现场，拟对东菖源至黑暗漕、歇马庵至三岔水、万寿寺至神仙谷、红军亭至叶子漯、万寿寺至大漯漕五条防火林道进行维护和扩建。同时规划将林场内现有林间便道进行整理，进行适当拓宽，以满足整个林场防火巡逻要求。二是防火林带建设：规划将林场现有防火线改造成防火林带，林带长43km，宽15m，改造树种以木荷为主。本经营期规划维修防火林带54.5公里。详见第九章第三节森林防火设施建设。

3、瞭望台建设

在不影响林场森林资源保护的前提下，规划新建5个监控全场的瞭望台，同时为了避免收发天线遭雷击，按照通讯设计规范要求，在新建的瞭望台平台上增加 10米高的避雷针，同时每个配备高倍望眼镜和红外探测仪各一个，同时利用林场内已建成的信号塔进行改造，达到瞭望台的功能，以实现全林场瞭望覆盖。本经营期规划新建5个瞭望台，每个面积60平方米。

4、消防水池建设

为夯实森林防火基础，增强扑灭山火的时效，保障森林消防用水。计划在林区内新建8个消防水池，具体建设地点见表8-1。

新建消防水池情况表

表8-1

| 序号 | 新建水池地点 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 万寿寺 | 1 |
| 2 | 微波台 | 1 |
| 3 | 叶子漯 | 1 |
| 4 | 黄柏洞 | 1 |
| 5 | 歇马庵 | 1 |
| 6 | 红军亭 | 1 |
| 7 | 大漯漕 | 1 |
| 8 | 阿弥它佛 | 1 |

8.3.3 森林防火监控预警系统建设

森林防火数字化监控预警系统利用先进的智能化监控设备对林区进行全天候的远程监控、监测，避免了原始人工了望观察火情的局限，实现了林区管理数字化、科学化。通过预警监测，及时发现火情，以便尽早组织扑火，是实现火灾“早预防，早发现”的重要手段，避免因延误时机而发展成为重大森林火灾，从而减少森林火灾的损失。

森林防火视频监控建设布局一览表

表8-2

| 序号 | 安装地点 | 监控所覆盖范围 | 所辖工区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微波台 | 万寿寺、大漯漕 | 阳明山工区 |
| 2 | 万佛台 | 万母台、高桥、白云寺 | 阳明山工区 |
| 3 | 万和山 | 万和山一带 | 阳明山工区 |
| 4 | 灯盏坳 | 大田、张家山 | 北江冲工区 |
| 5 | 仙神岭 | 兴隆、光明、沙湾、岳林 | 北江冲工区 |
| 6 | 天子山 | 林海、茶子岭 | 北江冲工区 |
| 7 | 回龙山 | 高峰、羊角漯 | 阳明山工区 |
| 8 | 黑暗漕 | 黑暗漕、步步岭一带 | 北江冲工区 |
| 9 | 安塘坪 | 三岔山、杉木漯 | 三岔水工区 |

林火视频监控系统包括前端信号采集系统建设、网络传输系统建设、森林防火指挥系统建设、森林防火指挥决策应用软件系统建设等四个方面的建设。规划购置林火视频监控系统1套，根据项目区地形、地势条件，考虑林场内森林植被分布现状，充分利用现有铁塔、电力、网络等公共资源，新建森林防火视频监控点9处。通过林火视频监控系统建设，连入阳明山区森林防火监控中心。具体详见表8-2。

8.3.4 森林防火通信和信息指挥系统建设

森林防火通信和指挥系统建设是提升森林防火综合指挥调度能力的基础，是提升森林火灾防控能力、增强业务管理水平的重要支撑和保障。根据林场森林火灾通信技术的特点和应用场景不同，结合实践通信的层次结构划分，林场森林防火可分为通信系统建设和信息指挥系统建设

1、调度指挥中心建设，建设面积200平方米。

2、建立林火通信终端系统，系统设置在林场北江冲工区内，与阳明山区防火通信系统相连，及时掌握林场防火状况，购置信息系统软件2套，配置电脑5台、打印机2台，购置森林防火通信设备，包括车载台1台、车载电话1台、无线发射机2台、GPS定位手机20台、对讲机20个。

3、购置森林防火便携指挥调度系统1套。

8.3.5森林防火宣传教育建设

1、强化各级宣传教育职能，协调宣传、新闻、教育、文化、旅游、公安等部门及乡、镇、村民委员会，组成宣传教育网络体系。

2、定期组织开展“宣传月”、“宣传周”活动，利用进校园进课堂、卡通动画、文艺演出、公益广告、媒体专栏、微信公众号推送等群众喜闻乐见的多种形式对全民进行森林防火科普知识、火灾扑救和安全避险知识的教育，

3、编制《森林防火宣传手册》及相关宣传资料，录制森林防火宣传片，火案教学片，为公众提供宣传教育学习材料。

4、根据气候和其它相关因素，确定防火期和重点防火巡逻期。防火期严格控制火源，重点防火地段设置宣传窗6块、森林防火宣传牌20块，防火标志牌100块，制定防火预案。及时维修防火设施设备，保持防火警示作用。

8.3.6 护林防火制度建设

1、加强组织领导，明确健全护林防火责任

落实好森林防火的领导责任，林场场长要对本单位森林防火工作负总责，分管副场长全力抓，相关科室（股）具体抓。要完善工作制度，层层签订森林防火责任状，把防火责任分解落实到人头，做到山有人管、林有人护、责有人担。同时与县密切配合，互相支持，将林场的防火工作纳入县森林防火体系中，由县统一领导，形成政府－林场－护林点三级防火体系；与周边乡镇建立森林防火联防组织，确定联防区域，制定联防制度和措施，明确联防职责。配备相应的设施设备，提高森林火险扑救的应急能力。

2、健全护林防火制度，落实具体护林防火措施

按照《湖南省森林防火条例》，健全护林防火制度，制定护林防火预案，落实“预防为主，积极消灭”的方针，坚持“以人为本”和“打早、打了、打小”的原则，加强火源管理，依靠群防群治，加大全民防火意识的宣传力度。明确护林防火人员的责、权、利，对林区实行严格的巡护、检查和清理，在森林防火期严禁一切野外用火，并安排专人24小时值班，护林人员加强巡护，发现火即报，发现火警火灾及时组织人员全力扑救。

针对林场各工区分块较多，与集体林交叉，边界线长，周边社情复杂，森林防火难度大等特点，要明确护林防火重点和难点，采取有效措施搞好护林防火工作。

8.4 林业有害生物防治

1、建立森林病虫害防治制度。采取“预防为主，科学防控、依法治理、促进健康”的方针，坚持“防重于治”的原则。建立森林病虫害防治制度，积极采用先进的科学防治技术，重点要以营林为基础的森林病虫害防治，加强抚育管理，改善林分的卫生状况，促进林分旺盛生长，提高林木对病虫害的抵抗能力，做到以生物防治为主，人工防治、药物防治与生物防治三结合。采取多树种、多方式营造混交林，采取良种壮苗、精心培育、加强管理的措施，提高林木的抗病抗虫能力，有效控制森林病虫害的发展与蔓延，减少损失。联合区内各部门，建立有效的林业有害生物应急反应预案，有效快速应对突发林场疫情。

2、建立森林病虫害监测预报体系。在林场内组建森林病虫害防治小组，落实森防检疫目标管理责任制。本次规划建立森林病虫害防治站，配备专职技术人员和必备的监测仪器设备，负责林场内的病虫害监测和防治工作，结合日常巡山管护，建立森林病虫害防治预测预报机制。积极做好森林病虫害防治预测预报工作，同时添置必要的森林病虫害防治设备和药品，负责森林植物大面积发生病虫害时的防治。

3、加强外来生物物种和病虫害的检疫。

（1）规划根据林场内代表性林分和代表树种建立生物监测点*个，做到定点、定时观测。

（2）对林场外调的绿化树种、花卉等苗木，进行严格的病虫害检疫，严格引种审批管理，认真开展引种前风险评估，严格隔离试种，未经检疫机构风险评估，不得扩散种植；建立引种检疫审批和监管责任追究制度，防止疫情传入杜绝外来有害物种和病源、虫源如松材线虫的侵入。

（3）开展林业植物检疫备案登记管理，加强林场内木材使用监管，实行涉木单位及经营户登记备案制度，建立档案，定期开展检疫检查。

（4）加强林场内涉木单位和经营户的检疫检查，定期开展专项检疫执法行动，严厉打击违法违规采伐、调运、加工、经营和使用疫木的行为。

（5）加大对木材、苗及电缆盘、光缆盘、木质包装材料等木制品的检疫和复检力度，设立森林病虫害防疫检验站2个，查验《植物检疫证书》，并按照《检疫技术操作规程》进行抽查复检，防止周边县区疫情扩散传播至林场，在发生疫情的区域重要边界路段设立临时检疫检查站，加强流通环节监管。

4、积极开展生物防治。对更新造林地一是采用乡土珍贵树种进行人工更新；二是采取多树种混交，以提高抵抗病虫害的能力。同时加强林场内益鸟和害虫天敌的保护，用生物的手段抑制病虫害的发生、发展和蔓延。对林场内所有的天然松树、古树名木、具有景观价值的马尾松以及其他所有松树打松线清等预防药物。

5、加大森防检疫宣传力度。把执法检查与广泛开展检疫法规宣传教育紧密结合起来，加强与新闻媒体的协调配合，充分利用电视、报刊、互联网等多种媒体和印发宣传资料、张贴宣传幅、出动宣传车、树立宣传牌等多种形式，经常性开展森防检疫法规及主要林业有害生物防治技术科普知识宣传，每年发放宣传材料1000份，提高森林经营者主动参与防灾、减灾的意识。做好林业植物检疫的重大意义、检疫法规、防治成效、典型案例等方面的宣传和报道，重点宣传松材线虫病等重大林业有害生物的严重危害性和防控的必要性，充分发挥舆论监督作用，不断提高公众认识，大力营造全社会关心支持林业有害生物防治的良好氛围。

8.5 生物多样性保护

生物多样性包括物种、遗传、生态系统和景观的多样性，是人类赖以生存和发展的基础。

1、建立一个以自然保护区为主体，保护小区、森林公园为补充的自然保护网络，实现野生动植物和自然森林生态系统的有效保护。

2、注重对种质基因、物种（特别是珍稀濒危物种）、生态系统等不同层次多样性的保护，建立珍稀濒危物种种质库，构建“点、线、面”相结合的保护网络体系；

3、加强自然保护小区的建设，可以使有代表性的物种及生境都得到应有的保护，确保生物多样性的延续。要积极规划新的保护小区。

4、坚持可持续发展森林经营理念，经营方式由破坏掠夺式逐步向多种经营化的生态持续发展经营模式转变，并对天然林进行封山育林，人工杉木林等按照区域内高效天然林进行逐步改造，使林场整体森林资源呈现多样性可持续性发展。

5、在古树名木调查建档的基础上依法保护古树名木。积极开展古树名木的复壮保护，对古树名木的生境、生长势、保护现状等项目进行定期动态监测，跟踪管理评价。查清林木种质资源的种类、分布、聚群状况，着重研究原生保存、林木种质资源的特性鉴定和利用评价，使之能更有效地为育种和生产服务。

8.6 社区共管

社区共管是国际国内普遍认同的先进自然保护管理模式，常见于自然保护区与社区关系研究成果中，普遍认为通过社区共管有助于实现生物多样性保护和可持续社区发展的结合。中国的国有林场是新中国成立初期国家为加快森林资源培育，保护和改善生态，采取国家投资的方式建立起来的专门从事森林管护和营造林的林业事业单位。国有林场承担着资源生产、保护和管理的重要职责，具有公益事业的典型特性。国有林场的经营环境通常不是封闭的，不可避免地要与周边村落产生利益联接关系。伴随国有林场的改革与转型，国有林场的公益性特征日益显著，开展社区共管的必要性和重要性日益显现。

建立起规范有序的林场与社区共管机制，共建共管主要包括5项内容：森林资源管护、森林防火、林业有害生物防治、野生动植物保护等。

1、森林资源管护。林场和乡镇（社区）村双方对管护区内的森林资源实行联防联护，定期交流分析当地社情、林情，共同研究部属防范措施，增强管护力量，在摸索和实践中不断完善森林资源共管，促进森林资源保护和社区发展双赢。

2、森林防火。与乡镇（社区）村沟通协商，共同开展森林防火责任试点承包，签订森林防火承包协议书，并将森林火灾预防和失火处罚纳入《村规民约》。与乡镇（社区）协同建立一支半专业的消防队伍，同时发动乡镇群众组成一支业余防火队伍，定期进行防火知识和技能培训，提高区内村森林资源共管及森林防火责任意识和能力，确保林场森林资源得到有效保护。

3、林业有害生物防治。协同乡镇（社区）村共同进行林业有害生物防治，使林业病虫害防疫工作不仅仅止步于林场日常检疫工作中，更发动村民群众对于自身及周边的木材苗木情况协同监控，定期组织林业病虫害防控知识培训，使社区更有效的共同参与有害生物防治工作中。

4、野生动植物保护。聘请相关专家进行集中培训，提升社区居民的环境保护意识、野生动植物保护意识和能力，而受培训农户协同承担林场的动植物资源管护责任，做到群众内部监督乱捕乱猎，偷砍盗伐的行为，促进林场森林动植物资源的保护和发展，实现生态环境的平衡稳定。

第九章 营林设施建设维护与经营能力建设

林场自1958年建场以来，营林生产基础设施建设已具备了一定规模和基础，但还不能满足现代林业生产、职工生活及时代发展的需要。根据国有林场基础设施建设的有关标准，阳明山林场属公益型的大型规模林场，本经营期内需进行必要的基础设施建设。

9.1 林道设施建设

9.1.1 道路网布设原则

1、最大限度地满足保护区内保护管理、科学研究、环境保护、护林防火以及职工、群众生活、生产的需要。

2、根据地形地势，道路线形应顺从自然，一般不搞大填大挖，尽量不破坏地表植被和自然景观。

3、不得在已批准建立的国家级自然核心区和缓冲区内修建公路，以保护生态环境，保护珍稀物种。

4、按照平均运距短、纵坡小、吸引范围广、投资省、便于施工进行布设。

5、尽量利用现有道路改建，以利节约投资，少占耕地和林地。

6、主干道、支道合理配置形成完整的交通网络。

根据以上原则，林场内的林区公路和巡护林道的路网布设比较合理，可满足林场的经营活动和职工生活需要，因此，本经营期不规划新建林区公路和巡护道路，只对部分道路进行改造。

9.1.2 林区公路改造

本经营期不规划新建林区公路，只对原有进行维护和提质改造。林场内现有公路8条，共91.2公里，其中三级公路三条长69.7公里，四组公路5条长22公里。三级公路本经营期做好养护.其它五条四级公路等级低，有些公路年久失修，坑坑洼洼，高低不平，有些路面较窄，不便会车，有些己出现塌方、下陷，断裂，有的到现在都没有硬，应组织资金、劳力进行维修、扩建，进行提质改造。林场林区道路现状及规划公路详见表9-1和9-2。

林区公路现状表

表9-1                                                  单位：公里

| 序号 | 线路名 | 起点 | 终点 | 等级 | 里程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红阳公路 | 红水岭 | 黄柏洞 | Ⅲ级 | 18.7 |
| 2 | 阳微公路 | 黄柏洞 | 微波台 | Ⅲ级 | 21 |
| 3 | 茶阳公路 | 茶林 | 黄柏洞 | Ⅲ级 | 30 |
| 4 | 叶子漯公路 | 神仙谷 | 老屋场 | Ⅳ级 | 3.5 |
| 5 | 阿万公路 | 阿弥它佛 | 万和湖 | Ⅳ级 | 4 |
| 6 | 菖黑公路 | 菖莆源 | 黑暗漕 | Ⅳ级 | 6.5 |
| 7 | 双江口公路 | 双江口 | 大漯漕 | Ⅳ级 | 3 |
| 8 | 茶子岭公路 | 林海 | 茶子岭 | Ⅳ级 | 5 |
| 合计 |  |  |  |  | 91.2 |

林区公路维护和扩建规划表

表9-2                                                 单位：公里

| 序号 | 线路名 | 起点 | 终点 | 等级 | 里程 | 改造方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 叶子漯公路 | 神仙谷 | 老屋场 | Ⅳ级 | 3.5 | 改造 |
| 2 | 阿万公路 | 阿弥它佛 | 万和湖 | Ⅳ级 | 4 | 改造 |
| 3 | 菖黑公路 | 菖莆源 | 黑暗漕 | Ⅳ级 | 6.5 | 扩宽硬化 |
| 4 | 双江口公路 | 双江口 | 大漯漕 | Ⅳ级 | 3 | 扩宽硬化 |
| 5 | 茶子岭公路 | 林海 | 茶子岭 | Ⅳ级 | 5 | 改造 |
| 总计 |  |  |  |  | 22 |  |

9.1.3 巡护林道维护改造

本经营期巡护林道维护和扩建共14条林道，长97.5公路。详见表9-3。

巡护林道维护和扩建规划表

表9-3                                                     单位：公里

| 序号 | 线 路 起 止 | 长度 | 改造方式 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 97.5 |  |  |
| 1 | 阳明山-双江口 | 5 | 维护扩宽 | 1.5m宽 |
| 2 | 竹篙笈-阳明山 | 8 | 维护扩宽 | 1.5m宽 |
| 3 | 望佛台-鸡公冠子 | 5 | 维护扩宽 | 1.5m宽 |
| 4 | 望佛台-双江口 | 5.5 | 维护扩宽 | 1.5m宽 |
| 5 | 灯盏坳-漫井塘 | 12 | 维护扩宽 | 1.5m宽 |
| 6 | 漫井塘-菖蒲源 | 7 | 维护扩宽 | 1.5m宽 |
| 7 | 三垮漕-阿弥陀佛 | 11 | 维护扩宽 | 1.5m宽 |
| 8 | 左手垮-北江冲 | 13 | 维护扩宽 | 1.5m宽 |
| 9 | 黄江源-三岔水 | 4 | 维护扩宽 | 1.5m宽 |
| 10 | 大茅山-葛滕岐 | 2 | 维护扩宽 | 1.5m宽 |
| 11 | 黄溪庙-塘空漯 | 8 | 维护扩宽 | 1.5m宽 |
| 12 | 三丘田-黄溪庙 | 9 | 维护扩宽 | 1.5m宽 |
| 13 | 黄溪庙-观战坳 | 4.5 | 维护扩宽 | 1.5m宽 |
| 14 | 熊巴岩-蒋家屋场 | 3.5 | 维护扩宽 | 1.5m宽 |

9.2 管护用房建设

林场现有管护用房多为上世纪七、八十年代建的砖混房，每年受冰冻、雪压的危害，部分房屋已成危房，每年都需进行检修，危房原址重建5处，管护用房维修改造前需按审批流程向林场上级主管部门办理相关手续。基本信息见表9-4、表9-5。

9.3 森林防火设施建设

林火阻隔系统是防止火灾蔓延，控制重、特大森林火灾发生的治本措施，是森林火灾预防体系的基础工程。加强对现有生物防火林带的维修，坚持适地适树原则，选择防火兼具观赏价值的树种，木荷、杨梅、亮叶水青冈等树种。本经营期规划维修改造54.5公里防火林带，补植的乔木树种选择，株行距为3*3米。本经营期不规划新建防火林带。详见表9-6。

护用房改造规划表

表9-4                                        单位：年、平方米、亩、人

| 序号 | 地点 | 管护用房建设情况 | 功能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建成年限 | 建筑面积 | 建筑结构 | 楼层 |  |  |
| 1 | 林场场部 | 1985 | 1600 | 砖混结构 | 3层 | 办公、住宿 | 混用 |
| 2 | 林场场部 | 1992 | 1200 | 砖混结构 | 2屋 | 办公、住宿 | 混用 |
| 总计 |  |  | 3800 |  |  |  |  |

管护用房重建规划表

表9-5                                           单位：平方米、亩、人

| 序号 | 地点 | 管护用房建设情况 | 功能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建成年限 | 建筑面积 | 建筑结构 | 楼层 |  |  |
| 1 | 林场场部 | 1978 | 920 | 砖木结构 | 1层 | 管护住宿 | 混用 |
| 2 | 漆树漯 | 1975 | 660 | 砖木结构 | 1屋 | 管护住宿 |  |
| 3 | 裤档漕 | 1989 | 3260 | 砖混结构 | 1-3屋 | 办公、住宿 |  |
| 4 | 叶子漯 | 1995 | 1200 | 砖木结构 | 1屋 | 管护住宿 | 两栋 |
| 总计 |  |  | 6040 |  |  |  |  |

防火林带维修规划表

表9-6                                                      单位：公里

| 序号 | 工区 | 起点 | 止点 | 里程 | 技术措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阳明山 | 阳和山 | 阿弥它佛 | 6.5 | 杂灌杂草、补植 |
| 2 | 阳明山 | 微波台 | 白云寺 | 7.5 | 杂灌杂草、补植 |
| 3 | 三岔水 | 歇马庵 | 马安子 | 11.5 | 杂灌杂草、补植 |
| 4 | 三岔水 | 阿弥它佛 | 歇马庵 | 6 | 杂灌杂草、补植 |
| 5 | 北江冲 | 阿弥它佛 | 黑暗漕 | 12 | 杂灌杂草、补植 |
| 6 | 北江冲 | 黑暗漕 | 灯盏坳 | 11 | 杂灌杂草、补植 |
| 总计 |  |  |  | 54.5 |  |

9.4 其它基础设施建设

1、通讯

林场95%以上地段已通无线信号，但只4G网络没有全覆盖，还一部分是3G网络，根据国家加强建设5G要求，为了更好地服务林业生产，提升森林防火、野生动植物等监测管理视频信息系统，本经营期规划进行5G线路改造。规划改造线路30公里，投资120万元，增加视频接收设备，投资30万元。合计本经营期合计投资150万元。

2、交通工具

林场“三防”压力较大，原有防火用车数量少，且已需更新，规划购买“三防”巡护车和防火运兵车各一辆，本经营期合计投资35万元。

3、供电

林场各林区已全部通电，本经营期内，只对老化的供电设施进行维修供电线路投资100万元。

4、办公科研设备

本经营期林场规划更换和新购一批办公科研工程主要设备，预计需投入220万元。

9.5 森林经营能力建设

为不断提升森林经营水平，规划建立人员培训机制，采用进修、到其它单位外挂职务，举办培训班，聘请技术顾问、引进人才等鼓励方式，每年不定期地对本场职工进行相关专业的技能培训，每年培训技术骨干1名、能手5名，举办培训班2次。到经理期末，实现林场职工干部培训率达到60%以上。

1、组织专业技术培训

本经营期每年选送一批有发展潜力的干部(职工)到中南林业科技大学等院校脱产学习林学专业知识，聘请相关专家每年组织1次集体培训，同时，组织干部职工代表到其他先进林场借鉴学习的先进管理经验，通过培训、学习、交流管理经验，进一步促进职工的业务技能，提高他们的知识水平和工作创新能力。

2、加强职称技能评定

根据《湖南省事业单位岗位设置管理实施意见》等有关文件，需着力培养更多的专业技术管理综合人才，完善林场内部考核制度建设，建立科学合理的考核机制，坚持公平公正的原则，加强职工技能考评，提高职工的专业水平。

3、建设全国生态文明示范基地

加强林场生态文明建设，整合现有科普资源，充分调动社会各方面的积极性，努力推进林场成为全国生态文明建设示范基地，以期更好的向公众生态文明建设和科普知识，促进公众对生态安全、生态建设、生态文明的关注、理解和参与，进一步提高公众的生态保护意识。

第十章  投资估算

10.1 投资估算

10.1.1 概算范围

本概算包括森林采伐、森林培育、森林保护、林业生产基础设施建设、森林游憩等各种相关费用。

10.1.2 概算依据

本概算主要依据湖南省营造技术经济指标、“林业生产定额”以及永州市当前物价和社会工资水平进行概算。

10.1.3 概算年限

概算年限为2021—2030年，其中2021—2025年分年度计算，2026—2030年综合计算。

10.1.4 森林采伐投入概算

1、单位采集运成本

森林采伐成本包括木材生产成本和木材销售税费。

木材生产成本包括：

①伐区设计费用；②砍伐费用；

③短途运输成本；④下车装卸费用；

⑤销售费用；⑥采伐不可预见费用；

⑦森林植物检疫费用。

木材销售税费包括：森林植物检疫费。

详见表10-1所示。

阳明山国有林场采伐投入基价表

表 10-1                                             单位：元 / 立方米

| 采伐类型与树种 项目 | 杉木更新采伐 | 杉木抚育采伐 | 其它采伐 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 502 | 720 | 502 | 林场可采伐利用树种比较单一，其它采伐主要包括森林防火、病虫害等，树种多为杉木。 |
| ①伐区设计费 | 5 | 5 | 5 |  |
| ②砍伐 | 300 | 550 | 300 |  |
| ③短途运输成本 | 120 | 150 | 120 |  |
| ④装卸车费 | 60 | 60 | 60 |  |
| ⑤销售费=销售基价1% | 8 | 7 | 8 |  |
| ⑥采伐不可预见费=销售基价1% | 8 | 7 | 8 |  |
| ⑦森林植物检疫费=计征价1元/立方米 | 1 | 1 | 1 |  |

注：（1）更新采伐中，杉木的销售基价800元/立方米，计征价800元/立方米。（2）抚育采伐中，杉木的销售基价700元/立方米，计征价700元/立方米。（3）其它采伐中，杉木多，其它树种少，按销售基价800元/立方米，计征价800元/立方米。

本经营期主伐、抚育间伐和低产低效采伐均为0，更新采伐蓄积为3873.63立方米，按0.65的杉木出材率折算成木材即本经营期共采伐木材2517.86立方米，其中2021年采伐木材139.46立方米、2022年采伐木材131.05立方米、2023年采伐木材401.23立方米、2024年采伐木材299.65立方米、2025年采伐木材364.05立方米、2026-2030年采伐木材1182.42立方米。

毛竹林蓄量为129.79万根，按每年采伐15%计算，每年采伐19.47万根，本经营期共采伐194.7万根。采挖按每公顷750公斤计算，笋材两用林50公顷，每年可采挖竹笋3.75吨。

2、采伐投入概算

根据本经营期内采伐计划，采伐总成本为126.4万元。毛竹采伐成本约为每根8元，按年伐19.47万根测算，年采伐成本为155.76万元。竹笋采挖成本约为每公斤8元，按每公顷750公斤测算，50公顷笋用林的年采挖成本为30万元。

本经营期木竹笋采伐、采挖成本需投入1984.00万元。各年度、各采伐类型的成本见表10-2所示。

采伐投入概算表

表 10-2                                       单位：万元

| 年度 采伐类型 | 合计 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 后期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 1984.00 | 192.76 | 192.34 | 205.90 | 200.80 | 204.04 | 988.16 |
| 更新采伐 | 126.40 | 7.00 | 6.58 | 20.14 | 15.04 | 18.28 | 59.36 |
| 竹林采伐 | 1557.6 | 155.76 | 155.76 | 155.76 | 155.76 | 155.76 | 778.8 |
| 竹笋采挖 | 300 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 150 |

10.1.5 森林培育投资概算

（一）森林抚育成本测算

本经营期森林抚育规划面积156.93公顷，其中杉幼龄林85.54公顷、杉中龄林61.59公顷、杉未成林造林地9.8公顷，按未成造前、后期各抚育二次，幼龄林前期抚育二次后期抚育一次，中龄林仅前期抚育一次，每公顷除草团蔸等抚育投入3000元。前期2021年抚育面积156.93公顷，需投入47.08万元；2022年抚育面积95.34公顷，需投入28.6万元；后期幼龄林抚育一次和未成造抚育二次，需投入31.54万元。本经营期共需投入抚育资金107.22万元。

（二）毛竹林培育

林场现有位于实验区的保护经营类型毛竹林面积212.31公顷，材用林培育162.31公顷，每公顷每年投入1500元，年投入为16.23万元；笋材两用林培育50公顷，每年每公顷投入3000元，年投入15万。本经营期共需投入资金312.3万元。

（三） 种苗生产投入概算

种苗生产每年投入5万元，经营期内共需投入50万元。

（四）林相改造工程成本测算

本经营期项目规划面积300公顷，每公顷投入15000元，项目总投资450万元，其中工程费用400.5万元、工程建设其他费用27万元、预备费22.5万元。

（五）森林质量精准提升工程

本经营期项目规划面积200公顷，每公顷投入18000元，项目总投资360万元。

（六）生态保护工程

生态保护工程面积为3344.5公顷，每公顷年管护费为300元，管护费共需投入230.47万元。

（七）封山育林工程

天然林封育工程面积为739.32公顷，每公顷年管护费为300元，管护费共需投入221.80万元。

本经营期森林培育投入需2474.72万元。详见表10-3。

森林培育投入概算表

表 10-3                                                 单位：万元

| 年度 项目 | 合计 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 后期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 2474.72 | 337.83 | 319.35 | 290.75 | 290.75 | 290.75 | 975.29 |
| 森林抚育 | 107.22 | 47.08 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 31.54 |
| 竹材用林培育 | 162.3 | 16.23 | 16.23 | 16.23 | 16.23 | 16.23 | 81.15 |
| 笋竹两用林培育 | 150 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 75 |
| 种苗生产 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 林相改造工程 | 450 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 150 |
| 森林质量精准提升工程 | 360 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 0 |
| 生态保护工程 | 1003.4 | 100.34 | 100.34 | 100.34 | 100.34 | 100.34 | 501.7 |
| 封山育林工程 | 221.8 | 22.18 | 22.18 | 22.18 | 22.18 | 22.18 | 110.9 |

10.1.6 森林健康与生物多样性保护投资概算

（一） 防火投入概算

1、防火设备投入。购置防火队防火装备、新建视频监控、瞭望塔、新建和修缮蓄水池等，经测算需投入45万元。

2、防火林带维修改造。新修防火林带54.5公里，宽15米，前期完成，需要投入122.65万元。

3、瞭望台建设。新建5个，总面积300平方米，前期完成，包括配套设施需投入60万元。

4、消防水池建设。规划建设8个，前期完成，每个包括抽水机、水管等配套平均需投入5万元，共需投入40万元。

5、森林防火通信和信息指挥系统建设。中心用房建设需投入30万元，调度指挥系统等设备配置需20万元，前期完成，本经营期共需投入50万元。

6、森林防火监控预警系统建设。规划建设9个视频监测点，前期完成，共需投入27万元。

7、防火宣传投入。包括每年对防火宣传标示牌（窗）等的维护、防火宣传活动的开展等投入，每年投入约为10万元，本经营期需投入100万元。

本经营期共需投入444.63万元。

（二） 病虫害防治投入概算

病虫害防治每年投入10万元。不包括基建性投入。共需投入100万元。

（三） 野生动植物保护性投入概算

开展野生动植物保护性的管护工作每年投入约为15万元，需投入150万元；开展野生动植物专项调查40万元，前期2021-2022年两年完成。本经营期共需投入190万元。不包括基建性投入。

森林健康与生物多样性保护投入估算表

表 10-4                                       单位：万元

| 年度 项目 | 合计 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 后期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 734.65 | 123.93 | 123.93 | 103.93 | 103.93 | 103.93 | 175 |
| 森林防火 | 444.65 | 78.93 | 78.93 | 78.93 | 78.93 | 78.93 | 50 |
| 病虫害防治 | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
| 动植物保护 | 190 | 35 | 35 | 15 | 15 | 15 | 75 |

10.1.7 营林设施与经营能力投资概算

（一） 营林设施建设投入概算

1、林区公路建设

现有林区公路提质改造22公里，平均每公里投入30万元里，本经营期内需要投入为660万元。

2、巡护道路建设

本经营期巡护林道维护和扩建共14条林道，长97.5公路，每公里投入1.6万元，共需投入156万元。

2、管护用房改造

据测算，管护用房改造9840平方米，每平方米投入1000元，共需要投入资金为984万元。

（二） 森林经营能力建设投入概算

林场技术培训等森林经营能力每年投入10万元，本经营期共需要投入100万元。

本经营期投入情况详见表10-5。

基础设施与绿营能力投入估算表

表 10-5                                       单位：万元

| 年度 项目 | 合计 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 后期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 1900 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 950 |
| 林区公路建设 | 660 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 330 |
| 巡护道路建设 | 156 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 78 |
| 管护用房改造 | 984 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 492 |
| 森林经营能力建设 | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |

10.1.8 森林多资源利用投资概算

森林多资源利用投入见第七章第二节表7-2，本经营期需投入4100万元。详见表10-6。

森林多资源利用投入估算表

表 10-6                                       单位：万元

| 年度 项目 | 合计 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 后期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 4100 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 2050 |
| 林下种植 | 2800 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 1400 |
| 林下养殖 | 900 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 450 |
| 林下加工 | 400 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 |

10.1.9 森林游憩项目投资概算

森林多资源利用投入见第七章第三节，本经营期需投入128万元。详见表10-7。

森林游憩项目投入估算表

表 10-7                                       单位：万元

| 年度 项目 | 合计 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 后期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 1280 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 640 |
| 游客服务中心 | 790 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 395 |
| 游客休息亭 | 80 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 |
| 游道改造建设 | 310 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 155 |
| 景区管理设施 | 200 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |

10.1.10 投资概算汇总

据上述概算，经营期内共需要投入12473.37万元。

10.2 资金来源

10.2.1 进度安排

具体建设投入进度安排见表10-2、10-3、10-4、10-5、10-6、10-7。

10.2.2 资金筹措

林场为公益一类的科级事业单位，因此，森林经营资金来源于财政预算，此外，按国家现有惠林政策，还有一些明确的国家、地方对林业建设项目的投资或补贴，对国家级公益林生态效益的补偿资金和国有天然林停伐补助。

国家惠林政策扶持除林场森林经营收益外，主要的资金来源有国家和地方各级财政对中幼林抚育的补贴，对重要营造林工程的扶持资金，对森林经营基础设施设备建设的扶持或补助，等等。

林场在经营活动共需投入12473.37万元，其中申请国家财政扶持共7000万元，占56.12%；林场自筹5473.37万元，占43.88%。具体建设投入资金来源安排见表10-8。

投资概算汇总表

表10-8                                                单位：万元

| 项目 | 总投入 | 国家补助 | 实际投入 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 12473.37 | 7000 | 5473.37 |
| 森林采伐 | 1984.00 | 1000 | 922.9 |
| 森林培育 | 2474.72 | 1700 | 774.72 |
| 森林健康与保护 | 734.65 | 500 | 234.65 |
| 营林设施和经营能力 | 1900 | 1000 | 900 |
| 森林多资源利用 | 4100 | 2000 | 2100 |
| 森林游憩 | 1280 | 800 | 480 |

第十一章  效益分析及展望

11.1 经济效益

本经营期内全场经营收入总共达到90266.63万元。

11.1.1 木竹收入

木材生产经营收入根据当前的木材（800元/立方米）、竹材（16元/根）、竹笋（20元/公斤）价格和经理期内木材产量，测算得到经理期内木材生产销售收入共为4066.63万元。

木竹材生产销售收入测算表

表11-1                                                单位：万元

| 年度 采伐 类型 | 合计 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 后期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 4066.63 | 397.68 | 397.00 | 418.62 | 410.49 | 415.64 | 2027.19 |
| 更新采伐 | 201.43 | 11.16 | 10.48 | 32.10 | 23.97 | 29.12 | 94.59 |
| 竹林采伐 | 3115.2 | 311.52 | 311.52 | 311.52 | 311.52 | 311.52 | 1557.6 |
| 竹笋采摘 | 750 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 375 |

11.1.2 多资源利用收入

多资源利用销售收入情况详见第七章第二节表7-3，本经营期销售收入林下种植业每年收入720万元，林下养殖业每年销售收入310万元，林下加工业销售收入90万元。本经营期销售收入可达11200万元。详见表11-2。

多资源利用销售收入测算表

表11-2                                                单位：万元

| 年度 采伐 类型 | 合计 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 后期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 11200 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 5600 |
| 林下种植业 | 7200 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 3600 |
| 林下养殖业 | 3100 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 1550 |
| 林下加工业 | 900 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 450 |

11.1.3 森林旅游收入

本经营期前期，旅客增加10万人次以上，前期年游客达40万人次；本经营后期游客增加到20万人次以上，后期年游客达60万人次；前后平均年游客达50万人次。若以人均最低消费150元计(门票65元，住宿、饮食50元，购物20元，娱乐15元)，则年营业收入可达7500万元，本经营期营业收入可达75000万元。

11.2 生态效益

森林资源具有重要的生态效益，林场的经营活动将提升森林资源质量、增加森林资源数量，因此其生态效益也将得到提高。

1、生物多样性保护效益。

森林是生物多样性最丰富的区域，是生物多样性生存和发展的最佳场所。森林经营方案的实施为各类野生动物、珍稀植物及微生物提供良好的生存、栖息环境，有利于生物多样性保护。根据《评估规范》，森林生物多样性保护功能单位面积价值7670 元/hm²·a 测算，经理期期间，林场的森林预计平均每年生物多样性保护功能价值可达到3115.55万元，林场的建设将有效保持一个相对稳定而良好的生态环境，对保护动植物的生存环境、增加生物多样性、维持生态平衡与实现生态系统良性循环有着十分重要的意义。

2、涵养水源

森林通过林冠截留、枯落物持水和土壤贮水对降水进行再分配，从而减少地表径流，调节径流的时空分布，从而起到调节水量的作用。

林场多年平均降水量为1946.6毫米/年，而林相整齐的林分年蒸散量为861.4毫米/年、地表径流为43.65毫米/年。林场有森林面积4062.11公顷，据此计算，可调节水量4231.15万立方米/年；根据目前水库建设单位库容投资(7.0547元/立方米)进行计算，林场森林年调节水量价值为2.98亿元；按全国各大中城市的居民用水平均价格2.09元/吨计算，林场森林净化水质价值为0.89亿元/年。

3、森林保土效益

以有林地与无林地的侵蚀差异平均为30毫米/年计算。

年减少侵蚀总量=有林地与无林地的侵蚀量差异×森林面积=30毫米/年×4062.11公顷=121.86.39万立方米/年。

4、固碳释氧效益

据相关测定资料，湖南省林分净生产力约为8.809吨/公顷·年，植物生长光合作用碳平衡系数为0.4444、氧平衡系数为1.1852，按此计算，林场每年可固碳1.59万吨、释放氧气4.23万吨。

按固碳价格1200元/吨、氧气价格1000元/吨计算，林场固碳价值为1908万元/年、释氧价值为4023万元/年。

5、净化空气

森林作为陆地上最大的碳储存库，能有效地固定空气中的二氧化碳，减缓温室效应。此外，根据有关资料，1公顷生长良好的森林，可固定尘埃30吨/公顷·年，可吸收二氧化硫117.60千克/公顷·年、氟化物4.65千克/公顷·年、氮氧化物6.008千克/公顷·年，据此计算，林场可固定尘埃12.18万吨，吸收二氧化硫477.36吨、氟化物18.87吨、氮氧化物24.39吨。根据《森林生态系统服务功能评估规范》(LY/T1721-2008)，二氧化硫、氟化物、氮氧化物的治理费用分别为1.2元/千克、0.69元/千克、0.63元/千克，滞尘清理费为0.15元/千克，按此计算，林场净化空气的价值为1886.75万元/年。

11.3 社会效益

林场开展森林经营活动既能提高森林质量，又能直接增加社区群众的经济收入，社会效益十分明显。

（1）增加就业机会，促进社会稳定和繁荣。林场的建设和经营每年可为大量当地劳动力提供就业机会，林场内各种休闲、度假、康体运动、示范展示等场所运营管理每年提供许多就业机会,同时可带动林场周边餐饮、娱乐、住宿和交通等产业的发展，对提高当地居民的经济收入，改善他们的生活条件，促进当地社会稳定，建设和谐社会具有重要的现实意义。

（2）增加地方财政收入，促进地方经济发展。林场以生态文化旅游为主题，开展以休闲度假、康养健体、科普教育为主的旅游活动，必将推动林场及周边产业结构的调整，为当地经济带来新的经济增长点。周边地区与之相关联的运输、建材、餐饮、娱乐、商业和通讯等行业将得到长足发展，对促进地方经济发展产生较强的辐射和推动作用。

（3）随着林场建设的开展和完成，林场面貌逐步改善和提高，职工生产生活条件得到改善，提高了职工生活水平和生活质量，保障民生水平提升，促进林场长远发展。

（4）丰富当地森林资源景观，推动林场的建设，促进当地经济发展，为社会提供了更好的休闲旅游场所，有利于吸引外旅游人员，通过林场的建设发展，可以带动相关产业发展，扩大就业面，增加财政收入。

（5）丰富精神文化生活，促进精神文明建设。林场环境优美，自然资源丰富多彩，厚重的历史文化引人入胜，人们在这里游憩和娱乐可消除疲劳、强身健体、陶冶情操、增进友谊，同时还可了解绚丽多彩的中国古代文化和历史，有利于增长人们的自然和人文知识，丰富文娱生活体验，促进社会主义精神文明建设。

11.4 森林资源展望分析

1、森林资源进一步增加，有效提升生态安全

保护森林资源是我国贯彻已久的一项政策，森林资源具有保护国家生态安全的重要作用，对于生态环境有效的改善，对水土的涵养量进行保护，固沙防风，减少地质灾害，为工农业生产和人民生活的生态安全打下基础，对工农业的生产环境营造具有重要的作用。对于生态自然区的周边环境可以明显的改善，实现保护资源与经济发展的和谐共处。

2、森林资源的保护管理进一步加强

对于危害森林资源的应该采取严厉的打击态度，凡是非法占用森林土地资源的或者破坏森林资源的要严格的按照有关规定，要求破坏者恢复森林资源，并对相关的损失进行经济赔偿。并且，要加大对违法占用和破坏森林资源等行为的监督和检查力度，一旦发现必须进行严格的处理，确保国家生态安全。

3、森林资源利用更合理，综合效益更明显

对于森林资源的综合开发与利用，国家会越来越重视，对森林资源合理的开发，参考国外的一些先进技术成果，建成具有经济、生态、社会效益的林业发展模式，进行多种多样的经营模式，如科学生产、林农结合，用多样化的方式进行以林养林，可以选择苗木养林，也可以选择林木加工养林，还能选择经济果林养林或是选择林下药材加工养林的方式等，更好地发挥森林资源的经济、社会、生态效益，最终实现对森林资源的可持续利用。

第十二章  保障措施

12.1 组织保障

本经营期森林经营方案所确定的经营方针、经营目标和经营项目是林场今后十年发展的指南，林场要充分认识其重要意义，切实加强组织领导，落实工作责任制。加强林业干部队伍建设，完善林场管理机构，稳定和完善各科室、工区，发挥其贯彻林业方针政策、行政执法、管护森林资源、组织工程实施、推广科学技术和社会化服务等方面的重要作用。要切实重视林业建设和林场建设，做到认识到位、责任到位、工作到位、措施到位。将林业发展业绩与领导干部政绩考核紧密地结合起来，避免急功近利，克服短期行为。加强林业部门的职能，充分发挥林业基层组织的作用，保持林业工作的连续性。积极制定和出台强有力的政策措施，把广大干部、职工的积极性最大限度地调动起来，不断推进林场发展。

12.2 资金保障

国有林场的林业建设是一项周期长、高投入的系统性、公益性建设工程，涉及面广，要求高，要多渠道、多层次、多形式筹集建设资金，确立公共财政在林业生态建设中的主渠道地位和作用。一是争取国家生态文明建设的资金支持。林场要积极与国家相关部委、重点工程办进行衔接，多宣传阳明山林场林业发展前景，多部门、多途径争取国家资金支持，落实其扶持政策。二是完善生态公益林补偿机制，由中央财政和地方财政按照公益林核定等级分别安排管护资金。鼓励社会公益组织和志愿者参与公益林管护，提高全社会生态保护意识。逐步建立和完善财政补偿、受益者补偿与市场补偿相结合的长效机制。三是争取将林业建设经费纳入财政预算。争取县财政将重点林业工程项目所需的地方财政配套资金，纳入财政预算；政府对林业有害生物防治、森林防火、科技推广等重大公益性林业基础建设所需资金，纳入年度财政预算；将林业政府性基金收入，全部用于林业事业。

12.3 科技保障

加强和北京林业大学、中南林业科技大学、湖南林业科学院等单位的合作，充分利用他们的优势资源，将更多的高新技术运用到林场的经营中。加强对林业管理人员的培训工作，提高领导决策能力、科学管理能力、依法行政能力和业务素质。加强林业及相关专业技术人员的培养和继续教育，定期开展业务学习和技术培训，提高专业水平和技术素质，切实做好本经营期每一个项目的年度实施方案，确保项目顺利进行。

12.4 环境保障

一是林场在实施项目前，要编制详细的施工区和生活区的环境保护计划，并根据具体的施工计划制定防止施工环境污染的措施，防止工程施工造成施工区附近地区的环境污染和破坏。二是在项目施工过程中，要对全体员工加强然资源保护的宣传教育，尽量减轻对现有生态环境的破坏，要在施工区及生活区的开展环境监测，及时对项目区产生的废气、废水、废渣、噪音等进行监测和治理。同时积极配合当地环境保护部门对施工区和生活营地进行的定期或不定期的专项环境监督监测。三是要在项目区遵守并执行国家或当地医疗部门制定的有关规定、条例和要求，采取合理有效的预防措施预防传染病，并定期进行灭蚊、灭鼠、灭蝇等工作，保护施工人员健康。

12.5 人才保障

林场现面临管理、专业技术人才缺少，现有职工高学历人才少、高水平人才少、专业人才断层、人才引进困难等困境。新时代为了适应新技术、新知识、新科技，全面改革和创新林场管理和发展，就需要更多高素质的人才，就需要加强人才队伍建设。

12.5.1 加强人才培训

一是要加强林业管理人员培训工作。要全面推进林业管理人员的培训，提高其科学判断形势、驾驭市场经济、应对复杂局面、依法行政和总揽全局的能力，提高其决策分析能力、科学管理能力和依法行政能力。二是要突出林业等专业技术人员的培训，培养大批实用人才，提高其推广应用林业科技成果的能力。要开展工程管理和技术培训，培养一批林业工程管理人员和技术骨干。三是强化培训执行机制，多层次、全方位开展培训，强化林业高等职业教育和人才储备，加强上下联动培训与再教育，着力提升森林经营从业人员业务技术素质。

12.5.1 加大人才引进

对于内部培养不能满足林业经营管理工作需求的，应有针对性地出台定向培养、定向就业等优惠政策，或者实施外部招聘计划化，着重引进高学历、高技能的森林经营专业人才，并改善现有森林经营人才队伍结构，打造一支结构合理、技术过硬的森林经营人才队伍。

12.5.3 完善激励机制

要积极完善各类人才的福利、医疗、养老、失业、工伤等社会保障制度，加快改革步伐，不断改善各类人才的生活待遇。要坚持公开、公正、平等的原则，在聘任、晋升、奖励、重点培养及带薪学习、挂职锻炼、进修等方面，在综合考虑贡献和能力的基础上，通过提供均等竞争的机会，提高基层人才的积极性，激励其充分发挥潜力，建立良好的竞争激励机制，建立完善森林经营人才开发体系，完善人才使用、评价、激励和保障体系。

12.6 政策保障

生态兴则文明兴，生态衰则文明衰，建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计。以习近平同志为核心的党中央将生态文明建设纳入“五位一体”总体布局、新时代基本方略、新发展理念和三大攻坚战中，明确要求保持加强生态文明建设的战略定力。林场要始终全面贯彻落实党的方针路线和十九大精神，深入实施以生态文明建设为主的林业发展战略。

本经营期内进一步推动国有林场由利用森林获取经济利益为主转变为保护森林提供生态服务为主，建立有利于保护和发展森林资源、有利于改善生态和民生、有利于增强林业发展活力的国有林场新体制是深入贯彻落实党的十九大精神的重要实践，是践行习近平生态文明思想的具体探索。

林场良好的经营发展离不开国家、省、市以及县各级政府及林业主管部门的大力支持和情切关怀，本经营期规划旨在建立运行灵活、有利于林场发展的运营机制，为林场发展创造宽松环境，加快林场建设进程。