附件3
建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息表

项目名称：双牌县第二中学“徐特立项目”    审核部门（公章）：

工程编号：431123202307100098              审核人（签字）：

| 项目基本信息 | 建设单位 | 湖南省双牌县第二中学 |  |  | 企业信用代码 | 12431123448115922W |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 具体地点 | 双牌县泷泊镇紫金中路66号 |  |  |  |  |  |  |
|  | 投资类型 | 政府投资建设项目（房屋建筑及城市基础设施非线性工程类） |  |  | 项目类别 | 建筑工程 |  |  |
|  | 建设工程规0 划许可证编号 | 建字第431123202300019 |  |  |  |  |  |  |
|  | 立项文号 | 双发改审［2023]18号 |  |  |  |  |  |  |
|  | 立项批准机关 | 双牌县发展和改革委员会 |  |  |  |  |  |  |
|  | 立项批复时间 | 2023-07-10 |  |  | 立项机关级别 | 区县级 |  |  |
|  | 总面积 （平方米） | 8727.34 |  |  | 总投资 （万元） | 3400 |  |  |
|  | 建设性质 | 新建 |  |  | 工程用途 | 科教文卫建筑 |  |  |
|  | 建设规模 | 项目规划总用地面积77045.57m2(折合约115.6亩)，规划新增校舍建筑面积7000m2，新增学位1000个，主要建设内容包括新建1栋5层设20间教室和12间专用教室的“特立教学科教楼”，建筑面积7000.00m2;新建室外运动场地1727.34m2，购置信息化和教学设施设备。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 计划开工 | 2023-12-26 |  |  | 计划竣工 | 2024-05-25 |  |  |
| 施工许可信息 施工许可信息 | 工程名称 | 双牌县第二中学“徐特立项目” |  |  | 施工许可证编号 | 431123202312290101 |  |  |
|  | 施工企业 | 浩天建工集团有限公司 |  |  | 监理企业 | 湖南泰盛项目管理有限公司 |  |  |
|  | 设计企业 | 湖南省教育建筑设计院有限公司 |  |  | 设计项目负责人 | 周磊 |  |  |
|  | 勘察企业 | 湖南江汇建设工程有限公司 |  |  | 勘察项目负责人 | 王大力 |  |  |
|  | 合同金额（万元） | 1599.6892 |  |  | 面积（平方米） | 6904.49 |  |  |
|  | 发证日期 | 2023-12-29 |  |  | 合同工期 | 150天 |  |  |
|  | 合同开工日期 | 2023-12-26 |  |  | 合同竣工日期 | 2024-05-25 |  |  |
|  | 建设规模 | 面积：6904.49㎡。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 | 彭港柱 |  |  | 项目负责人身份证号码 | 4303**********2557 |  |  |
|  | 项目负责人证书编号 | 湘243002399499 |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 | 舒畅 |  |  | 技术负责人身份证号码 | 4329**********0832 |  |  |
|  | 技术负责人证书编号 | B08203041200000010 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总监理工程师 | 陶江明 |  |  | 总监理工程师身份证号码 | 4329**********0516 |  |  |
|  | 总监理工程师证书编码 | 43014132 |  |  |  |  |  |  |
|  | 单项工程 | 特立科教楼 | 建筑面积（平方米） | 6904.49 | 地上/下层数 | 6/0 | 高度（米） | / |
| 竣工验收备案信息 | 竣工验收备案编号 | 431123202307100098-JX-001 |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际造价 （万元） | 1599.6892 |  |  | 实际面积 （平方米） | / |  |  |
|  | 实际建设规模 | 6904.49 |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际开工 日期 | 2023-12-30 |  |  | 竣工验收 备案日期 | 2026-09-01 |  |  |
|  | 实际竣工 日期 | 2025-10-09 |  |  | 结构体系 | 按材料分: 钢筋混凝土结构 按传力分: 框架 |  |  |
| 业绩技术指标 | 业绩技术指标记录编号 | YJ-431123202307100098-001 |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业名称 | 浩天建工集团有限公司 |  |  | 企业统一社会信用代码 | 91430000591043159P |  |  |
|  | 业绩类型（施工或监理） | 施工 |  |  | 业绩对应资质等级 | 建筑工程施工总承包壹级 |  |  |
|  | 工程项目规模等级及详细技术指标 | 建筑面积：6904.49㎡，高度23.55米，地上5层，地下1层。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 起始时间 | 2023-12-26 |  |  | 结束时间 | 2024-08-16 |  |  |
|  | 施工、监理单位起始时间为实际开工日期，结束时间为实际竣工日期。 |  |  |  |  |  |  |  |

填写说明：基本信息、合同、施工许可、竣工验收备案部分的内容应分别严格按照立项批复、合同、施工许可证、竣工验收备案表上的内容填写，本表格应填写完整不留空白。其中，关于合同信息模块：施工单位仅填写施工合同信息，监理单位仅填写监理单位合同信息。

| 施工现场关键岗位人员信息表（含施工和监理单位） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 岗位类型 | 姓名 | 身份证号码 | 证书编号 |
| 浩天建工集团有限公司 | 项目负责人 | 彭港柱 | 4303**********2557 | 湘243002399499 |
| 浩天建工集团有限公司 | 项目技术负责人 | 舒畅 | 4329**********0832 | B08203041200000010 |
| 浩天建工集团有限公司 | 项目技术负责人 | 毛智 （变更后） | 4311**********7791 | B08203011200000067 |
| 浩天建工集团有限公司 | 施工员 | 毛艳娜 | 4311**********0520 | 0432410100017007043 |
| 浩天建工集团有限公司 | 质量员 | 毛美娜 | 4329**********052X | 0432410600017004167 |
| 浩天建工集团有限公司 | 安全员 | 蒋振武 | 4329**********4011 | 湘建安C2（2019）0001125 |
| 湖南泰盛项目管理有限公司 | 总监理工程师 | 陶江明 | 4329**********0516 | 43014132 |
| 湖南泰盛项目管理有限公司 | 监理工程师 | 杜飞勇 | 4329**********0010 | XS22-M0063 |
| 湖南泰盛项目管理有限公司 | 监理员 | 龙端利 | 4329**********0077 | XS22-M0066 |